## Slide 1: Основи управління проектами
Project
Management
Information
Technologies

## Slide 2: Визначення проекту:
  Проект – процес цілеспрямованої зміни технічної або соціально-економічної системи, що переводить її з одного стану в інший
1
  Проект – це одноразова сукупність взаємозв’язаних дій, які здійснюються з певною метою протягом певного часу при встановлених ресурсних обмеженнях
2

## Slide 3: Проекти мають:
мету - отримати кінцевий продукт або результат;
встановлені терміни початку і завершення – дата початку і дата завершення ;
визначені ресурси – трудові, фінансові, обладнання та інформацію.

## Slide 4: Взаємозалежність основних ознак проекту
Продукт
(конкретний вихід або результат)
Графік
(дати початку і завершення проекту)
Ресурси
(виконавці, фонди, обладнання, допоміжні засоби, інформація)

## Slide 5: Основні характеристики будь-якого проекту:
Спрямованість на досягнення конкретної цілі/цілей;
Координоване виконання взаємопов’язаних дій;
Обмежена протяжність у часі (з певним початком та кінцем);
Обмеженість ресурсів;
Певна міра неповторності та унікальності;
Ризик (конфлікти).

## Slide 6: Проекти розрізняються за обсягом, змістом і формою
Над проектом можуть працювати багато виконавців або одна особа (наприклад, переатестація всіх співробітників – це проект, умеблювання й обладнання кафедри - також).
Керівництво проектом може бути формальним (з включенням в річний план організації, офіційним затвердженням плану робіт, кошторису і виконавців) або неформальним (виконуваним за дорученням, без встановлення витрат і кількості учасників).
Проекти можуть контролюватися формально (витрачені кошти і час строго обліковуються відповідними службами) і неформально (облік не ведеться, а витрати відносять на виробничі витрати).

## Slide 7: Проекти розрізняються за обсягом, змістом і формою
Проекти можуть виконуватись як зовнішніх, так і внутрішніх клієнтів і замовників (розробка або впровадження готової ІС у клієнта – це проект, підготовка пропозицій щодо удосконалення системи мотивації персоналу – також проект)
Проект може виконуватися на основі офіційного договору (підписаного обома сторонами, наприклад, договір на розробку ПЗ) або за неформальною домовленістю (встановлення нової програми на комп’ютер колеги)
Проекти можуть бути як ділового (щорічне складання плану робіт на наступний рік), так і приватного призначення (організація святкування свого ювілею).

## Slide 8: Основні принципи управління проектом інформатизації
Принцип успіху
Принцип зобов'язань
Принцип альтернатив
Принцип єдиноначальності
Принцип культурного середовища (придатності)
Процесний принцип
Принцип життєвого циклу

## Slide 9: 1. Принцип успіху
Ціль управління проектом інформатизації - робити успішний продукт.
Без створення успішного продукту накладні витрати на управління проектом не приносять користі.
Багато проектів виконуються "вчасно й у межах бюджету", але продукт не є успішним, і навпаки багато проектів не є "вчасними й у межах бюджету", але продукт є успішним.

## Slide 10: 2. Принцип зобов'язань
Взаємно прийняті зобов'язання між спонсором проекту і командою проекту, повинні існувати до того, як з'явиться життєздатний проект.
Спонсор проекту - це обізнана людина, яка представляє остаточного власника продукту і яка відповідає за забезпечення необхідними ресурсами (гроші, товар, послуги і, при необхідності, бере на себе загальне керівництво).
Взаємно прийняті зобов'язання - це ті зобов'язання, в яких погоджені цілі проекту на основі можливості продукту, якості, часу завершення (виготовлення) продукту й остаточна вартість.

## Slide 11: 3.Принцип альтернатив
Основні змінні процесу управління проектом інформатизації повинні бути взаємно погодженими:
  можливості (масштаб) продукту,
  якість,
  термін (час) виробництва продукту,
  вартість.
Основні змінні взаємозалежні і нагадують рамку у формі чотирикутника з гнучкими ланками. Один з кутів може бути зафіксований, інший порушений, але при цьому не уражаються два інших.

## Slide 12: 4.Принцип єдиноначальності
Цей принцип необхідний для ефективного розподілу зобов'язань щодо проекту.
Між спонсором і керівником проекту повинен існувати єдиний канал комунікації для передачі всіх рішень, що впливають на продукт проекту.
Власник кінцевого продукту проекту, навіть якщо він представлений більш ніж однією особою, не зважаючи ні на що, має право одного голосу.
Також команда проекту повинна мати одну відповідальну особу, керівника проекту, для роботи над проектом. Він повинен бути відданим справі, мати навички, досвід, повноваження і завзятість, необхідні для успішного здійснення проекту.

## Slide 13: 5. Принцип культурного середовища
Керівництво проекту повинне створювати сприятливе культурне середовище, щоб команда проекту працювала на повну силу.
Сприятливе культурне середовище - це середовище, у якому проект повністю підтримується керівництвом, а членам команди проекту надана можливість працювати на повну силу без зайвих бюрократичних перешкод.
Цей принцип містить у собі потребу в керівництві за якого спрямованість і стиль керівництва відповідають як типу, так і фазі життєвого циклу проекту.

## Slide 14: 6. Процесний принцип
Для виконання задач проекту повинні існувати ефективні політики й процедури, які, як мінімум, повинні охоплювати:
  чіткі ролі й обов'язки,
  передачу прав і відповідальності,
  процеси з управління масштабом робіт, включаючи зміни, забезпечення якості, своєчасність виконання і контроль над витратами.

## Slide 15: 7.Принцип життєвого циклу
Спочатку плануйте, потім робіть.
Процес успішного управління проектом складається з двох великих фаз:
  планування,
  виконання.
Ці дві послідовні фази складають основу життєвого циклу кожного проекту і можуть бути розширені, щоб відповідати контрольним вимогам кожного проекту в будь-якій сфері.
Життєвий цикл проекту характеризується "віхами", що позначають початок проекту, "контрольні точки", які він повинен перетнути, і кінець проекту.

## Slide 16: Управління проектами (Project Management)
Мистецтво керівництва та координації людських та матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту (ЖЦП) за умови застосування сучасних методів і техніки управління для досягнення встановлених для проекту результатів за складом та обсягами робіт, вартістю, часом, якістю та задоволенням вимог учасників проекту

## Slide 17
П Р О Е К Т
Задум (проблема, задача)
Засоби реалізації
Цілі реалізації (результати рішення)

## Slide 18: Піраміда “арсеналу” управління проектом

## Slide 19: Етапи розвитку методів управління проектами
Сфери застосування і методи | Роки |  |  |  |  |  |  | 
 | 1-й етап | 2-й етап |  |  |  | 3-й етап |  | 
 | 1960 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000
Техніка сітьового планування | + | + | + | + | + | + | + | +
Організація робіт над проектом |  | + | + | + | + | + | + | +
Календарне планування |  |  | + | + | + | + | + | +
Логістика |  |  |  | + | + | + | + | +
Розробка спеціальних програм для ЕОМ |  |  |  | + | + | + | + | +
Стандартне планування |  |  |  | + | + | + | + | +
Структурне планування |  |  |  | + | + | + | + | +
Ресурсне планування |  |  |  | + | + | + | + | +
Системне уявлення про фазу закриття проекту |  |  |  |  | + | + | + | +
Якість планування |  |  |  |  | + | + | + | +
Планування особливо складних проектів |  |  |  |  | + | + | + | +

## Slide 20: Етапи розвитку методів управління проектами
Сфери застосування і методи | Роки |  |  |  |  |  |  | 
 | 1-й етап | 2-й етап |  |  |  | 3-й етап |  | 
 | 1960 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000
Пофазна організація роботи над проектом |  |  |  |  | + | + | + | +
Розробка проектної документації |  |  |  |  | + | + | + | +
Імітаційне моделювання на ЕОМ |  |  |  |  |  | + | + | +
Системне (цілісне) уявлення про проект |  |  |  |  |  | + | + | +
Філософія управління проектом |  |  |  |  |  | + | + | +
Процесний підхід до управління проектами |  |  |  |  |  |  | + | +
Розробка ПЗ управління проектами з використанням сучасних ІТ |  |  |  |  |  |  | + | +
Стандартизація процесів управління проектами |  |  |  |  |  |  |  | +

## Slide 21: Відмінності між управлінням проектами і виробничим управлінням
Перше: Управління проектами орієнтоване на новацію або зміни.
Виробниче управління (виробничий менеджмент) має справу з більш передбачуваними, добре визначеними задачами. Наголос робиться на надійних планах і процедурах. Більшість виробничих функцій повторюється, і непередбачена поведінка людей і машин є неприйнятною.
Управління проектами, навпаки, шукає змін, тоді як операційне управління шукає однаковості.
Тому менеджер проекту повинен створювати атмосферу, яка б сприяла творчому підходу і змінам, тоді як менеджер виробництва повинен вимагати передбачуваності й глибоко структурованого і точно визначеного шаблону поведінки.
Менеджеру проекту доводиться стикатися з не завжди передбачуваними і не завжди виправданими витратами.

## Slide 22: Відмінності між управлінням проектами і виробничим управлінням
Друге: на відміну від виробничої системи проект є одноразовою, а не циклічною діяльністю. Виробнича діяльність навпаки, пов'язана з циклами, які періодично повторюються (щогодини, щодня, кожного тижня і т.д.).
Проектний цикл відрізняється від циклів виробництва продукції. Випуск товарів не є обмеженим у часі і залежить лише від наявності та рівня попиту. Коли попит зникає, закінчується й виробничий цикл, тому традиційні процеси виготовлення продукції не можуть бути віднесені до проектів. Проте проектний підхід дедалі частіше застосовують і до неперервного виробництва. Наприклад, існують проекти виконання замовлень, де передбачено договірні терміни постачання.

## Slide 23: Відмінності між управлінням проектами і виробничим управлінням
Третє: для одноразової діяльності визначення ціни є проблематичним і, отже, дуже часто вартість проектів невірно визначається.
У випадку виробничої діяльності встановлення ціни на дії, що повторюються є досить нескладною справою. Ціни можуть бути визначені на основі попередніх даних.

## Slide 24: Відмінності між управлінням проектами і виробничим управлінням
Четверте: існують відмінності в шляхах прискорення робіт у разі проекту й у виробництві.
При виробничому управлінні продуктивність діяльності прямо пропорційна ресурсам, що використовуються; в проекті може бути зворотне, тобто нестача людей може бути більш ефективною, ніж їх надлишок, особливо це характерно для інформаційної діяльності.

## Slide 25: Відмінності між управлінням проектами і виробничим управлінням
П’яте: можливість вимірювання продуктивності різна. Після половини часу, що планується на проект, невідомо, чи він буде успішним, чи провалитися.
Більш важливим тут є знання: скільки часу і ресурсів знадобиться для завершення проекту і на скільки збільшитися час, що планується і ціна проекту.

## Slide 26: Наслідки зазначених відмінностей
Менеджер проекту має справу з задачами, націленими на створення чогось нового або на зміни існуючого.
Ресурси, необхідні для виконання проекту, і кінцеві результати невизначені й складно передбачувані.
Цілі проекту повинні бути чіткими, зрозумілими і прийнятими усіма, хто відповідає або впливає на виконання проекту.
Рішення в управлінні проектами повинні бути спрямовані на роботу, яка залишилась.

## Slide 27: Закони управління проектами:
Перший закон. Усі рішення необхідно спрямовувати на досягнення цілей проекту.
Другий закон. Управляти можна тільки тією частиною проекту, що залишилась.

## Slide 28: В УП принципову роль відіграють чотири чинники:
час
ресурси
гроші
якість

## Slide 29: Основні параметри управління проектом:
Кількість рівнів управління проектом
Критерії оцінки завершення проекту та його окремих етапів
Методи звітності, що будуть використовуватись
Система та засоби обміну інформацією
Регулярність проведення нарад

## Slide 30: Планування - основа успішного завершення проекту:
Встановлення кінцевої цілі
Визначення задач (робіт). Задача (робота) - це будь-які дії або події, які необхідні для виконання проекту
Встановлення обсягів робіт по проекту
Встановлення термінів виконання робіт і проекту в цілому
Оцінка бюджету
Встановлення вимог до якості
Встановлення пріоритетів
Розробка стратегії управління проектом (один чи кілька менеджерів буде управляти проектом)

## Slide 31: Методи складання розкладу проекту:
“зверху-вниз” - для великих проектів;
“знизу-вверх” - для невеликих, типових проектів.