## Slide 1: Основні характеристики проєктів та процесів управління проєктами інформатизації План 1.1 Навіщо потрібні проджект менеджери та продакт менеджери? 1.2. Поняття проєкту. Визначення цілей проєкту. 1.3. Поняття життєвого циклу проєкту. Узагальнена модель життєвого циклу проєкту. 1.4. Особливості проектів інформатизації

## Slide 2: Project manager хто це?
Вакансія Project manager від 11 вересня 2022 в LightIT
Відтебе як кандидата в нашу команду потрібно:
досвід роботи у ролі IT Project manager від 1 року;
досвід підготовки технічної документації (Feature Lists,User stories,Use Case,User flow діаграм тощо);
досвід планування проектів, знання принципів та методик;
досвід участі у побудові проектної команди, розуміння ролей у команді та механізмів їх взаємодії;
розуміння особливостей популярних методологій розробки та їх відмінності;
досвіду роботи з Agile методологіями (Scrum,Kanban);
знання життєвого циклу розробки програмного забезпечення;
досвід побудови системи моніторингу якості на проекті;
вміння оцінювати ефективність команди та результати проекту;
розуміння принципів роботи WEB та основних інструментів, що застосовуються у WEB;
англійська мова (не нижче upper-intermediate);
вміння аргументовано обстоювати свою позицію.
Буде плюсом:
базове розуміння SQL;
базові розуміння HTML, CSS;
досвід роботи програмістом чи QA;
досвід роботи із системами JIRA, TargetProcess, Taiga
Твоя робота полягатиме в:
управлінні проектною командою;
аналізі вимог та визначення термінів виконання завдання;
чіткому дотриманні дедлайнам та управління очікуваннями клієнтів;
розподіл пріоритетів із завдань у команді;
роботу з мотивацією команди;
ведення проектної документації (внутрішня та зовнішня).

## Slide 3: Project manager хто це?
Вакансія Project/Product manager (Mobile Аpps) від 21 серпня 2024 в G Rocks
Обов’язки:
Планування та управління проєктами розробки мобільних додатків з початку до завершення.
Керівництво крос-функціональними командами програмістів, дизайнерів та тестувальників.
Моніторинг ходу проєкту, виявлення та усунення ризиків.
Співпраця з клієнтами та іншими зацікавленими сторонами для забезпечення виконання вимог проєкту.
Контроль бюджету проєкту та дотримання термінів.
Використання сучасних методологій управління проєктами (Agile, Scrum тощо).
Документування процесів проекту та надання регулярних звітів.
Вимоги:
Від 3 років досвіду в управлінні проєктами в галузі розробки мобільних додатків.
Глибоке знання методологій управління проєктами (Agile, Scrum тощо).
Розуміння принципів розробки та просування мобільних додатків.
Знання принципів спліт-тестування.
Досвід роботи з onboard paywall
Відмінні комунікативні та міжособистісні навички.
Сильні аналітичні та організаційні здібності.
Досвід роботи з інструментами управління проєктами (наприклад, Jira, Asana).
Досвід роботи з сервісами RevenueCat та Adapty буде значною перевагою.
Навички ручного тестування (Manual QA Engineer).
Знання англійської мови буде перевагою.

## Slide 4: Project manager хто це?
Вакансія Проєктний менеджер з диджиталізації та цифровізації від 21 серпня 2024 в Фора, ТОВ
Для нас важливо:
Досвід роботи на аналогічній посаді від 3-х років
Досвід використання методологій управління проєктами Waterfall та Agile (Scrum, Kanban)
Вміння працювати з великою кількістю інформації та систематизувати її
Досвід роботи в Jira та Planer/Trello
Досвід роботи в ритейлі буде перевагою
Сертифікація в галузі управління проєктами буде плюсом
Досвід управління проєктами з автоматизації бізнес-процесів буде перевагою
Досвід моделювання бізнес-процесів (BPMN, UML) буде плюсом
Гарні комунікативні навички, досвід ведення переговорів та презентацій
Звертаємо увагу, що при співбесіді можемо перевіряти на відповідність кандидата кваліфікаційним характеристикам професії.
В нашій команді Ви будете:
Управляти продуктами «Диджиталізація» та «Цифровізація»
Управляти Digital-рішеннями, використовуючи проєктний та продуктовий підхід
Керувати та супроводжувати кросфункціональні команди в розрізі напрямку Digital-рішень
Проводити аналітику показників по проєктах та продуктах, проводити підготовку та аналіз проміжних результатів
Пілотувати продукти на місцях, проводити оцінку ефективності та прийняття рішення з розгортання

## Slide 5: Project manager хто це?
ВакансіяProject manager від 10вересня2022 в Запоріжкран завод, ТОВ
Професійні знання:
Знання пристрою та принципів роботи вантажопідйомних механізмів
Обов'язки:
Розробляти технологічні процеси;
Встановлювати поопераційний маршрут обробки деталей та збирання виробів у процесі їх виготовлення;
Оформляти зміни у технічній документації;
брати участь у розробці технічно обґрунтованих норм часу;
Знати програми AutoCad або КОМПАС-3D.

## Slide 6: Project manager хто це?
Вакансія Project manager від 9вересня2022 в Free UA
Здрастуйте, Ми FreeUA- Молода, амбітна команда веб-розробників. Спеціалізуємося наBack-end розробці (PHP) та Front-end розробці (JS). Використовуємо аутсорс проекти для розвитку. Прагнемо покращувати свої навички та вирости в команду високого рівня для реалізації власних проектів.наНа даному етапі ми створюємо сильну команду менеджерів, за допомогою якої ми разом зможемо вивести компанію на новий рівень. Ми готові вкладати свої сили та знання у Вас заради спільної мети.
Ваша робота має оптимізувати робочий процес, покращити якість та швидкість роботи з клієнтами.
Що ми хочемо у Вас бачити:
аналітичний склад розуму
високий рівень організованості
вміння переконувати
ввічливе спілкування
добре поставлене, грамотне мовлення
рівень англійської середній та вище
Буде плюсом:
досвід у IT (PM / Sales/ Development)
досвід у продажах
освіта у сфері IT
знання методологій та інструментів управління проектами

## Slide 7: Project manager хто це?
Хтож такий проджект менеджер?
Project Manager — це не універсальний солдат, це людина, яка спеціалізується у своїй галузі, а саме в управлінні проектами. Завдання РМ – побудувати процес роботи над проектом з наявними ресурсами у межах виділеного бюджету, певних термінів та з обумовленою якістю.
PM мають профільну освіту, яка так чи інакше пов'язана з менеджментом. Однак у цю сферу можна зайти через інші двері, адже PM нерідко стають розробниками, тестувальники, верстальники (HTML-coder) – люди, які знають специфіку IT зсередини, економісти та менеджери.

## Slide 8: Project manager хто це?
Менеджер IT-проектів, отримавши технічне завдання, обирає фахівців, позначає терміни, видає ТЗ, контролює їхнє виконання. Також Project Manager усуває всілякі перешкоди, може домогтися збільшення чи урізання бюджету – вирішує низку важливих поточних стратегічних завдань. Він може здійснювати керівництво командою, яка займається створенням програмного забезпечення, сайтів, мобільних програм, браузерних розширень – будь-яких IT-продуктів.

## Slide 9: Project manager хто це?
Особливості професії
Головна мета менеджера IT-проекту полягає у створенні робочого продукту за прийнятною ціною, але за умови дотримання термінів та вимог замовника. У його обов'язки входять інші роботи, розглянемо їх:
аналіз конкурентного середовища, ризиків, вимог;
розрахунок передбачуваного бюджету, який буде необхідний виконання всього циклу робіт;
узгодження термінів та тарифів, обсягу ресурсів;
складання технічних завдань, підготовка проектної документації, розстановка пріоритетів;
вибір спеціалістів, здатних реалізувати проект, розподіл технічних завдань між членами команди;
дотримання домовленостей та вимог, узгоджених із замовником;
підготовка презентаційних матеріалів, демо-версій, складання звітів клієнта, висвітлюють кожен етап розробки;
у деяких випадках IT-менеджери супроводжують процес виведення продукту на ринок, подальші продажі та монетизацію.
Обсяг обов'язків залежить від місця роботи. У великих агентствах менеджер IT-проектів відповідає лише за контроль, у невеликих компаніях йому доводиться виконувати функції HR-фахівця, тестувальника, аналітикаВ останньому випадку PM вирішує питання, пов'язані із забезпеченням команди всім необхідним – від письмового приладдя до обідів до офісу. Ця робота пов'язана з комунікацією, потребує сильних управлінських навичок та знання тайм-менеджменту.

## Slide 10: Product manager хто це?
Вакансія Product manager від 25 серпня 2022 року Компанія «Техносенс»
Компанія «Техносенс» оголошує конкурс заміщення вакантної посади продукт-менеджера.
Якщо Ви шукаєте роботу продукт-менеджера, у відмінному колективі, у компанії, яка виконує свої обіцянки, – ця вакансія для ВАС!
Компанія «Техносенсз 2005 року займається реалізацією електротехнічної продукції по всій території України. Усі наші співробітники проходять навчання, ми влаштовуємо веселі корпоративи та спільне дозвілля.
Вимоги:
освіта вища-технічна
рік закінчення школи не пізніше 2000 року
знання англійської мови вітається
Обов'язки:
формування прайсу на продукцію, що реалізується (аналіз цін)
проходження регулярного навчання за продуктами
забезпечення технічної підтримки клієнтів
розробка пропозицій щодо виведення на ринок нових продуктів і рішень, які закривають потреби клієнтів, що виникають
підготовка технічної роздавальної продукції (каталоги, листівки...)
підготовка резюме за реалізованими проектами (опис проектів)
підготовка технічних описів, для забезпечення розмитнення імпортованої продукції
плідна співпраця з відділом маркетингу (розробка анкет, оновлення тех. Інформації за продуктом на сайті компанії, проведення акцій, участь у виставках, семінарах)

## Slide 11: Product manager хто це?
Які обов'язки менеджера з продукту?
Управління продуктом - це організаційна функція, яка підтримує і керує всіма діями у життєвому циклі продукту, від аналізу ринку до розробки, позиціонування, запуску продукту та маркетингу. Мета управління продуктом - проаналізувати та зрозуміти клієнтів, а також розробити рішення, яке не тільки вирішує проблеми, а й перевершує очікування клієнтів.
Менеджер з продукту зазвичай виконує такі основні обов'язки:
Дослідження: щоб отримати релевантну інформацію, менеджер по продукту визначає, зображує та аналізує ринок та конкурентів.
Стратегія: відповідна інформація оформляється як стратегічного плану високого рівня продукту. Стратегія включає цілі, огляд продукту,пріоритезаціюфункцій та зразковий графік. Зазвичай менеджери продукту використовують дорожню карту продукту розробки стратегії.
Комунікація: Комунікація включає в себеміжфункціональнелідерство. Стратегія представляється ключовим зацікавленим сторонам у всій організації, наприклад, керівникам, інвесторам, а також командам розробників, маркетологів та продажів. Ці професіонали за продуктами спілкуються у процесі розробки та її межами.
Координація розвитку: після ухвалення стратегії план має бути реалізований. Під час реалізації продукт-менеджер координує роботу відповідних команд, таких як відділ розробки, маркетингу та продажу.
Зворотній зв'язок та аналіз даних: після того, як продукт буде побудований, протестований та представлений на ринку, менеджер продукту проаналізує дані та вивчить відгуки користувачів. Це мета – з'ясувати, що спрацювало, що не спрацювало і що слід змінити. Цей аналіз та зворотний зв'язок буде впроваджено в подальші ітерації продукту.

## Slide 12: Що таке проект та управління проектами?
Проект: – тимчасове підприємство, – для створення унікальних продуктів або результатів
Управління проектами: – діяльність обмежена у часі та спрямована на досягнення унікального результату
Продукт — це товар чи сервіс, затребуваний ринком задоволення потреб людей.
1.2. Проект та продукт. Характеристики та відмінність

## Slide 13: Унікальність та тимчасовість проекту

## Slide 14: У чому різниця між проектом та продуктом?

## Slide 15: В чому різниця між менеджером проекту та менеджером продукту?

## Slide 16: Міфи проектного управління

## Slide 17: Як стати проект менеджером вIT

## Slide 18: Які книги читати для PM в IT
Що таке Agile,Scrum, DevOps, Канбан. І як це застосувати
SCRUM Навчись роботи в двічі більше за менший час
Як ідеї перейти до реалізації? Як планувати робочий графік? Що потрібно, щоб проект став успішним? Як грамотно виходити зі спірнихситуацій?

## Slide 19: Які базові посади є в ІТ
Спеціаліст, який, немов слідчий, спостерігає й вивчає, як працює програма, і шукає в ній помилки. За даними ДОУ, середньому українському QA-інженеру 26 років.
ЗАДАЧІ ТА ОБОВ’ЯЗКИ «Тестувальник знає, як система працює, де вона не працює, і де працює не так, як задумано. Він вміє визначити, чим викликана помилка, або хоча б знає, де це шукати. Чим тестувальник досвідченіший, тим більш важкою і цікавою є його робота». Головний мінус – монотонна складова роботи, особливо на початку кар’єри. Сюди відносять проходження тест-кейсів при ручному тестуванні та роботу з документацією. Отримавши достатню кількість досвіду, можна дорости до менеджера проекту і потім розвиватися як управлінець
Бізнес-аналітик
Тестувальник (QA-інженер)
Такий собі “натураліст”, який аналізує бізнес і процеси, що підлягають автоматизації. Бізнес-аналітик – це фахівець, який досліджує проблему замовника, шукає рішення і оформлює його концепцію в формі вимог, на які надалі будуть орієнтуватися розробники при створенні продукту.
ЗАДАЧІ ТА ОБОВ’ЯЗКИ Головна задача бізнес-аналітика – виявити проблеми бізнесу замовника і знайти максимально ефективне її вирішення. Для цього він повинен володіти знаннями в предметній області. Бізнес-аналітик працює з вимогами на всіх етапах життєвого циклу розробки ПЗ і постійно виступає посередником між замовником і командою програмістів.

## Slide 20: Які базові посади є в ІТ
Головна задача системного адміністратора – покращувати та модернізувати всю інформаційну інфраструктуру компанії, а також стежити за її працездатністю, реагувати на виникаючі проблеми. «Адмін – це людина, яка може і повинна вирішити практично будь-яку проблему, але не на однухвилину, милицею, а правильно, виважено, ефективно, з прицілом на майбутнє».
Дизайнер або UI/UX Дизайнер
Системний адміністратор
Дизайнер – це фахівець, який створює графічні інтерфейси, основне завдання яких – вирішувати задачі користувачів.
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Дизайнери в IT проектують логічну структуру веб-сайтів, додатків та програмного забезпечення, продумують найбільш зручні способи відображення інформації, а також займаються художнім оформленням проекту.
«Ключова особливість дизайну в IT – це те, що це не стільки мистецтво, скільки інструмент, який вирішує конкретні задачі».

## Slide 21: Які базові посади є в ІТ
Тімлід – це щось середнє між проектним менеджером і кваліфікованим розробником. Під управлінську роль тімліда потрапляють такі обов’язки, як власне менеджмент, розподіл і делегування завдань, всілякі оцінки та складання робочого графіку, контроль стану проекту, а також мітинги, комунікації із замовником, керівництвом і всіма членами команди (розробниками, архітекторами, тестувальниками, менеджерами) .
Архітектор
Team Lead
Software Architect – це IT-фахівець, який приймає рішення щодо внутрішнього устрою і зовнішніх інтерфейсів програмного комплексу з урахуванням проектних вимог і наявних ресурсів.
ЗАДАЧІ ТА ОБОВ’ЯЗКИ Головна задача архітектора – пошук оптимальних (простих, зручних, дешевих) рішень, які будуть максимально відповідати потребам замовника і можливостям команди. На підставі бізнес-вимог цей фахівець створює функціональну та технічну специфікацію системи, планує і проектує способи технічної реалізації, обирає технології.
Notes: Основні відмінності:
Фокус: Архітектор програмного забезпечення зосереджується на технічному дизайні та структурі системи, тоді як тімлід зосереджується на управлінні командою та забезпеченні виконання проєкту вчасно.
Обсяг: Робота архітектора програмного забезпечення більш стратегічна і довгострокова, орієнтована на загальну архітектуру. Робота тімліда більш тактична, спрямована на щоденне управління командою.
Ці ролі можуть перетинатися, особливо в менших командах, але вони мають різні області зосередження.

## Slide 22: Які базові посади є в ІТ
Програмісти – це кістяк IT-індустрії. Це фахівці, які пишуть вихідний код програм і в кінцевому результаті створюють технології.
ЗАДАЧІ ТА ОБОВ’ЯЗКИ Роботу програміста можна порівняти з роботою інженера-будівельника. Спочатку він визначає проект, з яким йому доведеться працювати та оцінює, як це все буде виглядати (продумує структури даних). Потім він визначає порядок і спосіб будівництва об’єкту (складає алгоритми) і вже після цього починає «класти цеглу» (писати код).
Дослідник (RESEARCHER)
Програміст
Дослідник – це людина, яка на основі глибинного дослідження ринку та його тенденцій робить висновки щодо того, хто (які компанії) може стати потенційними клієнтами компанії-роботодавця. Українські researcher-и дуже молоді (23-25р.) і часто це їх перше місце роботи.
ЗАДАЧІ ТА ОБОВ’ЯЗКИ Дослідник детально та прискіпливо аналізує ринок за тими критеріями, які надає йому роботодавець задля пошуку потенційних клієнтів (leads). Критерії пошуку можуть дуже різнитися та залежать від галузі, в якій найбільше присутня компанія, а також регіону. Головна задача дослідника – передати інформацію наступній ланці в процесі продажів — тобто до менеджерів з продажу.
HR-спеціалісти в ІТ-сфері займаються управлінням людськими ресурсами всередині ІТ-компанії. Вони відповідають за пошук, відбір, адаптацію, розвиток та утримання талантів. В ІТ-секторі HR-фахівці повинні розуміти специфіку галузі, знати сучасні технології та вміти ефективно взаємодіяти з технічними спеціалістами.
HR

## Slide 23: Інструменти для управління проектами PMs
Notes: Інструменти для управління проектами:
Microsoft Project: Класичний інструмент для планування проектів, управління ресурсами та відстеження прогресу.
JIRA: Популярний інструмент для управління проектами, особливо в Agile-середовищах. Використовується для трекінгу задач, спринтів та управління беклогом.
Trello: Простий і зручний інструмент для управління задачами, що використовує підхід Kanban з візуальними дошками.
Asana: Інструмент для управління проектами, що дозволяє планувати задачі, організовувати робочі процеси та відстежувати прогрес.
Monday.com: Гнучкий інструмент для планування та управління проектами з можливістю кастомізації робочих просторів.

## Slide 24: Інструменти для комунікації та співпраці PMs
Notes: Slack: Інструмент для командної комунікації, що підтримує інтеграцію з багатьма іншими інструментами управління проектами.
Microsoft Teams: Платформа для обміну повідомленнями, відеоконференцій та співпраці в реальному часі, інтегрована з пакетом Microsoft 365.
Zoom: Програмне забезпечення для проведення відеоконференцій і вебінарів.
Інструменти для управління ресурсами та відстеження часу:
Harvest: Інструмент для трекінгу часу та управління ресурсами, дозволяє відстежувати витрати часу на завдання.
Toggl: Простий у використанні трекер часу, який інтегрується з іншими інструментами управління проектами.
Resource Guru: Інструмент для планування ресурсів, що допомагає уникнути перевантаження команди.
4. Інструменти для управління документами:
Google Workspace: Набір інструментів для спільного створення та редагування документів, електронних таблиць та презентацій.
Microsoft 365: Пакет програм для створення та редагування документів, електронних таблиць, презентацій та спільної роботи.
Confluence: Інструмент для створення внутрішніх вікі, управління документацією та співпраці в команді.
5. Інструменти для управління ризиками та звітності:
Risk Register: Інструменти для документування та відстеження ризиків проекту.
Power BI: Інструмент для аналізу даних і створення звітів, який дозволяє візуалізувати ключові показники проекту.
6. Інструменти для управління фінансами та бюджетування:
QuickBooks: Програмне забезпечення для бухгалтерського обліку та фінансового планування.
Xero: Хмарний інструмент для фінансового обліку, який допомагає з управлінням витратами та доходами.
Ці програмні засоби дозволяють проектним менеджерам ефективно планувати, координувати та контролювати проекти, забезпечуючи високу продуктивність і досягнення цілей проекту.

## Slide 25: Результати проекту
– продукт, що є елементом іншого виробу або кінцевий виріб;
– здатність надавати послуги (наприклад, дистрибуція);
– результати, такі як наслідки (наприклад, дані) чи документи.

## Slide 26: Звідки беруться проекти?
Проекти санкціонуються
• вимогами ринку;
• стратегічними можливостями/потребами підприємства (наприклад, новий курс навчання з метою збільшення прибутку);
• вимогами замовника;
• технологічним прогресом;
• законодавчими вимогами (наприклад з 1 жовтня 2023 року РРО застосовуватимуть усі платники єдиного податку 2-4 групи)

## Slide 27: Приклади проектів
- розробка нового програмного продукту або послуги;
– здійснення змін у структурі, кадрах та стилі організації;
– розробка, придбання нової чи вдосконалення існуючої інформаційної системи;
- будівництво будівлі або споруди;
- впровадження нової процедури або нового процесу на підприємстві.

## Slide 28: 1.3 Особливості проектів інформатизації
Інформатизація - Це спрямований процес системної інтеграції комп'ютерних засобів, інформаційних та комунікаційних технологій з метою отримання нових загальносистемних властивостей, що дозволяють ефективніше організувати продуктивну діяльність людини, групи, соціуму.
Термін інформатизація широко поширений лише у країнах СНД та Китаї у зв'язку з:
- З недостатньою розробленістю глосарія у 80-90 рр.;
-зі специфікою розвитку країн: високий рівень розвитку прикладних та спеціалізованих апаратно-програмних комплексів та вкрай слабка телекомунікаційна інфраструктура.

## Slide 29: Обмеження проекту

## Slide 30: Обмеження проекту
В управлінні проектами використовується термін «проектний трикутник», для якого використовують також назву «потрійне обмеження проекту». Проектний трикутник описує взаємодію ключових обмежень проекту:
Зміст проекту, який у найпростішому випадку може виглядати як список робіт з проекту, які потрібно реалізувати, щоб досягти цілей проекту та отримати заплановані результати.
Час реалізації проекту – обмеження щодо тривалості проекту, що включає дату, до якої у проекті мають отримати очікувані результати.
Бюджет - Обмеження за вартістю проекту.
Якість - Обмеження, пов'язане зі ступенем виконання вимог до результатів проекту. Наприклад, замовник проекту може погодитися з тим, що його влаштує ситуація, коли можуть бути реалізовані лише найважливіші вимоги до результатів проекту.

## Slide 31: Як працює проектний трикутник?
Якщо ми при збиранні вимог не врахували важливих вимог – це призведе до появи нових робіт у змісті проекту, сторона трикутника «Зміст» стане довшою. Збалансувати її можна, або збільшивши бік трикутника «бюджет», або збільшивши бік «термін», або збільшивши обидві сторони трикутника.
Якщо змінюється одна із сторін трикутника, керівнику проекту та замовнику доводиться балансувати дві інші сторони трикутника.
Розуміючи, як працює проектний трикутник, керівник проекту та замовник можуть домовитися про пріоритети:що важливіше для проекту – термін, зміст, якість чи бюджет.