Контрольні тести
1. Які види контролю відносяться до основних:
а) контроль якості;
б) загальний контроль змін та звітність про хід виконання робіт по проекту;
в) контроль витрат за видами робіт проекту;
г) контроль ризику проекту.
13. Які види контролю відносяться до допоміжних:
а) загальний контроль змін проекту;
б) звіт про хід виконання робіт по проекту;
в) контроль змін, утримання, витрат, якості та ризику;
г) всі відповіді вірні.
2. Які методи застосовуються в управлінні проектами:
а) планування, організація, облік та аудит;
б) створення команд по управлінню проектами;
в) виробництво, планування та фінансування проекту;
г) мережеве планування та управління, календарне планування, логістику, стандартне планування, ресурсне планування, імітаційне моделювання на ЕОМ.
3. Що слід розуміти під життєвим циклом проекту:
а) це відрізок часу між моментом зародження ідеї (проекту) та моментом її (його) ліквідації, тобто завершення;
б) це час з початку експлуатації проекту до його ліквідації;
в) це стадії та етапи реалізації проекту;
г) це сукупність стадій, етапів та фаз розробки проекту.
4. Які параметри проекту можна віднести до тих, що управляються у повному обсязі:
а) трудові, фінансові та матеріальні ресурси;
б) обсяги та види робіт;
в) обсяги та види робіт, вартість проекту, строк виконання, ресурси (трудові, матеріально-технічні, фінансові, якість проектних рішень);
г) тривалість життєвого циклу, скорочення витрат, ефективне використання трудових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів.
5. Що слід розуміти під плануванням проекту:
а) це процес формування рішень, які визначають порядок, в якому визначається послідовність реалізації окремих заходів, дій та робіт по проекту;
б) визначення всіх необхідних параметрів реалізації проекту (тривалості, потреби у трудових, матеріально-технічних та фінансових ресурсах), обсягів робіт та строків їх виконання тощо;
в) сукупність зв’язаних між собою процедур: розробка первинних планів, розробка бюджету, визначення потреби у трудових, матеріально-технічних та фінансових ресурсах.;
г) всі відповіді вірні.
6. Які основні принципи планування:
а) цілеспрямованість, комплексність, науковість, збалансованість, системність, гнучкість, оптимальна адаптивність, безперервність, стабільність, багатофункціональність;
б) оптимальна координація та інтегральна діяльність всіх учасників та виконавців проекту
в) реальність, оперативність, несуперечність;
г) концептуальність, стратегічність, координація.
7. У чому полягає сутність мереженого планування проекту:
а) це комплекс графічних та розрахункових методів, організаційних заходів та контрольних прийомів, які забезпечують моделювання, аналіз та динамічну перестройку плану виконання проекту;
б) це інформаційно-динамічна модель, в якій відображуються взаємозв’язки та результати всіх робіт, необхідних для досягнення кінцевої цілі проекту;
в) це графічне відображення всіх робіт проекту та залежностей міх ними;
г) всі відповіді вірні.
8. Назвіть основні методи контролю фактичного виконання робіт по проекту:
а) метод простого контролю та метод детального контролю;
б) балансовий метод;
в) метод по віхах;
г) метод 50/50.
9. Які основні критерії контролю робіт по проекту:
а) рівень ризику;
б) обсяг виконаних та майбутніх робіт, час та вартість, якість організації та змісту робіт;
в) контроль закупівель і постачань ресурсів по проекту;
г) всі відповіді вірні.
10. Які існують види контролю проектної діяльності:
а) попередній, поточний та заключний;
б) простий та детальний контроль;
в) загальний контроль за ходом виконання робіт по проекту;
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