ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни

«ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНИХ АЛЬТЕРНАТИВ»

Запоріжжя

Розділ 1. Сутність концепції проекту

### ТЕМА 3. ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ПРОЕКТНИХ АЛЬТЕРНАТИВ

Питання для обговорення:

1. Визначення цінності проекту.

2. Поняття явних і неявних вигід і витрат.

3. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі.

4. Визначення вигід і витрат у проектному аналізі.

5. Особливості визначення витрат у проектних розрахунках.

Методичні рекомендації:

Одним з основних завдань проектного аналізу є встановлення цінності проекту, яка визначається як різниця між позитивними (вигодами В) та негативними результатами (витратами З):

#### Цінність проекту = Вигоди – Витрати.

Модель оцінки додаткових вигід базується на розрахунку приросту вигід, отриманих завдяки здійсненню проекту, помноженому на ціну вигід:

Додаткові вигоди проекту = ΔB · Pв ,                   (3.1)

де ΔВ - додаткові вигоди, отримані завдяки здійсненню проекту;

Рв - ціна вигод.

Модель оцінки додаткових витрат ґрунтується на визначенні кількості потрібних додаткових ресурсів, помножених на їх ціну:

Додаткові витрати проекту = ΔQp · Pp ,	           (3.2)

де ΔQp - кількість додаткових ресурсів, необхідних для реалізації проекту;

Pp - ціна ресурсів.

Явними називають матеріальні вигоди (витрати, обумовлені зменшенням (збільшенням) витрат або отриманням додаткових доходів (витрат), величина яких, як правило, очевидна, що дозволяє досить легко визначити їх фінансове значення. До неявних вигід (витрат) належать побічні вигоди (витрати), які супроводжують проект. Вони пов’язані, як правило, з економічними або соціальними наслідками проекту і мають непрямий характер.

Одним з ключових положень проектного аналізу, особливо у сфері економічного аналізу, є поняття альтернативної вартості.

Альтернативна вартість - це втрачена вигода від використання обмежених ресурсів для досягнення однієї мети замість іншого, найкращого з тих, що лишилися, варіанта їх застосування.

Концепція альтернативної вартості є ключовою в проектному аналізі.

Явні вигоди від проекту виникають або від збільшення обсягів випуску, що сприяє зниженню собівартості виробництва продукції, або від можливості підвищення ціни на продукцію, що виробляється. Це матеріально відчутні вигоди, тому їх кількісна оцінка майже не викликає складнощів.

Збільшення фізичного обсягу виробництва - найбільш типовий вид матеріальних вигід, визначення яких базується на додаткових грошових надходженнях, що виникають завдяки проекту.

До вигід, що отримуються в результаті реалізації проекту, можна віднести також зміни:

- кваліфікації працівників, що дає змогу підвищити якість продукції, уникнути ризик браку, досягти довгострокової рівноваги;

- у часі реалізації. Це відбувається, наприклад, завдяки будівництву спеціалізованих сховищ, що дає змогу продажу сільськогосподарської продукції у період найвигідніших цін на неї (продаж зерна не під час жнив, а наприкінці року, коли ціна на нього підвищується);

- місця реалізації. Цей вид вигід найбільш пов’язаний з проектами у галузі збуту, коли передбачається доставка товару безпосередньо до споживача;

- виду продукту, наприклад його сортування та переробка. Вигоди у цьому проекті зумовлені тим, що у сільськогосподарських проектах сортування дозволяє кращі овочі та фрукти продавати у свіжому вигляді за більш високими цінами, а менш якісний товар направляти на переробку, що в цілому підвищує вартість усього врожаю.

Практичні завдання:

Завдання 1. Розрахунок середніх та граничних витрат (табл. 3.1).

##### Таблиця 3.1 - РОЗРАХУНОК СЕРЕДНІХ ТА ГРАНИЧНИХ ВИТРАТ 
ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ВУЗЛА

| Верстат | Витрати виробництва за годину, грн. | Максимальна продуктивність за годину, шт. | Кількість продукції, що виробляється, за годину | Собівартість одиниці продукції (середні витрати) | Граничні витрати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 700 | 50 | 50 | 700 : 50 = 14 | — |
| 2 | 800 | 50 | 50 | 800 : 50 = 16 | — |
| 3 | 1000 | 50 | 25 | 1000 : 50 = 20 | 2500−1500125−100=40 |

Дані, наведені в таблиці, характеризують виробничий процес, в якому для виготовлення вузла застосовують три верстати. Завдяки певним технологічним змінам кожен з них має різні експлуатаційні витрати, проте для виробництва 125 одиниць продукції за годину потрібна робота всіх трьох верстатів. Загальні витрати виробництва 125 одиниць продукції становлять 2500 грн., середні - 20 грн. за одиницю. Собівартість вузлів різна - 14, 16, 20 грн. Для виробництва додаткової одиниці за годину належить використовувати 3-й верстат. Виробничі витрати за одиницю продукції на ньому дорівнюють 40 грн. Таким чином, граничні витрати виробництва дорівнюють 40 грн., а середні - 2500 : 125 = 20 грн.

З таблиці видно, що:

загальні витрати виробництва = 700 + 800 + 1000 = 2500 грн.;

кількість виготовленої продукції = 125 шт.;

середні витрати виробництва = 2500 : 125 = 20 грн.;

вартість виробництва однієї додаткової одиниці = 2500−1500125−100=40 грн.

Причина поділу витрат на середні та граничні базується на тому, аби виправдати збільшення обсягу виробництва. Отриманий дохід повинен якнайменше дорівнювати понесеним витратам, або 40 грн. Неможливо розбагатіти, виробляючи будь-що за 40 грн., а продаючи за 20 грн., тобто за середньою собівартістю. Навпаки, для отримання прибутку необхідно повернути 40 грн. граничних витрат.

Завдання 2. Фрезерувальний верстат з програмним управлінням та балансовою (бухгалтерською) вартістю 8000 грн. займає місце на заводі Х, але не використовується цехом системи промислового управління (або іншим підрозділом). Певна компанія пропонує купити цей верстат за 10 000 грн. на умовах «франко-вагон». Умови «франко-вагон» означають, що компанія-покупець сплатить 10 000 грн. після того, як верстат буде демонтовано з попереднього робочого місця, підготовлено до відправлення та завантажено у вагон. Якщо цих операцій не буде здійснено, оплата не відбудеться. Демонтаж верстата коштує 500 грн., підготовка до відправлення - 300 грн., перевезення до станції та завантаження на залізничну платформу - 200 грн. Після всього цього компанія отримує 10 000 грн. Відтік коштів становить разом 500 (демонтаж) + 300 (підготовка до відправлення) + 200 (доставка на станцію та завантаження) = 1000 грн. Таким чином, чисті надходження дорівнюватимуть 10 000 – 1000 = 9000 грн., що на 1000 більше, ніж балансова вартість верстата (8000 грн.). Отже, раніше амортизаційні відрахування були занадто великими, що захистило доходи від податків. Припустимо, що ставка податку 40%. Надлишок у 1000 грн. понад чистої ціни оподатковується, розмір податку дорівнює 0,4 × 1000 =
= 400 грн. Вилучивши цю суму з 9000 грн., отримаємо 8600 грн. - чисті надходження після сплати податку.

Тепер припустимо, що цех побутової електроніки зрозумів, що він може застосовувати цей верстат на новій виробничій лінії. Верстат має лишитися на попередньому робочому місці, але буде використовуватися для виробництва нової продукції. Які витрати, що відображають застосування верстата цехом побутової електроніки, потрібно зазначити у новому проектному аналізі? Правильною буде відповідь «чисті надходження 8600 грн.», оскільки це - найкращий варіант використання верстата. Інакше кажучи, якщо компанія застосовує верстат у новому проекті, то вона відмовляється від отримання 8600 грн., які можна було б одержати, продавши верстат.

Проте цю ситуацію можна розглядати з іншого боку: якщо цінність, створена новим проектом, менша за 8600 грн., то верстат потрібно продавати, а від проекту відмовитися. У даному випадку ми маємо справу з двома альтернативами, що виключають одна одну: у випадку А - продавати верстат і отримати 8600 грн., у випадку Б - застосувати верстат у новому проекті. Альтернативі Б віддають перевагу лише у тому разі, якщо проект принесе більшу цінність, ніж у випадку А, тобто 8600 грн.

Завдання 3. Цех побутової електроніки бажає використовувати верстат, але для того, щоб він міг стати компонентом виробничої лінії, його необхідно перемістити на інше місце і наново встановити. Демонтаж коштує 500 грн., перевезення на інше робоче місце - 50 грн., повторний монтаж та налагодження - 750 грн. Які витрати, що відображають експлуатацію верстата у даному випадку, необхідно зазначити під час аналізу проекту? Відтік коштів становить: 500 + 50 + 750 = 1300 грн. Окрім того, залишаючи верстат у себе, компанія відмовляється від отримання 8600 грн. виручки у разі продажу верстата іншій компанії, тому дане значення альтернативної вартості належить додати до грошових видатків. Таким чином, загальні витрати використання верстата дорівнюватимуть 9900 грн., і саме ця цифра має бути зазначена в проектному аналізі.

Однак до розрахунку двічі включено витрати на демонтаж верстата: перший раз у розрахунку альтернативної вартості 8600 грн., другий - при розрахунку коштів. Тому правильною цифрою має бути 9400 грн. Логічна помилка такого аргументу полягає у тому, що розрахунком у сумі 8600 грн. (максимальної виручки від продажу верстата) не передбачено, аби будь-хто вже здійснив заходи з демонтажу устаткування. Це - лише одна з альтернатив, що виключають одна одну, та яку належить взяти до уваги. Витрати у 500 грн., пов’язані з фізичним переміщенням верстата на нове місце монтажу, лише характеризують процес демонтажу для іншої альтернативи. Очевидно, що у даному випадку необхідні витрати складатимуть лише 1300 грн. Також зрозумілим має бути те, що даний порядок дій позбавляє будь-якої можливості отримання 8600 грн. від продажу верстата (іншої можливої альтернативи), і ця цифра є вірним значенням альтернативної вартості.

ТЕМА 4. ЦІННІСТЬ ГРОШЕЙ У ЧАСІ

Питання для обговорення:

1. Поняття майбутньої і теперішньої вартостей.

2. Номінальна та реальна процентні ставки.

3. Фактори, які впливають на вартість грошей.

Методичні рекомендації:

Майбутня вартість (FV) являє собою суму інвестованих у теперішній момент коштів, в яку вони мають перетворитися через певний проміжок часу з урахуванням певної ставки процента.

Під ставкою процента розуміють вимір часової вартості грошей, суму процента на інвестиції, яка може бути отримана за даний період часу. Якщо інвестування здійснюється у короткому проміжку часу, то користуються простим процентом - сумою, яку нараховано на первинну вартість вкладу в кінці одного періоду. Він обчислюється за формулою:

І = р · і · n,	                                                (4.1)

де I - грошовий вираз процента, сума процентних грошей, які нараховано за період інвестування;

p - первинна вартість вкладу;

i - процентна ставка;

n - кількість періодів платежів.

Майбутня вартість розраховується таким чином:

FV = PV + I,  	                                                  (4.2)

де PV - теперішня вартість грошей.

Якщо інвестування здійснюється у тривалому проміжку часу, то користуються складним процентом. Це сума доходу, яка утворюється в результаті інвестування за умови, що сума нарахованого процента не виплачується після кожного періоду, а приєднується до суми основного вкладу і у подальшому платіжному періоді сама приносить дохід.

Процес переходу від теперішньої вартості (PV) до майбутньої (FV) називається компаундуванням.

Компаундування (нарахування) - операція, що дозволяє визначити величину остаточної майбутньої вартості за допомогою складних процентів.

Рівняння для розрахунку майбутньої вартості шляхом компаундування має такий вигляд:

FV = PV(1 + i)n,	                               (4.3)

де FV - майбутня вартість;

PV - теперішня вартість;

i - ставка процента у поточному або реальному виразах;

n - кількість років або строк служби проекту;

(1 + i)n - коефіцієнт (фактор) майбутньої вартості для i та n.

Процес дисконтування являє собою операцію, протилежну компаундуванню (нарощуванню складних процентів) при обумовленому кінцевому розмірі коштів.

Дисконтування - процес визначення теперішньої вартості потоку готівки шляхом коригування майбутніх грошових надходжень за допомогою коефіцієнта дисконтування.

Теперішня вартість (PV) являє собою суму майбутніх грошових надходжень, що наведені з урахуванням певної ставки процента до теперішнього періоду.

Аналогічно у дисконтуванні може застосовуватися простий і складний проценти, але на практиці використовують тільки складний процент. Розрахунок має такий вигляд:

PV = FV / (1 + i)n = FV · 1 / (1 + i)n, 	                                (4.4)

де 1 / (1 + і)n - фактор процента теперішньої вартості або коефіцієнт дисконтування.

Розрахунки, що виконуються при відборі проектів, досить часто містять необхідність визначення вартості рівновеликих платежів (або надходжень), які здійснюються через однакові проміжки часу продовж певного періоду. Такі платежі називають ануїтетом. Розрізняють майбутню вартість ануїтету (вартість ануїтету на момент останньої виплати) та теперішню вартість ануїтету (дисконтована сума ануїтету на дату останньої виплати).

При оцінці величини грошових потоків з урахуванням фактора часу найбільш поширеними проблемами є:

1) складність вибору відповідної процентної ставки;

2) непослідовність у користуванні показниками процентних ставок.

Величина процентної ставки відображає вартість капіталу для інвестора, наприклад рівень дохідності за облігаціями державної позики. Оскільки цінність грошей у реальному виразі може знижуватися протягом часу через інфляцію, у проектному аналізі використовують такі дві ставки:

- реальна процентна ставка (r) - ставка доходу на капітал без урахування інфляції. У разі використання реальної ставки процента необхідно проводити розрахунок грошових потоків у постійних цінах, тобто нейтралізувати вплив інфляції;

- номінальна (теперішня) процентна ставка (i) - ставка доходу з позицій інвестора на приватному ринку, яка включає інфляцію (t) і тому визначається підсумовуванням реальної ставки процента та величини темпу інфляції:

i = r + t ,	                                                  (4.5)

де r - реальна процентна ставка (дохідність інвестицій);

t - темп інфляції.

Якщо інфляція має значні темпи, то розрахунок номінальної процентної ставки здійснюється за формулою складних процентів:

i = r + t + r · t ,	                                          (4.6)

де r · t -  інфляційна премія.

Інфляційна премія - це премія за інфляційне очікування, яку інвестори додають до реального, вільного від ризиків рівня доходу (норми прибутку).

Величина реальної ставки визначається за рівнянням:

r=1+i1+t−1. 	                                          (4.7)

Якщо в аналізі проекту використовують лише реальні (постійні) ціни, то для визначення вартості капіталу не слід збільшувати на інфляцію річні виробничі експлуатаційні витрати і вигоди.

Таблиця 4.1 - Використання  процентних  ставок  у  визначенні 
номінальних  і реальних  грошових  потоків

| Ставка | Грошовий потік у реальному (постійному) виразі | Грошовий потік у номінальному (теперішньому) виразі |
| --- | --- | --- |
| Процентна ставка, що використовується | реальна | номінальна |
| Темп інфляції | темп інфляції = 0 | темп інфляції > 0 |

Окремими інфляційними сценаріями передбачені три можливих варіанти співвідношення номінальної ставки процента з темпом інфляції:

1) r = t - нарощення реальної вартості коштів не відбувається внаслідок того, що приріст їх майбутньої вартості поглинає інфляція;

2) r > t - реальна майбутня вартість коштів збільшується, незважаючи на інфляцію;

3) r < t - реальна майбутня вартість коштів знижується, тобто процес інвестування є збитковим.

Практичні завдання:

Завдання 1. Припустимо, що ви поклали у банк 1000 грн. під 20 % річних. Яку суму ви матимете наприкінці першого року? Для початку визначимо, що теперішня вартість або початкова сума вашого рахунку PV = 1000 грн., а процентна ставка, яку виплачує банк за один рік, i = 20 %. Майбутня вартість по закінченні одного року (n = 1) FV дорівнює початковій ставці, помноженій на 1,0 плюс процентна ставка i = 0,2. Отже, наприкінці першого року ви матимете 1200 грн. (1000 + + 1000 × 0,2, або 1000 × (1 + 0,2)).

Розглянемо, яким буде результат, якщо ви залишите свої 1000 грн. на банківському рахунку на 3 роки. Майбутня вартість початкової суми на кінець третього року може бути визначена за допомогою рівняння (4.3):

FV = 1000 × (1 + 0,2)3 = 1728 грн.

Завдання 2. Очікується, що дохідність інвестиції складатиме 5 % річних. 100 грн., вкладені зараз, через рік коштуватимуть:

FV1 = 100 · (1 + 0,05) = 105.

Якщо інвестор бажає продовжити вкладення, то наприкінці наступного року вартість вкладу дорівнюватиме:

FV2 = FV1 · (1 + i) = 105 · (1 + 0,05) = 110,25,

або за формулою (2.2.1):

FV2 = PV · (1 + i)2 = 100 · (1 + 0,05)2 = 110,25.

Процес нарощування вартості початкових 100 грн. подано в табл. 4.2.

Таблиця 4.2 - РОЗРАХУНОК МАЙБУТНЬОЇ ВАРТОСТІ КОШТІВ

| Рік | Позначення | Вартість грошей, грн. |
| --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 | FV FV1 FV2 FV3 FV4 FV5 | 100 105 110,25 115,76 121,55 127, 63 |

Завдання 3. Припустимо, що інвестор бажає отримати 200 грн. через 2 роки. Яку суму він має помістити на терміновий депозит зараз, якщо процентна ставка становить 5 %?

Для розрахунку скористаємося формулою (4.4):

PV = 200 : (1 + 0,05) = 181,40.

У цьому випадку величина i сприймається як ставка дисконту (її часто називають просто дисконтом).

Випадок, який розглянуто у прикладі 2, можна інтерпретувати наступним чином:

181,40 грн. та 200 грн. - це два способи подати одну й ту ж суму коштів у різні моменти часу: 200 грн. через два роки дорівнюють 181,40 грн. сьогодні.

##### Завдання 4.

##### Таблиця 4.3 - РОЗРАХУНОК НОМІНАЛЬНОЇ СТАВКИ 
ДОХІДНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ, %

| Показник | Окремі інфляційні сценарії |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Реальна ставка дохідності, r | 100 | 100 | 100 |
| Темп інфляції, t | 20 | 100 | 150 |
| Реальна ставка дохідності, яку скориговано на інфляцію, r · t | 20 | 100 | 150 |
| Номінальна ставка дохідності, i = r + t + r · t | 140 | 300 | 400 |

Величина номінальної ставки дохідності за першим сценарієм дорівнює 140%, за другим - 300, за третім - 400%.

Завдання 5.

Таблиця 4.4 - РОЗРАХУНОК РІВНЯ НОМІНАЛЬНОЇ ДОХІДНОСТІ 
ПРИ РІЗНИХ ТЕМПАХ ІНФЛЯЦІЇ, %

| Показник | Окремі інфляційні сценарії |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Реальна ставка дохідності, r | 100 | 100 | 100 |
| Темп інфляції, t | 20 | 100 | 150 |
| Реальна ставка дохідності, яку скориговано на інфляцію, r · t | 20 | 100 | 150 |
| Номінальна ставка дохідності, i = r + t + r · t | 140 | 300 | 400 |
| Рівень номінальної дохідності після сплати податку на прибуток (k = 35%) | 70 | 105 | 140 |

Як бачимо, при різкому зниженні інфляції виплата податків спочатку здійснюється за рахунок чисто інфляційного доходу (компонента i). Потім починає зменшуватися реальний дохід, скоригований на інфляцію (компонент ri), і у подальшому погашення податкових зобов’язань повинно здійснюватися за рахунок власного реального доходу від інвестиційного проекту. Тому аналітики при аналізі фінансової привабливості проекту, який реалізується при певному рівні інфляції, повинні враховувати деякі взаємовпливаючі показники: номінальна дохідність проекту, його реальна дохідність, ставка податку та рівень інфляції. Слід пам’ятати, що високоефективні проекти більш чутливі до інфляційних процесів, їх номінальна дохідність різко збільшується в умовах зростання інфляційних процесів, однак при зниженні розвитку інфляції швидкість падіння дохідності відбувається випереджаючими темпами.

Завдання для самостійного розв’язання:

1. Припустимо, сьогодні ви вирішили покласти на рахунок у банк 1000 грн. під 8% річних. Скільки грошей ви отримаєте через чотири роки? Скільки грошей ви отримаєте, якщо складний процент (8%) нараховується щоквартально? Скільки грошей ви отримаєте через чотири роки в даному разі?

2. Уявіть, що ви святкуєте свою 19-у річницю. Батьки відкрили рахунок на ваше ім’я, з якого ви отримаєте 10 000 грн., коли вам виповниться 25 років. Якщо ставка дисконту становить 11%, скільки грошей має бути на рахунку сьогодні?

3. Перший захисник футбольної команди підписав трирічний контракт на 1000 тис. грн. Бонус на суму 100 тис. грн. виплачується відразу готівкою. Гравець має отримати 200 тис. грн. у вигляді заробітної плати наприкінці першого року, 300 тис. грн. - наступного року та 400 тис. грн. - наприкінці останнього року. Якщо дисконтна ставка становить 10%, чи дійсно цей контракт коштує 1000 тис. грн.? Яка теперішня вартість цього контракту?

4. Ви розглядаєте проект інвестицій, здійснивши який, ви отримуватимете 12 000 доларів щорічно протягом наступних десяти років. Якщо необхідна ставка доходу становить 15 %, яку суму грошей вам потрібно інвестувати?

5. Розрахуйте теперішню вартість сум грошей по таких даних:

| Майбутня вартість | Кількість років | Процентна ставка, % | Теперішня вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 498 | 7 | 13 |  |
| 1 033 | 13 | 6 |  |
| 14 784 | 23 | 4 |  |
| 898 156 | 4 | 31 |  |

6. По таких даних розрахуйте майбутню вартість сум грошей:

| Теперішня вартість, грн. | Кількість років | Процентна ставка, % | Майбутня вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 123 | 13 | 13 |  |
| 2 555 | 8 | 8 |  |
| 74 484 | 5 | 10 |  |
| 167 332 | 9 | 1 |  |

Розділ 2. Підходи до розв’язання проектних альтернатив

ТЕМА 5. ГРОШОВИЙ ПОТІК

Питання для обговорення:

1. Поняття грошового потоку.

2. Проектний грошовий потік та його розрахунок.

3. Особливості розрахунку проектного грошового потоку.

Методичні рекомендації:

Під грошовим потоком розуміють різницю між кількістю отриманих і витрачених грошей, фактичні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму (чи витрачаються нею) протягом деякого визначеного періоду.

З точки зору проектного аналізу, грошовий потік обчислюється як різниця між надходженнями грошових коштів та їх витратами, що виникають у результаті реалізації проекту.

Розрахунок грошових потоків не можна отримати зі стандартної фінансової звітності, оскільки інформація подається не у тій формі, що нам потрібна. Тому нижче на прикладі підприємства ЛОД буде продемонстровано, яким чином підрахувати грошовий потік. Стандартна фінансова бухгалтерська звітність, що має назву звітність по грошових потоках, стосується дещо іншого поняття, і її не треба плутати з тим, про що піде мова в цьому розділі.

З балансу підприємства ми знаємо, що вартість активів фірми дорівнює вартості її заборгованості плюс вартість її власного капіталу. Так само грошовий потік з активів фірми має дорівнювати сумі грошового потоку кредиторам плюс грошовий потік акціонерам (чи власникам):

| Грошовий потік з активів | = | Грошовий потік кредиторам | + | Грошовий потік акціонерам |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Це означає, що грошовий потік з активів фірми дорівнює грошовому потоку, виплаченому постачальникам капіталу до фірми, що відображає генерацію грошей завдяки різноманітній діяльності фірми та використання грошей, або на виплату кредиторам, або власникам фірми. Розглянемо складові грошових потоків: грошовий потік з активів і грошовий потік кредиторам та акціонерам.

Грошовий потік з активів містить три компоненти: операційний потік грошей, капітальні витрати і приріст чистого робочого капіталу.

Операційний потік грошей - це потік грошей, що є результатом щоденної роботи фірми з виробництва і продажу. Витрати, пов’язані з фінансуванням фірмою своїх активів, не включаються до операційного потоку, оскільки вони не є операційними витратами.

Внаслідок того, що певна частина грошового потоку фірми, як правило, реінвестується в фірму, у фірми виникають капітальні витрати. Капітальні витрати - це чисті витрати на придбання активів без продажу активів.

Різниця між проектованим збільшенням оборотних активів і поточних зобов’язань визначається як зміна в чистому робочому капіталі. Приріст чистого робочого капіталу - це різниця між збільшенням поточних активів внаслідок реалізації нового проекту та автоматичним збільшенням кредиторських рахунків і нарахувань. Він вимірюється як зміна чистого робочого капіталу за період, що досліджується, і репрезентує чистий ріст теперішніх активів порівняно з теперішньою заборгованістю. Нижче три компоненти грошового потоку розглядаються більш детально.

Для розрахунку операційного потоку необхідно визначити різницю між доходами та витратами, причому до витрат не включається амортизація, оскільки це - не відтік грошей, та проценти, тому що вони є фінансовими витратами.

У розрахунках операційного потоку враховуються податки, оскільки вони виплачуються грошима.

Необхідно зазначити, що у бухгалтерській практиці операційний грошовий потік часто визначається як чистий прибуток плюс амортизаційні відрахування.

Бухгалтерське визначення операційного грошового потоку відрізняється від проектного в одному важливому моменті: проценти відраховуються, коли визначається чистий прибуток.

Чисті капітальні витрати - це кошти, витрачені на придбання основних активів за мінусом коштів, отриманих від продажу основних активів.

Рис. 5.1 - Розрахунок грошового потоку

Результатом впровадження проекту є зміна загальних грошових потоків фірми сьогодні та в майбутньому. Для оцінки пропонованої інвестиції необхідно розглянути зміни в грошових потоках фірми, а потім вирішити, чи приносять вони прибутки фірмі. Першим, і найбільш важливим кроком, є визначення грошових потоків, обумовлених проектом.

Обумовлені (доречні) грошові потоки - це потоки фірми, які є прямим наслідком рішення про впровадження проекту.

Вони розглядаються з точки зору змін або приросту існуючого грошового потоку фірми та мають назву прирісних (додаткових) грошових потоків, пов’язаних з проектом. Концепція додаткового грошового потоку є центральною в проектному аналізі.

Під додатковим грошовим потоком проекту розуміють всі зміни в майбутніх грошових потоках фірми, що є прямим наслідком впровадження проекту.

Пам’ятаючи, що грошові потоки з активів складаються з трьох компонентів - операційного грошового потоку, капітальних витрат і приросту чистого робочого капіталу, для оцінки проекту необхідно скласти характеристику кожного з компонентів:

| проектний грошовий потік | = |  | проектний операційний грошовий потік |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мінус | проектний приріст чистого робочого капіталу |
|  |  | мінус | проектні капітальні витрати |

Практичні завдання:

Завдання 1. Розрахунок грошового потоку

Таблиця 5.1 - БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА У 2011-2012 рр., грн.

|  | 2011 р. | 2012 р. |  | 2011 р. | 2012 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активи |  |  | Зобов’язання та акціонерний капітал |  |  |
| Поточні активи |  |  | Поточна заборгованість |  |  |
| Гроші | 104 | 160 | Рахунки до сплати | 232 | 266 |
| Дебіторська заборгованість | 455 | 688 | Векселі видані | 196 | 123 |
| Запаси | 553 | 555 |  |  |  |
| Всього поточних активів | 1112 | 1403 | Всього поточна заборгованість | 428 | 389 |
| Постійні активи |  |  | Довгострокова заборгованість |  |  |
| Обладнання та споруди | 1644 | 1709 | Довгострокові кредити | 408 | 454 |
|  |  |  | Сплачені акції | 600 | 640 |
|  |  |  | Нерозподілений прибуток | 1320 | 1629 |
| Всього постійних активів | 1644 | 1709 | Всього довгострокова заборгованість | 2328 | 2723 |
| Всього активів | 2756 | 3112 | Всього зобов’язання та акціонерний капітал | 2756 | 3112 |

Наприкінці 2011 року чисті основні активи підприємства становили 1644 грн. Протягом року списано (амортизовано) 65 грн. вартості основних активів у звітності про доходи. Отже, якщо б ми не придбали жодних нових основних активів, чисті основні активи дорівнювали б 1644 – 65 = 1579 грн. на кінець року.

Баланс 2012 року подає 1709 грн. чистих основних активів, тобто підприємство витратило в цілому 1709 – 1579 = 130 грн. по основних активах протягом року. Таким чином, чисті капітальні витрати підприємства становлять 130 грн.:

| залишкові чисті основні активи | 1709 |
| --- | --- |
| мінус початкові чисті основні активи | 1644 |
| плюс амортизація | 65 |
| чисті інвестиції в основні активи | 130 |

Крім інвестування в основні активи, фірма також інвестує в поточні активи. Наприклад, якщо повернутися до балансу підприємства, то видно, що на кінець 2012 року підприємство має 1403 грн. поточних активів. У кінці 2011 року поточні активи становили 1112 грн., тобто протягом року підприємство інвестувало 1403 – 1112 = 291 грн. у поточні активи.

Коли фірма змінює свої вкладення в поточні активи, її поточна заборгованість зазвичай також змінюється. Для визначення приросту чистого робочого капіталу легше за все було б взяти різницю між початковими та кінцевими цифрами чистого робочого капіталу (ЧРК). Чистий робочий капітал на кінець 2012 року становив 1403 – 389 = 1014 грн., а на кінець 1998 року - 1112 -
– 428 = 684 грн. Таким чином, чистий робочий капітал зріс на 330 грн. Інакше кажучи, підприємство зробило за рік чисту інвестицію в ЧРК у сумі 330 грн.:

| кінцевий чистий робочий капітал | 1014 |
| --- | --- |
| мінус початковий чистий робочий капітал | 684 |
| приріст чистого робочого капіталу | 330 |

Загальний грошовий потік з активів розраховується як операційний грошовий потік за мінусом коштів, вкладених в основні активи та чистий робочий капітал. Отже, для підприємства грошовий потік з активів становив у 2012 році:

| операційний грошовий потік | 547 |
| --- | --- |
| мінус чисті капітальні витрати | 130 |
| мінус приріст чистого робочого капіталу | 330 |
| грошовий потік з активів | 87 |

Очевидно, що ці 87 грн. грошового потоку з активів дорівнюють сумі грошового потоку фірми кредиторам і грошового потоку акціонерам (про це мова йтиме нижче).

Для великого підприємства мати від’ємний грошовий потік - зовсім не незвичайно. Як буде видно далі, від’ємний грошовий потік означає, що фірма отримала більше грошей, позичаючи і продаючи акції, ніж вона виплатила цього року кредиторам та акціонерам.

Підприємство виплатило 70 грн. процентів кредиторам. У балансі, поданому в табл. 5.1, зазначено, що довгостроковий борг зріс на 454 – 408 = 46 грн. Таким чином, підприємство виплатило 70 грн. процентів, але позичило додатково 46 грн. У такому разі чистий грошовий потік кредиторам підприємства за 2012 рік становить:

| виплачені проценти | 70 |
| --- | --- |
| мінус чисті нові позички | 46 |
| грошовий потік кредиторам | 24 |

Для розрахунку грошового потоку акціонерам необхідно знати суму дивідендів, виплачену акціонерам, та суму коштів, витрачену на придбання нових акцій.

За даними звітності про доходи, дивіденди, виплачені акціонерам, дорівнюють 103 грн. Для того, щоб дізнатися, скільки нових акцій у чистому вигляді було придбано, треба розглянути загальний акціонерний капітал і додаткові кошти, сплачені на користь фірми. Ця стаття показує, скільки акціонерного капіталу компанія продала. Протягом року цей рахунок зріс на 40 грн., тобто отримано 40 грн. від продажу чистих нових акцій. Грошовий потік акціонерам підприємства за 2012 рік дорівнює 63 грн.:

| виплачені дивіденди | 103 |
| --- | --- |
| мінус придбані чисті нові акції | 40 |
| грошовий потік акціонерам | 63 |

І останнє, що треба зробити, це перевірити, що цифра грошового потоку з активів співпадає з сумою грошового потоку кредиторам та акціонерам. Як було розраховано вище, грошовий потік з активів становив 87 грн., грошовий потік кредиторам та акціонерам становить 24 + 63 = 87 грн.

Завдання 2. Проектний операційний грошовий потік. Щоб визначити його, треба згадати, що операційний грошовий потік складається з прибутку до виплати процентів і податків та амортизації за мінусом податків. Для ілюстрації розрахунку операційного грошового потоку скористаємося проектною інформацією з проекту А (табл. 5.2).

За наявності звітності про прибуток (табл. 5.2) нескладно розрахувати операційний грошовий потік (табл. 5.3). Операційний грошовий потік проекту А становить 51 780 грн.

Таблиця 5.2 - ПРОЕКТНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ПРОЕКТУ А

| Показник | Виличина, грн. |
| --- | --- |
| Реалізація | 200 000 |
| Змінні витрати | 125 000 |
| Постійні витрати | 12 000 |
| Амортизація | 30 000 |
| Прибуток до виплати процентів і податків | 33 000 |
| Податки | 11 220 |
| Чистий прибуток | 21 780 |

Таблиця 5.3 - ПРОЕКТНИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК ПРОЕКТУ А

| Показник | Величина, грн. |
| --- | --- |
| Прибутки до виплати процентів і податків | 33 000 |
| Амортизація | + 30 000 |
| Податки | – 11 220 |
| Операційний грошовий потік | 51 780 |

Завдання 3. Проектний приріст чистого робочого капіталу і капітальні витрати. Для визначення даних показників необхідно скористатися інформацією про вартість купівлі обладнання та інших активів, їх ліквідаційну вартість, витрати на збільшення обігових коштів. Виходячи з інформації, наведеної у табл. 5.4, фірма повинна була відразу виплатити 90 000 грн. на основні активи і вкласти додаткові 20 000 грн. у чистий робочий капітал. Тобто, відтік коштів становив 110 000 грн. Під кінець проекту основні активи не мають вартості, але фірма повертає 20 000 грн., які були задіяні в робочому капіталі (хоча практика свідчить, що фірма може повернути, як правило, значно менше, ніж 100 % цих грошей, через списані борги та майнові втрати. Якщо планується повернути тільки 90%, тоді у подальших розрахунках необхідно прийняти за основу розмір повернення грошей на рівні 18 000 грн.). Отже, приплив грошей минулого року дорівнював 20 000 грн. У разі, коли відсутні інвестиції в чистий робочий капітал, така інвестиція має повернутися. Інакше кажучи, така сама цифра має з’явитися з протилежним знаком у кінці проектного періоду.

Після отримання даних про операційний грошовий потік, приріст чистого робочого капіталу та капітальних витрат можна закінчити попередній аналіз грошового потоку, як показано в табл. 5.4.

Таблиця 5.4 - РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНОГО ГРОШОВОГО ПОТОКУ 
ЗА ПРОЕКТОМ А, грн.

| Показник | Рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Операційний грошовий потік |  | 51 780 | 51 780 | 51 780 |
| Приріст ЧРК | –20 000 |  |  | +20 000 |
| Капітальні витрати | – 90 000 |  |  |  |
| Загальний проектний грошовий потік | –110 000 | 51 780 | 51 780 | 71 780 |

Завдання 4. Особливості розрахунку проектного грошового потоку. Розглянемо гіпотетичний проект на основі такої інформації: спрощена звітність про прибуток проекту, що був отриманий протягом певного року (табл. 5.5), початкові і кінцеві цифри для статей, на підставі значень яких розраховується приріст чистого робочого капіталу (табл. 5.6).

Таблиця 5.5 -  СПРОЩЕНА  ЗВІТНІСТЬ  ПРО ПРИБУТКИ  ПРОЕКТУ

| Показник | Величина, грн. |
| --- | --- |
| Реалізація | 500 |
| Витрати | 310 |
| Чистий прибуток | 190 |

Вважаємо, що значення амортизаційних відрахувань і податків дорівнює нулю. Протягом року за проектом не було придбано основних активів, а єдиними компонентами чистого робочого капіталу є дебіторська та кредиторська заборгованості.

Виходячи з цієї інформації, розрахуємо загальний грошовий потік за рік. Операційний грошовий потік у даному конкретному випадку такий самий, як прибуток до виплати процентів і податків, оскільки не було податків чи амортизації. Він становить 190 грн. Зважаючи на те, що чистий робочий капітал фактично зменшився на 25 грн., «приріст» чистого робочого капіталу є негативним, тому 25 грн. необхідно звільнити протягом року. Відсутність капітальних витрат дозволяє зробить розрахунки, які свідчать, що величина загального грошового потоку за рік становить 215 грн. (190 – (–25) – 0). Ці 215 грн. загального грошового потоку за рік є припливом, а не відтоком за рік.

Таблиця 5.6 - ДИНАМІКА  ФІНАНСОВИХ  ПОКАЗНИКІВ,  грн.

| Показник | Початок року | Кінець року | Зміна |
| --- | --- | --- | --- |
| Дебіторська заборгованість | 880 | 910 | + 30 |
| Кредиторська заборгованість | 550 | 605 | + 55 |
| Чистий робочий капітал | 330 | 305 | – 25 |

Для розгляду проекту дуже важливо знати величину грошових доходів і грошових витрат за рік. Грошовий прибуток (приплив) розраховується як реалізація мінус ріст дебіторської заборгованості, тому для визначення грошових доходів потрібно детальніше розглянути чистий робочий капітал. Протягом року реалізація за проектом, що розглядається, становила 500 грн. Однак продовж цього самого періоду дебіторська заборгованість зросла на 30 грн. Це означає, що реалізація перевищує оплату на 30 грн., тобто за проектом не отримано 30 грн. з 500 грн. У результаті цього приплив грошей становить 500 – 30 = 470 грн.

Відтік грошових потоків можна визначити як витрати мінус ріст дебіторської заборгованості. У звітності про прибутки витрати дорівнюють 310 грн., але кредиторська заборгованість зростає на 55 грн. протягом року. Таким чином, за проектом сплачено 55 грн. з 310 грн. Витрати за період становили 310 – 55 = 255 грн. За наявності чистого росту вартості майна відтік грошей зріс на означену суму.

Якщо підрахувати різницю між припливами та відтоками грошей, отримаємо цифру, яку мали раніше, - 215 грн. (470 – 255):

| Грошовий потік = | приплив грошей – відтік грошей |
| --- | --- |
| = | (500 – 30) – (310 – 55) |
| = | (500 – 310) – (30 – 55) |
| = | операційний грошовий потік – зміна ЧРК |
| = | 190 – (– 25) |

Слід пам’ятати: якщо до розрахунків включити зміни чистого робочого капіталу, то можна отримати скориговану розбіжність між реалізацією і витратами (як вони представлені в бухгалтерській звітності) та фактичними виплатами, підтвердженими рахунками.

Завдання 5. Розглянемо розрахунок грошових виплат і витрат компанії ВТ. За рік, що тільки-но закінчився, компанія ВТ звітувала про реалізацію на 998 грн. і витрати в 734 грн. У балансі подана така інформація:

|  | Початкове значення |  | Кінцеве значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Дебіторська заборгованість | 100 |  | 110 |
| Запаси | 100 |  | 80 |
| Кредиторська заборгованість | 100 |  | 70 |
| Чистий робочий капітал | 100 |  | 120 |

Виходячи з цих даних, треба визначити приплив і відтік грошей та чистий грошовий потік. Оскільки реалізація становила 998 грн., а дебіторська заборгованість зросла на 10 грн., підприємство отримало на 10 грн. менше, тобто 988 грн. Витрати дорівнювали 734 грн., але запаси впали на 20 грн., що означає: витрати фактично збільшились на цю суму. Падіння кредиторської заборгованості на 30 грн. свідчить, що в чистому вигляді фактично сплачено постачальникам на 30 грн. більше, ніж отримали від них, а це - 30 грн. нестачі за статтею витрат. Якщо внести корективи, виходячи з цих цифр, грошові витрати становитимуть: 734 – 20 + 30 = 744 грн. Чистий грошовий обіг дорівнює: 
988 – 744 = 244 грн.

Нарешті, треба відзначити, що чистий робочий капітал зріс 
загалом на 20 грн. Можна перевірити отримані результати, ви-
вівши, що початкова реалізація мінус витрати становила: 
998 – 734 = 264 грн. Крім того, ВТ витратило 20 грн. на чистий робочий капітал, тому чистий результат - це грошовий потік 
264 – 20 = 244 грн., тобто так, як і розраховано.

Завдання 6. Проілюструємо фінансове планування грошових потоків за проектом на прикладі проекту Р.

### Доцільність реалізації проекту можна визначити за допомогою дисконтованого кумулятивного грошового потоку, який розраховується шляхом додавання грошових потоків за кожний рік проекту. Якщо додатковий дисконтований кумулятивний грошовий потік є позитивним, здійснення проекту доцільне.

Таблиця 5.7 - ПЛАНОВИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК ЗА ПРОЕКТРОМ Р

| Показник | Рік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ціна (грн. за одиницю) | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Обсяг реалізації (одиниць) | 3000 | 5000 | 6000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 |
| Дохід від реалізації | 360 000 | 600 000 | 720 000 | 715 000 | 660 000 | 550 000 | 440 000 | 330 000 |
| Змінні витрати | 180 000 | 300 000 | 360 000 | 390 000 | 360 000 | 300 000 | 240 000 | 180 000 |
| Постійні витрати | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Амортизація | 114 320 | 195 920 | 139 920 | 99 920 | 71 440 | 71 440 | 71 440 | 35 600 |
| Прибуток до виплати процентів і податків | 40 680 | 79 080 | 195 080 | 200 080 | 203 560 | 153 560 | 103 560 | 89 400 |
| Податки | 13 831 | 26 887 | 66 327 | 68 027 | 69 210 | 52 210 | 35 210 | 30 396 |
| Чистий прибуток | 26 849 | 52 193 | 128 753 | 132 053 | 134 350 | 101 350 | 68 350 | 59 004 |

Таблиця 5.8 - ПЛАНОВИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК ЗА ПРОЕКТОМ Р

| Показник | Рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| І. Операційні витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток до виплати процентів і податків |  |  | 40 680 |  | 79 080 |  | 195 080 |  | 200 080 |  | 203 560 |  | 153 560 |  | 103 560 |  | 89 400 |
| Амортизація |  |  | 114 320 |  | 195 920 |  | 139 920 |  | 99 920 |  | 71 440 |  | 71 440 |  | 71 440 |  | 35 600 |
| Податки |  |  | 13 831 |  | 26 887 |  | 66 327 |  | 68 027 |  | 69 210 |  | 52 210 |  | 35 210 |  | 30 396 |
| Операційний грошовий потік |  |  | 141 169 |  | 248 113 |  | 268 673 |  | 231 973 |  | 205 790 |  | 172 790 |  | 139 790 |  | 94 604 |
| ІІ. Чистий робочий капітал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Початковий ЧРК | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зростання ЧРК |  | 34 000 |  | 36 000 |  | 18 000 |  | – 750 |  | – 8250 |  | – 16 500 |  | – 16 500 |  | – 16 500 |  |
| Повернення ЧРК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – 49 500 |  |
| Приріст ЧРК | 20 000 | 34 000 |  | 36 000 |  | 18 000 |  | – 750 |  | – 8250 |  | – 16 500 |  | – 16 500 |  | – 66 000 |  |
| ІІІ. Капітальні витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Початкові витрати | 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Післяподатковий залишок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – 105 600 |  |
| Капітальні витрати | 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – 105 600 |  |

Таблиця 5.9 - ПРИРІСТ  ЧИСТОГО  РОБОЧОГО  КАПІТАЛУ  ЗА  ПРОЕКТОМ  Р

| Рік | Доходи | ЧРК | Зростання |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 20 000 |  |
| 1 | 360 000 | 54 000 | 34 000 |
| 2 | 600 000 | 90 000 | 36 000 |
| 3 | 720 000 | 108 000 | 18 000 |
| 4 | 715 000 | 107 250 | – 750 |
| 5 | 660 000 | 99 000 | – 8 250 |
| 6 | 550 000 | 82 500 | – 16 500 |
| 7 | 440 000 | 66 000 | – 16 500 |
| 8 | 330 000 | 49 500 | – 16 500 |

Таблиця 5.10 - ЗАГАЛЬНИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК ЗА ПРОЕКТОМ Р

| Показник | Рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Операційний грошовий потік |  | 141 169 | 248 113 | 268 673 | 231 973 | 205 790 | 172 790 | 139 790 | 94 604 |
| Приріст ЧРК | – 20 000 | – 34 000 | – 36 000 | – 18 000 | 750 | 8 250 | 16 500 | 16 500 | 66 000 |
| Капітальні витрати | – 800 000 |  |  |  |  |  |  |  | 105 600 |
| Загальний проектний грошовий потік | – 820 000 | 107 169 | 212 113 | 250 673 | 232 723 | 214 040 | 189 290 | 156 290 | 266 204 |
| Кумулятивний грошовий потік | – 820 000 | – 712 831 | – 500 718 | – 250 045 | – 17 322 | 196 718 | 386 008 | 542 298 | 808 502 |
| Дисконтований кумулятивний грошовий потік (r = 5%) | – 820 000 | – 678 615 | – 454 151 | – 216 039 | – 14 256 | 154 227 | 294 910 | 385 574 | 547 356 |

При аналізі проектів необхідно пам’ятати, що грошові потоки, які виникають внаслідок реалізації проекту у різні періоди його життєвого циклу, слід обов’язково привести до єдиної бази порівняння шляхом дисконтування чи компаундування річних грошових потоків. Ігнорування цього положення може призвести до серйозних помилок при аналізі та відборі проектів.

ТЕМА 6. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

Питання для обговорення:

1. Принципи оцінки ефективності проектних рішень.

2. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв.

3. Порівняння проектів за допомогоюрізних критеріїв оцінки.

4. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів.

Методичні рекомендації:

Теорія аналізу проектних рішень передбачає використання системи аналітичних показників, які дозволяють визначити прийнятність капітальних вкладень.

Найбільш поширеними і надзвичайно популярними є інтегральні показники, основані на концепції дисконтування. До них передусім належать:

- чисті дисконтовані грошові потоки;

- чиста теперішня вартість;

- коефіцієнт вигоди — затрати;

- внутрішня норма дохідності;

- період окупності;

- еквівалентний ануїтет;

- ефективність витрат.

Найбільш відомим і найчастіше застосовуваним у практиці прийняття інвестиційних рішень є показник чистої теперішньої вартості (net present value - NPV), що також відомий як «чиста приведена цінність», «чиста дисконтована вартість» або «дисконтовані вигоди». Цей показник відображає приріст цінності фірми в результаті реалізації проекту, оскільки він являє собою різницю між сумою грошових надходжень (грошових потоків - припливів), які виникають при реалізації проекту і приводяться (дисконтуються) до їх теперішньої вартості, та сумою дисконтованих вартостей усіх витрат (грошових потоків - відтоків), необхідних для здійснення цього проекту. Багато аналітиків вважають чисту теперішню вартість найкращим критерієм для більшості проектів. Щоб розрахувати цей показник, скористаємося такими формулами:

NPV=t=1nBt−Сt(1+i)t,	                                                                            (6.1)

де Bt - повні вигоди за рік t;

Ct - повні витрати за рік t;

t - відповідний рік проекту (1, 2, 3, ... n);

n - строк служби проекту, глибина горизонту в роках;

i - ставка дисконту (процентна).

NPV=B1−С1(1+i)1+B2−С2(1+i)2+...+Bn−Сn(1+i)n, 	                                (6.2)

NPV=t=1nBt(1+i)t−t=1nCt(1+i)t.	                                           (6.3)

У випадках, коли проект передбачає значні первісні вкладення коштів I0, розрахунок NPV можна провести за формулою

NPV=CF1(1+i)1+CF2(1+i)2+...+CFn(1+i)n−I0=−I0+t=1nCFt(1+i)t, 	                      (6.4)

де CFt (cash flow) - грошовий потік у кінці періоду t.

Критерій відбору за чистою теперішньою вартістю означає, що проект схвалюється у випадку її позитивного значення, тобто внаслідок реалізації проекту цінність фірми зросте. При виборі із взаємовиключаючих проектів перевага надається тому, в кого більш високі значення чистої поточної вартості.

Поширення методу оцінки ефективності проектів за допомогою NPV обумовлено можливістю безпосередньо визначити ефект від проекту, а також оцінити сумарні чисті вигоди від кількох незалежних проектів (властивість адитивності надається тільки показнику чистої теперішньої вартості). Однак даний показник не відображає відносну міру приросту цінності в результаті реалізації проекту, що має дуже велике значення для інвестора.

Іншим загальним критерієм, що значно рідше використовується в практиці проектних рішень, є коефіцієнт вигоди - витрати (benefit cost - В/С). Він визначається як сума дисконтованих вигід, поділена на суму дисконтованих затрат, і обчислюється за формулою

В/С=t=1nBt(1+i)tt=1nCt(1+i)t.	                                          (6.5)

Наступним інтегральним показником, який сьогодні найчастіше використовується в міжнародній практиці інвестиційного проектування, є внутрішня норма дохідності (internal rate of return - IRR). Дуже часто в літературі цей критерій має назви «внутрішній коефіцієнт окупностей інвестицій», «внутрішня норма дисконту». Даний показник відображає норму дисконту, за якої чиста теперішня вартість (NPV) дорівнює нулю.

Для розрахунку величини внутрішньої норми дохідності проекту можна скористатися формулою:

t=1nBt−Сt(1+IRR)t=0 .                                    (6.6)

Іноді у практиці розрахунків IRR застосовують формулу:

IRR=i1+NPV1⋅ (i2−i1)NPV1− (NPV2),	                                (6.7)

де і1 - ставка дисконту, при якій значення NPV додатнє;

і2 - ставка дисконту, при якій проект стає збитковим і NPV стає від’ємним;

NPV1 - значення чистої поточної вартості при і1;

NPV2 - значення чистої поточної вартості при і2.

У проектному аналізі цей показник дає аналітикам еталон для порівняння альтернативної вартості капіталу (дійсну ставку дисконту, прийнятну для проекту) зі значенням внутрішньої норми дохідності.

Досить поширеним у фінансовому аналізі є показник строку окупності (pay back - РВ), який демонструє, за який період проект покриє витрати. У проектах, що служать понад рік, строк окупності завжди припускає дисконтування на підставі цінності грошей за часом. На жаль, занадто часто застосовується так званий «простий строк окупності», який не передбачає дисконтування майбутніх вигід і витрат, тому не дозволяє вірно оцінити доцільність капіталовкладень, що плануються.

Відбір за критерієм строку окупності означає, що схвалюються проекти з найкращим строком окупності або проекти, що вкладаються в максимально допустимий строк окупності. Термін встановлюється в роках, місяцях і навіть днях. Оскільки цей критерій безпосередньо пов’язаний з покриттям інвестиційних витрат за найкоротший час, він не сприяє проектам, що приносять великі вигоди у більш пізні строки.

Для вирішення подібного типу проблем можна скористатися критерієм еквівалентного ануїтету (еquivalent annuity - ЕА), або середньорічної чистої теперішньої вартості, який розраховується за формулою

EA=NPVA1,                                      	(6.8)

де NPV - чиста теперішня вартість за проектом;

А1 - теперішня вартість ануїтету при заданих ставці дисконту і строку життєвого циклу проекту.

Відбір проектів за допомогою даного показника здійснюється за найбільш високою величиною еквівалентного ануїтету, оскільки передбачається нескінчене реінвестування, поки строки життя всіх проектів не закінчаться одночасно.

Критерій прийняття рішення, що оцінює проекти лише за самими витратами, називається ефективністю витрат. Він може застосовуватися, коли існує два чи більше альтернативних (тобто конкуруючих чи взаємовиключаючих) підходів для одержання одного й того ж результату. Таким чином, вигоди від альтернативних підходів аналітик визначає як рівні, і для відбору проекту не треба проводити численні розрахунки. В аналізі ефективності витрат правило прийняття рішення полягає у виборі проекту, що має найменші витрати і дає однаково бажаний результат.

Рентабельність інвестицій (profitability index - РІ) - показник, що відображає міру зростання цінності фірми в розрахунку на 1 грн. од. інвестицій. Розрахунок цього показника проводиться за формулою:

PI=t=1nCFt(1+i)tI0.	                                        (6.9)

Даний показник оцінює грошові надходження в t-му році, одержані завдяки інвестиціям (CFt) з величиною первісних інвестицій I0.

На відміну від попередніх критеріїв, що застосовуються до всіх вигід і витрат, критерій Бруно використовується для оцінювання потенціалу проекту в заміщенні імпорту. Цей показник визначає, чи заощаджує, чи заробляє країна іноземну валюту на внутрішньому виробництві або експорті товару в результаті проекту. При цьому критерії чиста економія іноземної валюти внаслідок відмови від імпорту товару, що виробляється тепер завдяки проекту або доходам від експорту, ділиться на витрати внутрішнього виробництва (проекту) даного товару. Він розраховується таким чином:

КритерійБруно=чиста економія іноземноївалюти або експортні доходивитрати внутрішньоговиробництва за проектом ⋅ тіньовий валютнийкурс           (6.10)

Даний критерій показує нам, чи виправдано з точки зору використання іноземної валюти експортувати або виробляти і споживати товар усередині країни в результаті запропонованого проекту, замість того, щоб продовжувати його імпортувати. У чисельнику формули чиста економія іноземної валюти або її одержання дорівнюють розрахунковій вартості продукції проекту в цінах імпорту (виходячи з припущення, що якби ці продукти не вироблялись усередині країни в результаті проекту, то їх імпортували б) мінус вартість імпортних витрат на проект в іноземній валюті (вираженій у тіньових цінах шляхом застосування тіньового валютного курсу в економічному аналізі).

Порівняння проектів з метою прийняття правильних інвестиційних рішень є найбільш складною проблемою для планування розвитку. Навіть після того, як критерії обчислені, слід упорядкувати проекти за різними критеріями, що допоможе розкрити питання оптимального інвестиційного вибору. Оскільки кращий проект за критерієм NPV може виявитись не найпреференційнішим за критерієм B/C, в аналітика повинна бути повна ясність щодо дійсних обмежень і мети проекту.

Найчастіше застосовуються такі критерії, як NPV, коефіцієнт B/C та IRR. Оскільки всі ці показники представляють фактично різні версії однієї концепції, то можна очікувати виконання таких математичних відношень:

|  | NPV |  | B/C |  | IRR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Якщо | > 0, | то | > 1, | i | IRR > r |
| Якщо | < 0, | то | < 1, | і | IRR < r |
| Якщо | = 0, | то | = 1, | і | IRR = r |

Незважаючи на те, що ці відношення допомагають перевірити узгодженість між критеріями у проекті, вони надають замало вказівок про те, як провести порівняння між проектами або всередині проекту, якщо упорядкування за різними критеріями різні.

При розгляді конкретного проекту присутня загальна одностайність у разі ствердження того, що NPV майже завжди є більш преференційним критерієм, оскільки цей показник націлений на максимізацію чистих вигід для інвестора (фінансовий аналіз). Перелічені вище проблеми з IRR та коефіцієнтом B/C вимагають зосередження уваги на NPV за умови, що проект є незалежним і немає обмежень на капітальні витрати.

Будь-який проект характеризується кількома видами показників, пов’язаних з оцінкою його ефективності. Як правило, ці показники характеризують величину чистої теперішньої вартості, внутрішньої норми дохідністі, періоду окупності капіталовкладення. Деякі показники доповнюють один одний, інші ж (наприклад інтегральні показники) практично незалежні.

Нерідко для відбору варіантів проекту та прийняття рішення про його здійснюваність необхідно користуватися неформальними процедурами для врахування значень усіх факторів та взаємозв’язків, що дозволяють зробити висновок про доцільність реалізації проекту.

При виборі проекту фірмою-інвестором повинна бути визначена своя система пріоритетів.

Система пріоритетів може включати такі можливі варіанти:

- суспільна значущість проекту;

- вплив на імідж компанії-інвестора;

- відповідність меті інвестора;

- ринковий потенціал продукту, що створюється;

- відповідність фінансовим та організаційним можливостям інвестора;

- екологічність та безпечність проекту;

- рівень ризику;

- відповідність нормативно-правового середовища реалізації проекту.

В окремих випадках відбір проектів може здійснюватися на конкурсній основі. Конкурс проектів передбачає:

- розробку умов конкурсу;

- створення конкурсних рад та експертних груп;

- уточнення системи критеріїв;

- систематизацію поповнення та уточнення бази даних по перспективних проектах та розробках;

- проведення конкурсів;

- аналіз повноти охоплення проблем переможцями конкурсу та розробку вимог до додаткових розробок.

Критерії відбору інвестиційних проектів умовно поділяються на такі:

- цільові критерії;

- зовнішні та екологічні критерії;

- критерії реципієнта, що здійснює проект;

- критерії науково-технічної перспективності;

- комерційні критерії;

- виробничі критерії;

- ринкові критерії;

- критерії регіональних особливостей реалізації проекту.

Практичні завдання:

Завдання 1. Розглядається проект освоєння виробництва спортивних велосипедів. Заплановані потоки грошових коштів, які виникають внаслідок реалізації проекту, розподілені за роками проекту таким чином:

| Рік | Затрати, тис. грн. | Вигоди, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | – 800 | – |
| 2 | – 400 | 100 |
| 3 | – 200 | 300 |
| 4 | – 100 | 600 |
| 5 | – 100 | 1200 |

Припустимо, що реалізація проекту здійснюється за рахунок кредитних коштів при ставці банківського процента 10% річних. Чи зміниться ваше інвестиційне рішення, якщо банк підвищить ставку до 18%? Для цього слід визначити доцільність реалізації проекту відповідно до критеріїв чистої теперішньої вартості за проектом, коефіцієнта вигоди — затрати та внутрішньої норми дохідності. Розрахуємо величину дисконтованих грошових потоків при ставці дисконту 10% і 18%, а результати подамо у табл. 6.1.

Таблиця 6.1 - РОЗРАХУНОК ЧИСТОЇ ТЕПЕРІШНЬОЇ ВАРТОСТІ NPV) 
ЗА ПРОЕКТОМ, тис. грн.

| Рік | Затрати C | Вигоди В | Коефіцієнт дисконтування при і = 10% | Чистий грошовий потік В — C | Дисконтований чистий грошовий потік при і = 10% | Дисконтовані вигоди при і = 10% | Дисконтовані витрати при і = 10% | Коефіцієнт дисконтування при і = 18% | Дисконтований чистий грошовий потік при і =18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | – 10 | — | — | – 10 | – 10 | — | – 10 | — | – 10 |
| 1 | – 800 | — | 0,909 | – 800 | – 727,2 | — | 727,2 | 0,847 | – 677,6 |
| 2 | – 400 | 100 | 0,826 | – 300 | – 247,8 | 82,6 | 334 | 0,718 | – 215,4 |
| 3 | – 200 | 300 | 0,757 | +100 | +75,1 | 225,3 | 150,2 | 0,609 | +60,9 |
| 4 | – 100 | 600 | 0,683 | +500 | +341,5 | 409,8 | 68,3 | 0,516 | +258 |
| 5 | – 100 | 1200 | 0,621 | +1100 | +683,1 | 745,2 | 62,1 | 0,437 | +480,7 |
| NPV=18%  | – 1610 | +2200 |  | +590 | +114,7 | +1462,9 | – 1348,2 |  | – 103,4 |

При ставці дисконту 10% чиста теперішня вартість NPV за проектом дорівнює 114,7 тис. грн., коефіцієнт вигоди - витрати B/Ci=10=1462,91348,2=1,085, що свідчить про доцільність реалізації проекту, оскільки NPV > 0, коефіцієнт В/C > 1.

Розрахунок чистої поточної вартості при підвищенні ставки дисконту до 18% показує, що її значення стає NPV18% = – 103,4 тис. грн., а коефіцієнт вигоди — затрати В/C18% = 0,87 < 1, що свідчить про необхідність відхилення проекту у змінюваних умовах підвищення банківського процента.

Розрахуємо величину IRR, яка відображає граничну величину ставки дисконту, вище якої проект стає збитковим.

IRR=10+114,7⋅(18−10)114,7−(−103,4)=14,2 %.

Таким чином, при ставці дисконту 10% проект стає рентабельним, однак при збільшенні ставки дисконту вище ніж 14,2% він переходить у зону збитковості. Отже, при підвищенні банківського процента до 18% проект має бути відхилено через недоцільність його реалізації.

Завдання 2. Розглядаються два можливі варіанти розширення підприємства: перший передбачає інвестиційні витрати у розмірі 500 тис. грн., другий - 700 тис. грн. Додаткові грошові потоки за роками проектів подані у табл. 6.2 .

Таблиця 6.2 - ДОДАТКОВІ  ПРИПЛИВИ  ГРОШОВИХ  КОШТІВ
ЗА  ПРОЕКТАМИ  ПО  РОКАХ, тис. грн.

| Рік | Проект 1 | Проект 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 100 |
| 2 | 80 | 300 |
| 3 | 100 | 400 |
| 4 | 100 | 200 |
| 5 | 150 | — |
| 6 | 200 | — |

Для визначення найбільш привабливого проекту розрахуємо по кожному з них величину чистої теперішньої вартості проекту і значення теперішньої вартості ануїтету, а потім визначимо величину еквівалентного ануїтету. Результати розрахунків подамо в табл. 6.3.

Таблиця 6.3 - РОЗРАХУНОК  ТЕПЕРІШНЬОЇ  ВАРТОСТІ  АНУЇТЕТУ  ПРОЕКТУ

| Рік | Грошовий потік за проектом 1, тис. грн. | Грошовий потік за проектом 2, тис. грн. | Дисконто- ваний грошовий потік за проектом 1, тис. грн. | Дисконто-ваний грошовий потік за проектом 2, тис. грн. | Величина PVА (теперішня вартість ануїтету) проекту 1 | Величина PVА (теперішня вартість ануїтету) проекту 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | (250) | (500) | — | (500) |  |  |
| 1 | 50 | 100 | 43,5 | 87,0 |  |  |
| 2 | 80 | 300 | 60,48 | 226,8 |  |  |
| 3 | 100 | 400 | 65,8 | 263,2 |  |  |
| 4 | 100 | 200 | 57,2 | 114,4 |  |  |
| 5 | 250 | — | 124,55 | — |  |  |
| 6 | 300 | — | 129,6 | — |  |  |
|  |  |  | NPV1=230,8 | NPV2=191,4 | 3,784 | 2,855 |

Як видно з розрахунків, для першого проекту величина чистої теперішньої вартості дорівнює 230,8 тис. грн., для другого проекту - 191,4. Якщо не брати до уваги час реалізації, то за критерієм NPV слід було б вибрати для реалізації проект 1 (оскільки NPV1 > NPV2). Однак, зважаючи на те, що перший проект буде реалізовано протягом 6 років, а другий - продовж всього 4 років, скориставшись формулою 6.10 розрахуємо еквівалентні ануїтети для обох проектів:

EA1=230,83,784=61 (тис. грн.);

EA2=191,42,855=67,04 (тис. грн.).

Як бачимо, при використанні іншого критерію відбору переважним є другий проект, оскільки розрахована величина еквівалентного ануїтету його вища, ніж у проекту 2:

ЕА1 < ЕА2 (61 < 67,04).

ТЕМА 7. ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПРОЕКТУ

Питання для обговорення:

1. Управління структурою витрат за проектом.

2. Поняття і розрахунок беззбитковості проекту.

3. Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень.

4. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін.

Методичні рекомендації:

Аналіз беззбитковості є популярною методикою, яка широко використовується для аналізу співвідношення між обсягом продажу та прибутковістю. Усі показники беззбитковості мають спільну мету: необхідно отримати відповідь на запитання, наскільки погано повинні йти справи з продажу товару, щоб проект почав завдавати збитків.

Визначення точки беззбитковості виробництва є найбільш поширеним методом, який застосовується в аналізі «обсяг - витрати - прибуток». До основних цілей аналізу беззбитковості належать:

  - оцінка структури затрат за проектом та можливість управління цією структурою;

  - визначення раціональності обраного масштабу та можливості скорочення обсягів виробництва;

  - оцінка передбачуваної ціни на проект з тими цінами, які можуть складатися на ринку;

  - визначення запасу фінансової міцності.

При проведенні аналізу беззбитковості слід враховувати деякі припущення. По-перше, вважається, що обсяг реалізації продукції проекту дорівнює обсягу випуску; по-друге, відпускні ціни на товар постійні, тобто встановлені конкурентним ринком, відсутня цінова дискримінація; по-трете, продукція за проектом належить до одного типу, що дозволяє спростити виробництво до однономенклатурного.

Точкою беззбитковості виробництва називають обсяг виробництва (або продажу), при якому компанія не отримує прибутків, але й не несе збитків (чистий прибуток за проектом дорівнює 0).

При розгляді нового проекту розрахунок чистого прибутку або грошового потоку проекту здійснюється з урахуванням амортизації, навіть якщо амортизація і не є витратами, однак витрати по виплаті процентів не включають у розрахунок. Такий метод обчислення точки беззбитковості дозволяє отримати бухгалтерську точку беззбитковості.

Існує кілька причин, з яких знання точки беззбитковості є корисним. По-перше, точка беззбитковості та період окупності дуже близькі за суттю вимірники беззбитковості виробництва. Тому аналогічно періоду окупності, точку беззбитковості відносно просто розрахувати та пояснити.

По-друге, менеджери дуже часто концентрують увагу на тому, як зміниться загальний прибуток фірми з впровадженням проекту. Проект, витрати по якому не покриваються, негативно впливає на загальний прибуток фірми.

По-третє, проект, який забезпечує тільки беззбитковість, але не приносить бухгалтерського прибутку, є збитковим з точки зору фінансових, або альтернативних, витрат. Це так, бо фірма могла б отримати більше прибутку, інвестувавши гроші в інший проект. Як показано нижче, фірма повертає назад рівно стільки ж, скільки вона вклала. Через неекономічні причини ми з більшою легкістю поставимося до таких альтернативних збитків, ніж до бухгалтерських.

Операційний ліверидж визначає ступінь залежності проекту або фірми від постійних витрат виробництва. Компанія з низьким операційним лівериджем буде мати низькі постійні витрати порівняно з компанією з високим операційним лівериджем. В цілому проект з відносно значними інвестиціями в споруди та обладнання матиме відносно вищий операційний ліверидж. Такі проекти називають капіталомісткими.

Кожного разу, коли аналітик аналізує новий проект, він має розглянути кілька альтернативних шляхів виробництва та збуту продукції. Наприклад, «Водний шлях» може купити необхідне обладнання і виробляти всі складові для своїх човнів самостійно. З іншого боку, частина робіт може бути передана іншим компаніям. Перший спосіб потребує більших за розміром інвестицій у споруди та обладнання, більших постійних витрат і амортизації, і як результат, - вищого ступеня операційного лівериджу. Залежно від того, як він визначається, операційний ліверидж має важливе застосування для оцінки проекту. Постійні витрати діють як силова підойма в тому розумінні, що незначна відносна зміна величини операційної виручки може дати результат у значній відносній зміні операційного грошового потоку і NPV. Це пояснює, чому ми називаємо його операційною підоймою.

Чим вищий операційний ліверидж, тим більша небезпека потенційного ризику. Справа в тому, що відносно невеликі помилки в прогнозуванні обсягу продажу можуть вилитись в значні помилки у прогнозуванні грошових потоків.

З управлінської точки зору, одним з шляхів подолання непевності для ризикованих проектів є утримання операційного лівериджу на можливо низькому рівні. Це, в свою чергу, дозволяє утримувати точку беззбитковості (визначену будь-яким способом) на мінімальному рівні.

Операційний ліверидж (OL) - це процентна зміна в операційному грошовому потоці відносно процентної зміни кількості проданої продукції.

Виходячи із взаємозалежності між OCF та Q, OL може бути визначений як:

OL = 1 + FC / OCF.	                                        (7.1)

Коефіцієнт FC / OCF визначає відношення постійних витрат до операційного грошового потоку. Необхідно пам’ятати, що нульові постійні витрати визначають величину OL = 1, що доводить: відносна зміна кількості проданої продукції призведе до тієї ж самої зміни у процентах в операційному грошовому потоці. Інакше кажучи, за даних умов не існує ефекту збільшення або лівериджу.

Практичні завдання:

Завдання 1. Припустимо, що фірма продає у роздріб комп’ютерні дискети по 5 грн. за штуку. Вона може купувати ці дискети в оптового продавця по 3 грн. за одиницю. Її постійні витрати становлять 600 грн., амортизація - 300 грн. Скільки дискет необхідно продавати, щоб досягти точки беззбитковості виробництва, тобто ситуації, за якої чистий прибуток дорівнює 0?

З кожної проданої дискети фірма отримає 5 – 3 = 2 грн. для покриття інших витрат. Необхідно покрити витрати у сумі 600 + 300 = 900 грн., а для цього фірмі необхідно продати 900 : 2 = 450 дискет. Можна перевірити отриманий результат, виконавши такі підрахунки: при рівні продажу 450 одиниць виручка дорівнює 5 · 450 = 2250 грн., а змінні витрати при цьому становлять 3 · 450 = 1350. Звіт про фінансові результати матиме такий вигляд:

Виручка від реалізації продукції	2250

Змінні витрати на випуск продукції	1350

Постійні витрати 	600

Амортизація 	300

Прибуток до відрахування податків та

процентів по кредитах	0

Податки	0

Чистий прибуток	0

Завдання 2. Припустимо, корпорація А, яка виробляє човни, розглядає проект випуску нової моделі човна класу В. Ціна продажу дорівнюватиме 40 000 грн. за одиницю. Змінні витрати становитимуть близько половини ціни, або 20 000 грн. на одиницю, постійні витрати - 500 000 грн. на рік. Сума інвестицій, необхідна для впровадження проекту, сягає 3 500 000 грн. Протягом п’яти років терміну служби обладнання ця сума буде повністю амортизована за методом лінійної амортизації. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю, і змін у величині необхідних обігових коштів не передбачається. Необхідна ставка дохідності за новим проектом- 20%.

На основі ринкових досліджень та минулого досвіду А прогнозує продаж 425 човнів за п’ять років, або 85 човнів на рік. Незважаючи на податки, чи повинен цей проект бути схвалений?

Без урахування податків, операційні грошові потоки за проектом становитимуть:

операційний грошовий потік = чистий прибуток + амортизація –
– податки = (TR – VC – FC – D) + D – 0 = 85 · (40 000 – 20 000) – 500 000 = 1 200 000 грн. за рік.

Оскільки значення фактора теперішньої вартості ануїтету при ставці 20% дорівнює 2,9906, то NPV = – 3 500 000 + 1 200 000  
 2,9906 = 88 720 грн. Отже, за відсутності додаткової інформації проект має бути схвалено.

Для більш уважного розгляду цього проекту необхідно з’ясувати кілька питань. Одне з них: скільки човнів має продати А для покриття бухгалтерських витрат. Якщо компанія досягне беззбитковості виробництва, якими будуть грошові потоки від проекту? Якою буде дохідність інвестицій у цьому випадку?

До вирахування постійних витрат та амортизації А отримує 40 000 – 20 000 = 20 000 грн. від кожного проданого човна (виручка мінус змінні витрати). Амортизація становить 3 500 000 : 5 = 700 000 грн. на рік., постійні витрати разом з амортизацією - 1,2 млн грн., тобто компанії необхідно продавати (FC + D) / (P – ν) = 1,2 млн грн. : 20 000 грн. = 60 човнів на рік для досягнення беззбитковості виробництва. Це на 25 човнів менше ніж прогнозований обсяг збуту. Якщо, припустимо, А впевнені у своїх прогнозах з точністю, скажімо, до 15 човнів, можна майже спокійно сказати, що прибуток від інвестицій не буде нижчим від точки беззбитковості.

Для розрахунку грошових потоків компанії в цьому випадку потрібно пам’ятати, що при рівні продажу 60 одиниць чистий прибуток дорівнюватиме нулю. Як було розглянуто в попередньому розділі, операційні грошові потоки за проектом дорівнюють чистому прибутку плюс амортизація; тобто в точці беззбитковості грошові потоки практично дорівнюють амортизації, або 700 000 грн. у нашому прикладі.

Треба відзначити як негативний фактор те, що проект, по якому виручка тільки покриває витрати, має NPV з від’ємним знаком і нульову внутрішню ставку дохідності. Для нашого проекту по виробництву човнів той прогноз, що ми майже напевно покриємо наші витрати за проектом, може задовольняти до тих пір, доки обмежений «ризик програшу» (потенційних збитків). Для того, щоб дізнатися, чи є проект прибутковим, необхідно провести подальші розрахунки.

Для проекту компанії «Водний шлях» загальна залежність (у тис. грн.) між операційними грошовими потоками (OCF) та обсягом продажу є такою:

OCF = (P – ν) · Q – FC = (40 – 20) · Q – 500 = – 500 + 20 · Q.

Це рівняння означає, що залежність між операційними грошовими потоками і обсягом продажу виражається прямою лінією з тангенсом кута нахилу 20 і перетином з віссю Y в точці, яка відповідає значенню 5 000 грн. Підставивши довільні значення у формулу, отримаємо такі результати:

| Обсяг продажу | Операційний грошовий потік, грн. |
| --- | --- |
| 0 | – 500 |
| 15 | – 200 |
| 30 | 100 |
| 50 | 500 |
| 75 | 1000 |

Графічне зображення даної залежності представлено на рис. 7.1, на якому ми бачимо три різні точки беззбитковості. Залежність між операційним грошовим потоком та обсягом продажу (без урахування податку на прибуток) виражається таким рівнянням:

OCF = (P – ν)  Q – FC.

Рис. 7.1 -  Операційні грошові потоки та обсяг продажу

Розв’язавши рівняння для Q, отримаємо:

## Q = (FC+ OCF) / (P – ν). 	                              (7.2)

Використовуючи дану формулу, можна знайти обсяг продажу (Q), необхідний для досягнення будь-якого заданого грошового потоку. Отже, цей підхід є більш загальним, ніж точка беззбитковості. Дана формула використовується для визначення точок беззбитковості на рис. 7.1.

Припустимо, що операційний грошовий потік дорівнює амортизації (D), що дасть нам змогу користуватися формулою визначення бухгалтерської точки беззбитковості. Для того щоб знайти обсяг продажу, ми підставимо замість OCF суму амортизації (700 грн.) і отримаємо:

Q = (FC + OCF) / (P – ν)= (500 + 700) / (20) = 60.

Для визначення готівкової точки беззбитковості необхідно враховувати тільки значення постійних витрат, а операційний грошовий потік прирівняти нулю. Тому підставимо у формулу нуль замість OCF:

Q = (FC + 0) / (P – ν) = 500 / 20 = 25.

Компанія А має таким чином продавати 25 човнів для покриття 500 грн. постійних витрат. Як показано на рис. 7.1, це значення відповідає точці, в якій пряма операційного грошового потоку перетинає вісь абсцис.

Завдання 3. Припустимо, що інвестиції становитимуть 120 грн. з довічним грошовим потоком 10 грн. Якщо ставка дисконту дорівнює 10%, тоді NPV дорівнюватиме 10/0,10 – 120 = –20 грн., тобто проект не має бути здійсненим. Однак це не означає, що назавжди треба відмовитися від нього, оскільки на наступний період відповідна ставка дисконту може бути змінена. Якщо вона впаде до 5%, то NPV буде 10/0,05 – 120 = 80 грн., і проект вже має право на реалізацію.