## Slide 1
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

## Slide 2: Проектная группа
Проектная группа (development team) – сообщество работающих над проектом людей, объединённых с целью создания качественного программного продукта в ограниченные сроки в рамках отведённого бюджета.

## Slide 3: Роли участников группы
Руководитель проекта – Project Manager
Тестер – Tester
Технический писатель – Writer
Разработчик – Developer
Technical support

## Slide 4: Руководитель проекта – Project Manager
Руководитель проекта отвечает за разработку качественного продукта в срок и в рамках установленного бюджета.

## Slide 5: Руководитель проекта – Project Manager
- планирование работы и составление бюджета;
- принятие критичных для хода проекта решений;
- ведение графика проекта и обеспечение соблюдения сроков;
- координирование работ (управление взаимоотношениями) проектной группы;
- управление функциональными спецификациями (техническими заданиями).

## Slide 6: Менеджер по маркетингу – Product manager
Менеджер по маркетингу отвечает за соответствие продукта фирменному стилю своей компании и за маркетинговую деятельность после выпуска продукта.

## Slide 7: Разработчик – Developer
Разработчик архитектуры
– Architect
Аналитик предметной области – Software analyst
Специалист по пользовательскому интерфейсу
Программист – Programmer

## Slide 8
Разработчик архитектуры
– Architect
Архитектор отвечает за архитектуру продукта, которая понятна, проста, эффективна, надёжна и поддаётся модификации.

## Slide 9: Задачи архитектора
- Определение общей внутренней архитектуры кода и данных.
- Определение принципов обмена данными между связанными компонентами.
- Определение стратегии разработки повторно используемых компонент.
- Составление плана тестирования “чёрного ящика” на самом верхнем уровне.
- Разработка тестов, проверяющих соответствие кода техническому заданию.

## Slide 10: Software analyst
Аналитик отвечает за правильность понимания решаемых задач.

## Slide 11: Задачи аналитика
- Обеспечение связи между заказчиком и проектной группой.
- Понимание того, что хотят пользователи.
- Понимание того, как выразить желания пользователя в терминах, понятных участникам проектной группы.
- Разработка логики работы программного продукта.
- Составление рабочих спецификаций (детальных технических заданий).

## Slide 12: User interface designer
Разработчик интерфейса отвечает за удобство и функциональное соответствие пользовательского интерфейса.
Обычно интерфейс пользователя создаёт сбалансированная группа из специалистов по психологии, эргономике, компьютерной графике и программированию, но всю полноту ответственности несёт только один человек.

## Slide 13: Программист – Programmer
Программист отвечает за надёжный и полный продукт.
Программисты занимаются разработкой определённой части продукта, которая относится к внутренней архитектуре.

## Slide 14: Задачи программиста
- Создание продукта, удовлетворяющего техническому заданию.
- Тестирование продукта (обеспечение качества кода).
- Обеспечение срока разработки кода.
- Обеспечение установки программного продукта.

## Slide 15: Тестер – Tester
Тестер отвечает за согласованный и надёжный продукт.
Тестер может относиться к группе разработчиков. Тестер обеспечивает то, что все особенности продукта будут известны до выпуска завершающей версии.

## Slide 16: Задачи тестера
Разработка стратегии и плана тестирования каждого этапа жизненного цикла.
Верификация на каждом этапе жизненного цикла (деталей продукта, используемой терминологии, функциональных спецификаций, кода, пользовательского интерфейса).
Комплексное тестирование проекта.
Документирование результатов тестирования.

## Slide 17: Задачи технического писателя
Разработка документации (всевозможные инструкции и руководства), которая помогает сделать программное обеспечение понятным для пользователей и всех разработчиков.
Ведение глоссария (определение единой терминологии).
Обучение пользователей (ответы на вопросы и предоставление необходимой информации).

## Slide 18: Задачи технической поддержки
Обеспечение готовности заказчика к внедрению (контроль своевременности выполнения подготовительных работ, проверка наличия необходимой инфраструктуры).
Администрирование локальной сети (если необходимо).
Отслеживание запросов на расширение функциональных возможностей.