**ГЛОСАРІЙ**

***Апарат управління проектом*** — адміністративно-управлінський персонал, тобто менеджери, спеціалісти, технічні і допоміжні виконавці, які виконують визначені функції по управлінню проектом.

***Бізнес-план проекту*** — комерційний документ, який призначений для всебічного обґрунтування доцільності реалізації проекту і оцінки бажаних результатів.

***Бюджетування*** — визначення вартісних значень виконуваних у рамках проекту робіт і проекту в цілому, процес формування бюджету проекту.

***Графік контролю розкладу*** — інструмент контролю часу виконання робіт, який показує щодня розбіжності між запланованим і фактичним часом виконання робіт на критичному шляху.

***Діаграма Гантта*** – графічний спосіб представлення графіку реалізації проекту.

***Життєвий цикл проекту*** — проміжок часу між виникнення ідеї проекту та введенням в експлуатацію та запуском продукту проекту.

***Забезпечення проекту*** — одна з інтегрованих функцій управління проектом, яка дозволяє залучати матеріально-технічні, людські і інформаційні ресурси, які необхідні для реалізації проекту.

***Інформаційні системи управління проектом*** — системи збору, зберігання, накопичення, пошуку і передачі даних, які застосовуються в системі управління проектом.

***Команда проекту*** - група фахівців, що працюють над реалізацією проекту, що представляють інтереси різних учасників проекту і підпорядковуються керуючому проектом.

***Конфлікт ресурсів*** — ситуація, коли в певний момент часу потрібно більше одиниць певного ресурсу, ніж є в наявності.

***Концепція проекту*** — це попередній план впровадження бізнес-ідеї проекту, який надається керівнику підприємства або потенційному інвестору з метою оцінки перспективності цієї бізнес-пропозиції.

***Критичний шлях*** — шлях, затримки на якому призводять до затримок всього проекту в цілому; найбільший за тривалістю повний шлях сіткового графіка.

***Матриця відповідальності*** — матриця, яка визначає відповідальність конкретної людини або групи людей за конкретний блок робіт

***Методи сіткового планування*** — методи, основна мета яких полягає в тому, щоб максимально скоротити тривалість проекту.

***Об'єкт проектного управління*** — організований комплекс робіт, спрямований на вирішення певної задачі або досягнення певної мети, виконання якого обмежено в часі, а також пов'язано зі споживанням конкретних фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.

***Організаційна структура проекту*** — сукупність елементів організації (посад і структурних підрозділів) і зв’язків між ними.

***Проект*** — комплексний, неповторюваний, одномоментний захід, обмежений часом, бюджетом, ресурсами, а також чіткими вказівками щодо виконання, розробленими під потреби замовника.

***Сітковий графік —*** це графічне подання робіт проекту, яке відбиває їх послідовність та взаємозв’язок.

***Структура розбивки робіт (СРР)*** — ієрархічна структура послідовної декомпозиції проекту на підпроекти, проміжні результати різного рівня, набори детальних робіт.

***Техніко-економічне обґрунтування проекту*** — аналіз обсягу робіт, термінів виконання, вартості затрат, собівартості, прибутку, якості, комерційного ризику і надійності, життєздатності, конкурентоспроможності, соціальної і суспільної значущості проекту.

***Управління проектом* —** це процес управління командою і ресурсами проекту за допомогою специфічних методів, завдяки яким проект завершується успішно і досягає своєї мети.

***Учасники проекту*** - фізичні та юридичні особи, чиї інтереси пов'язані з реалізацією проекту.

***Ціль управління проектом* —** бажаний результат, можливий і необхідний стан системи, який повинно бути досягнуто.

***Earned Value Management*** — низка методів, які об'єднані під спільного назвою і використовуються для вимірювання й контролю ефективності виконання проектів.