# Контрольні питання до теми 4

* + 1. У чому полягає сутність планування проекту?
		2. Охарактеризуйте складові моделі планування і контролю проекту.
		3. Які труднощі можуть виникнути під час планування проекту?
		4. Назвіть основні кроки у плануванні проектів.
		5. Які сучасні тенденції спостерігаються в плануванні й контролі проектів?
		6. На прикладі проекту реконструкції майдану Незалежності наведіть прояви тотальної інтеграції в управлінні цим проектом.
		7. Побудуйте дворівневу робочу структуру проекту організації і проведення гастролей відомої співачки за такими підходами:

а) за етапами життєвого циклу проекту;

б) за субпроектами (субпродуктами);

в) за локалізацією робіт;

г) за центрами затрат (залученими організаціями).

* + 1. Розробіть робочу структуру проекту ремонту квартири «під ключ» будівельною фірмою за замовленням фізичної особи.
		2. Для проекту, наведеного у п. 8, сформуйте організаційну структуру проектної команди.
		3. За результатами роботи у пп. 8 і 9 побудуйте двоспрямовану структуру проекту.
		4. Проведіть кодування робочої та організаційної структур, побудуйте CTR- словник.