## Slide 1: Основи управління проектами
Проект і сутність проектної діяльності.
Міжнародні та національні стандарти з управління проектами.
Особливості управління різними класами проектів.
Життєвий цикл і фази проекту.
Моделювання і стандарти життєвого циклу проектів інформатизації.
Учасники й оточення проекту.
Методичні засади структуризації проекту.
Project
Management
Information
Technologies

## Slide 2: 1. Проект і сутність проектної діяльності

## Slide 3: Визначення проекту:
  Проект – процес цілеспрямованої зміни технічної або соціально-економічної системи, що переводить її з одного стану в інший
1
  Проект – це одноразова сукупність взаємозв’язаних дій, які здійснюються з певною метою протягом певного часу при встановлених ресурсних обмеженнях
2

## Slide 4: Проекти мають:
мету - отримати кінцевий продукт або результат;
встановлені терміни початку і завершення – дата початку і дата завершення ;
визначені ресурси – трудові, фінансові, обладнання та інформацію.

## Slide 5: Взаємозалежність основних ознак проекту
Продукт
(конкретний вихід або результат)
Графік
(дати початку і завершення проекту)
Ресурси
(виконавці, фонди, обладнання, допоміжні засоби, інформація)

## Slide 6: Основні характеристики будь-якого проекту:
Спрямованість на досягнення конкретної цілі/цілей;
Координоване виконання взаємопов’язаних дій;
Обмежена протяжність у часі (з певним початком та кінцем);
Обмеженість ресурсів;
Певна міра неповторності та унікальності;
Ризик (конфлікти).

## Slide 7: Проекти розрізняються за обсягом, змістом і формою
Над проектом можуть працювати багато виконавців або одна особа (наприклад, переатестація всіх співробітників – це проект, умеблювання й обладнання кафедри - також).
Керівництво проектом може бути формальним (з включенням в річний план організації, офіційним затвердженням плану робіт, кошторису і виконавців) або неформальним (виконуваним за дорученням, без встановлення витрат і кількості учасників).
Проекти можуть контролюватися формально (витрачені кошти і час строго обліковуються відповідними службами) і неформально (облік не ведеться, а витрати відносять на виробничі витрати).

## Slide 8: Проекти розрізняються за обсягом, змістом і формою
Проекти можуть виконуватись як зовнішніх, так і внутрішніх клієнтів і замовників (розробка або впровадження готової ІС у клієнта – це проект, підготовка пропозицій щодо удосконалення системи мотивації персоналу – також проект)
Проект може виконуватися на основі офіційного договору (підписаного обома сторонами, наприклад, договір на розробку ПЗ) або за неформальною домовленістю (встановлення нової програми на комп’ютер колеги)
Проекти можуть бути як ділового (щорічне складання плану робіт на наступний рік), так і приватного призначення (організація святкування свого ювілею).

## Slide 9: Основні принципи управління проектом інформатизації
Принцип успіху
Принцип зобов'язань
Принцип альтернатив
Принцип єдиноначальності
Принцип культурного середовища (придатності)
Процесний принцип
Принцип життєвого циклу

## Slide 10: 1. Принцип успіху
Ціль управління проектом інформатизації - робити успішний продукт.
Без створення успішного продукту накладні витрати на управління проектом не приносять користі.
Багато проектів виконуються "вчасно й у межах бюджету", але продукт не є успішним, і навпаки багато проектів не є "вчасними й у межах бюджету", але продукт є успішним.

## Slide 11: 2. Принцип зобов'язань
Взаємно прийняті зобов'язання між спонсором проекту і командою проекту, повинні існувати до того, як з'явиться життєздатний проект.
Спонсор проекту - це обізнана людина, яка представляє остаточного власника продукту і яка відповідає за забезпечення необхідними ресурсами (гроші, товар, послуги і, при необхідності, бере на себе загальне керівництво).
Взаємно прийняті зобов'язання - це ті зобов'язання, в яких погоджені цілі проекту на основі можливості продукту, якості, часу завершення (виготовлення) продукту й остаточна вартість.

## Slide 12: 3.Принцип альтернатив
Основні змінні процесу управління проектом інформатизації повинні бути взаємно погодженими:
  можливості (масштаб) продукту,
  якість,
  термін (час) виробництва продукту,
  вартість.
Основні змінні взаємозалежні і нагадують рамку у формі чотирикутника з гнучкими ланками. Один з кутів може бути зафіксований, інший порушений, але при цьому не уражаються два інших.

## Slide 13: 4.Принцип єдиноначальності
Цей принцип необхідний для ефективного розподілу зобов'язань щодо проекту.
Між спонсором і керівником проекту повинен існувати єдиний канал комунікації для передачі всіх рішень, що впливають на продукт проекту.
Власник кінцевого продукту проекту, навіть якщо він представлений більш ніж однією особою, не зважаючи ні на що, має право одного голосу.
Також команда проекту повинна мати одну відповідальну особу, керівника проекту, для роботи над проектом. Він повинен бути відданим справі, мати навички, досвід, повноваження і завзятість, необхідні для успішного здійснення проекту.

## Slide 14: 5. Принцип культурного середовища
Керівництво проекту повинне створювати сприятливе культурне середовище, щоб команда проекту працювала на повну силу.
Сприятливе культурне середовище - це середовище, у якому проект повністю підтримується керівництвом, а членам команди проекту надана можливість працювати на повну силу без зайвих бюрократичних перешкод.
Цей принцип містить у собі потребу в керівництві за якого спрямованість і стиль керівництва відповідають як типу, так і фазі життєвого циклу проекту.

## Slide 15: 6. Процесний принцип
Для виконання задач проекту повинні існувати ефективні політики й процедури, які, як мінімум, повинні охоплювати:
  чіткі ролі й обов'язки,
  передачу прав і відповідальності,
  процеси з управління масштабом робіт, включаючи зміни, забезпечення якості, своєчасність виконання і контроль над витратами.

## Slide 16: 7.Принцип життєвого циклу
Спочатку плануйте, потім робіть.
Процес успішного управління проектом складається з двох великих фаз:
  планування,
  виконання.
Ці дві послідовні фази складають основу життєвого циклу кожного проекту і можуть бути розширені, щоб відповідати контрольним вимогам кожного проекту в будь-якій сфері.
Життєвий цикл проекту характеризується "віхами", що позначають початок проекту, "контрольні точки", які він повинен перетнути, і кінець проекту.

## Slide 17: Управління проектами (Project Management)
Мистецтво керівництва та координації людських та матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту (ЖЦП) за умови застосування сучасних методів і техніки управління для досягнення встановлених для проекту результатів за складом та обсягами робіт, вартістю, часом, якістю та задоволенням вимог учасників проекту

## Slide 18
П Р О Е К Т
Задум (проблема, задача)
Засоби реалізації
Цілі реалізації (результати рішення)

## Slide 19: Піраміда “арсеналу” управління проектом

## Slide 20: Етапи розвитку методів управління проектами
Сфери застосування і методи | Роки |  |  |  |  |  |  | 
 | 1-й етап | 2-й етап |  |  |  | 3-й етап |  | 
 | 1960 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000
Техніка сітьового планування | + | + | + | + | + | + | + | +
Організація робіт над проектом |  | + | + | + | + | + | + | +
Календарне планування |  |  | + | + | + | + | + | +
Логістика |  |  |  | + | + | + | + | +
Розробка спеціальних програм для ЕОМ |  |  |  | + | + | + | + | +
Стандартне планування |  |  |  | + | + | + | + | +
Структурне планування |  |  |  | + | + | + | + | +
Ресурсне планування |  |  |  | + | + | + | + | +
Системне уявлення про фазу закриття проекту |  |  |  |  | + | + | + | +
Якість планування |  |  |  |  | + | + | + | +
Планування особливо складних проектів |  |  |  |  | + | + | + | +

## Slide 21: Етапи розвитку методів управління проектами
Сфери застосування і методи | Роки |  |  |  |  |  |  | 
 | 1-й етап | 2-й етап |  |  |  | 3-й етап |  | 
 | 1960 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000
Пофазна організація роботи над проектом |  |  |  |  | + | + | + | +
Розробка проектної документації |  |  |  |  | + | + | + | +
Імітаційне моделювання на ЕОМ |  |  |  |  |  | + | + | +
Системне (цілісне) уявлення про проект |  |  |  |  |  | + | + | +
Філософія управління проектом |  |  |  |  |  | + | + | +
Процесний підхід до управління проектами |  |  |  |  |  |  | + | +
Розробка ПЗ управління проектами з використанням сучасних ІТ |  |  |  |  |  |  | + | +
Стандартизація процесів управління проектами |  |  |  |  |  |  |  | +

## Slide 22: Відмінності між управлінням проектами і виробничим управлінням
Перше: Управління проектами орієнтоване на новацію або зміни.
Виробниче управління (виробничий менеджмент) має справу з більш передбачуваними, добре визначеними задачами. Наголос робиться на надійних планах і процедурах. Більшість виробничих функцій повторюється, і непередбачена поведінка людей і машин є неприйнятною.
Управління проектами, навпаки, шукає змін, тоді як операційне управління шукає однаковості.
Тому менеджер проекту повинен створювати атмосферу, яка б сприяла творчому підходу і змінам, тоді як менеджер виробництва повинен вимагати передбачуваності й глибоко структурованого і точно визначеного шаблону поведінки.
Менеджеру проекту доводиться стикатися з не завжди передбачуваними і не завжди виправданими витратами.

## Slide 23: Відмінності між управлінням проектами і виробничим управлінням
Друге: на відміну від виробничої системи проект є одноразовою, а не циклічною діяльністю. Виробнича діяльність навпаки, пов'язана з циклами, які періодично повторюються (щогодини, щодня, кожного тижня і т.д.).
Проектний цикл відрізняється від циклів виробництва продукції. Випуск товарів не є обмеженим у часі і залежить лише від наявності та рівня попиту. Коли попит зникає, закінчується й виробничий цикл, тому традиційні процеси виготовлення продукції не можуть бути віднесені до проектів. Проте проектний підхід дедалі частіше застосовують і до неперервного виробництва. Наприклад, існують проекти виконання замовлень, де передбачено договірні терміни постачання.

## Slide 24: Відмінності між управлінням проектами і виробничим управлінням
Третє: для одноразової діяльності визначення ціни є проблематичним і, отже, дуже часто вартість проектів невірно визначається.
У випадку виробничої діяльності встановлення ціни на дії, що повторюються є досить нескладною справою. Ціни можуть бути визначені на основі попередніх даних.

## Slide 25: Відмінності між управлінням проектами і виробничим управлінням
Четверте: існують відмінності в шляхах прискорення робіт у разі проекту й у виробництві.
При виробничому управлінні продуктивність діяльності прямо пропорційна ресурсам, що використовуються; в проекті може бути зворотне, тобто нестача людей може бути більш ефективною, ніж їх надлишок, особливо це характерно для інформаційної діяльності.

## Slide 26: Відмінності між управлінням проектами і виробничим управлінням
П’яте: можливість вимірювання продуктивності різна. Після половини часу, що планується на проект, невідомо, чи він буде успішним, чи провалитися.
Більш важливим тут є знання: скільки часу і ресурсів знадобиться для завершення проекту і на скільки збільшитися час, що планується і ціна проекту.

## Slide 27: Наслідки зазначених відмінностей
Менеджер проекту має справу з задачами, націленими на створення чогось нового або на зміни існуючого.
Ресурси, необхідні для виконання проекту, і кінцеві результати невизначені й складно передбачувані.
Цілі проекту повинні бути чіткими, зрозумілими і прийнятими усіма, хто відповідає або впливає на виконання проекту.
Рішення в управлінні проектами повинні бути спрямовані на роботу, яка залишилась.

## Slide 28: Закони управління проектами:
Перший закон. Усі рішення необхідно спрямовувати на досягнення цілей проекту.
Другий закон. Управляти можна тільки тією частиною проекту, що залишилась.

## Slide 29: В УП принципову роль відіграють чотири чинники:
час
ресурси
гроші
якість

## Slide 30: Основні параметри управління проектом:
Кількість рівнів управління проектом
Критерії оцінки завершення проекту та його окремих етапів
Методи звітності, що будуть використовуватись
Система та засоби обміну інформацією
Регулярність проведення нарад

## Slide 31: Планування - основа успішного завершення проекту:
Встановлення кінцевої цілі
Визначення задач (робіт). Задача (робота) - це будь-які дії або події, які необхідні для виконання проекту
Встановлення обсягів робіт по проекту
Встановлення термінів виконання робіт і проекту в цілому
Оцінка бюджету
Встановлення вимог до якості
Встановлення пріоритетів
Розробка стратегії управління проектом (один чи кілька менеджерів буде управляти проектом)

## Slide 32: Методи складання розкладу проекту:
“зверху-вниз” - для великих проектів;
“знизу-вверх” - для невеликих, типових проектів.

## Slide 33: Призначення ресурсів
Ресурси - люди, обладнання, матеріали та ін., необхідні для виконання робіт по проекту
...

## Slide 34
2. Міжнародні та національні стандарти з управління проектами

## Slide 35: 1. Види стандартів та їх класифікація
стандарт (від англ. норма, зразок) - це зразок, еталон, модель, прийняті за вихідні для зіставлення з ними інших подібних об'єктів.
Стандарт як нормативно-технічний документ установлює комплекс норм, правил, вимог до об'єкта стандартизації й затверджується компетентним органом.
Стандарт може бути розроблений як на матеріальні предмети (продукцію, еталони, зразки речовин), так і на норми, правила, вимоги різного характеру.

## Slide 36: Законодавство
В Україні діяльність, пов’язана зі стандартизацією здійснюється відповідно до закону України "Про стандартизацію"

## Slide 37: Основні терміни, використовувані у законі “Про стандартизацію”
Стандарт - документ, що встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі, розроблений у встановленому порядку на основі консенсусу

## Slide 38: Основні терміни
Стандартизація - діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву

## Slide 39: Основні терміни
Нормативний документ - документ, який установлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів.
Цей термін охоплює такі поняття як "стандарт", "кодекс усталеної практики" і "технічні умови"

## Slide 40: Основні терміни
Міжнародний і регіональний стандарти - стандарти, прийняті, відповідно, міжнародним або регіональним органом стандартизації

## Slide 41: Основні терміни
Національні стандарти - державні стандарти України, прийняті центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації та доступні для широкого кола користувачів

## Slide 42: Основні терміни
Кодекс усталеної практики (звід правил) - документ, що містить практичні правила чи процедури проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування, експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів. Кодекс усталеної практики може бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом

## Slide 43: Стандарти можна класифікувати за різними ознаками
за предметом стандартизації
залежно від рівня суб'єкта стандартизації, який приймає чи схвалює стандарти
за методичним джерелом

## Slide 44: 1. За предметом стандартизації розрізняють:
стандарти з управління проектами (ISO 10006 );
стандарти на організацію життєвого циклу (ЖЦ) продукції та послуг, створення та використання автоматизованих систем (АС), інформаційних систем та програмного забезпечення (ПЗ) (ISO/IEC 12207, Information Technology — Software life cycle processes (1995); ISO/IEC 15288 CD2, Life Cycle Management — System Life Cycle Processes (2000));
професійні кваліфікаційні стандарти з управління проектами;
функціональні стандарти (стандарти на мови програмування, інтерфейси, протоколи);
стандарти сертифікації та ін.

## Slide 45: 2. Залежно від рівня суб'єкта стандартизації, який приймає чи схвалює стандарти, розрізняють:
офіційні міжнародні стандарти, кодекси усталеної практики та класифікатори, прийняті чи схвалені міжнародними консорціумами та комітетами зі стандартизації (ISO, OSF, OMG (раніше CODASYL);
офіційні національні або національні відомчі стандарти, кодекси усталеної практики та класифікатори, прийняті чи схвалені центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, видані ним каталоги та реєстри загальнодержавного застосування (наприклад, національний стандарт США ANSI/PMI 99-001-2000);
корпоративні (фірмові) стандарти, кодекси усталеної практики та класифікатори, прийняті чи схвалені провідними компаніями галузі, наприклад, Oracle CDM (Custom Development Method), Oracle PJM (Project Development Method), Microsoft Solutions Framework (MSF) або Rational Unified Process (RUP) тощо;
стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті чи схвалені іншими суб'єктами, що займаються стандартизацією;
стандарти "де-факто" (PMBoK, мова діаграм SADT Д. Росса).

## Slide 46: 3. За методичним джерелом:
методичні матеріали фірм-розробників ПЗ;
методичні матеріали фірм-консультантів;
методичні матеріали наукових центрів;
методичні матеріали консорціумів зі стандартизації (наприклад, UNIDO, Price Waterhouse SMM, SEI CMM).
Вони можуть мати різну назву: метод, методологія, підхід, модель.
Основною особливістю усіх цих груп та підгруп є те, що до них входять матеріали, які суттєво відрізняються за:
ступенем обов'язковості для організацій різних типів;
конкретністю та деталізацією вимог, які вони містять;
відкритістю та гнучкістю, можливістю адаптування до конкретних умов.

## Slide 47: Глобалізація стандартизації в галузі РМ розвивається в двох напрямках:
розроблення стандартів на уніфіковану термінологію й практику, які забезпечують єдину професійну мову й розуміння взаємозалежних робіт в організаційно розподілених проектних командах;
уніфікація вимог до компетентності менеджерів і фахівців з РМ.

## Slide 48: Сучасні підходи до стандартизації в галузі РМ засновані на:
у міжнародних і національних стандартах з РМ об'єктами стандартизації є, як правило, глосарії, процеси й методи;
для тих галузей РМ, описати які у вигляді об'єктів стандартизації недоцільно або неможливо, використовуються професійні кваліфікаційні стандарти (вимоги) до діяльності фахівців із РМ (Project Management Professional) і менеджерів проектів (Project Manager).

## Slide 49: Базові напрямки у міжнародній кооперації з розвитку ПМ:
формування однакових підходів до уніфікації знань і стандартизації проектної діяльності,
формування єдиних глосаріїв і системи вимог і т. ін.

## Slide 50: Всеохоплюючих систем міжнародних стандартів з РМ немає й, очевидно, бути не може
Це пов'язано як із принциповою неможливістю комплексної стандартизації діяльності в соціальних системах (специфіка сучасних проектів як системи), так і з недоцільністю розробки стандартів з великого кола питань сучасного РМ

## Slide 51: Стандарти завжди мають зворотний бік.
З одного боку, вони нормують проектну діяльність, тобто відповідають на запитання "як правильно робити?"
А з іншого боку, межі стандартизації проектної діяльності як "унікальної" (за визначенням) дуже залежать від типів і видів проектів, знаходяться у дуже великому інтервалі, їх важко визначити в навколишньому середовищі, що постійно змінюється.

## Slide 52: Міжнародні стандарти, що визначають норми й правила по управлінню процесами в проектах технічних систем, процесами життєвого циклу системи, процесами проектування тощо
ISO/IEC 12207, Information Technology — Software life cycle processes;
ISO/IEC TR 16326:1999 Software engineering — Guide for the application of ISO/IEC 12207 to project management - Програмна інженерія. Посібник для впровадження ISO/IEC 12207 у проектний менеджмент.

## Slide 53: Міжнародні стандарти в галузі РМ
ISO 15288:2000, Life Cycle Management — System Life Cycle Processes (2000) - Управління життєвим циклом. Процеси системи життєвого циклу
ISO 15188:2001 Project management guidelines for terminology standardization - Провідні вказівки проектного менеджменту щодо стандартизації термінології.

## Slide 54: Міжнародні стандарти в галузі РМ (продовження)
ISO 10005:1995 Administrative Quality Management. Guidelines for Quality Programs - Адміністративне управління якістю. Провідні вказівки щодо програм якості
ISO 10006:1997 Quality management — Guidelines to quality in project management - Менеджмент якості. Провідні вказівки щодо якості при управлінні проектами
ISO 10007:1995 Quality Management— Guidelines for configuration management - Менеджмент якості. Провідні вказівки щодо конфігураційного менеджменту

## Slide 55: Міжнародні стандарти в галузі РМ (продовження)
ISO 9000:2000 Quality Management Systems — Fundamentals and Vocabulary Системи менеджменту якості. Основи та словник.
ISO 9000-3 - настанови щодо застосування ISO - 9001 до розроблення, поставляння та супроводження ПЗ.
ISO 9004:2000 Quality Management Systems — Guidelines for performance improvements - Системи менеджменту якості. Провідні вказівки щодо впровадження удосконалень.

## Slide 56: Міжнародні стандарти в галузі РМ (закінчення)
ISO/AWI 22799 Building construction — Process management— Guidelines for project management systems-Побудова конструкцій. Процесний менеджмент. Провідні вказівки щодо систем проектного менеджменту.

## Slide 57: Ретроспектива розвитку британських національних стандартів з управління проектами

## Slide 58: 3. Особливості управління різними класами проектів

## Slide 60: Організаційні проекти
проекти заздалегідь визначені, але результати проекту кількісно і якісно важко визначити, оскільки вони пов'язані з організаційним поліпшенням системи;
строки і тривалість задаються заздалегідь, ресурси надаються по можливості;
витрати на проект фіксуються і контролюються на економічність, однак потребують коригувань по мірі прогресу проекту.

## Slide 61: Економічні проекти:
- цілі - поліпшення економічних показників функціонування системи; головні цілі проекту є попередніми. Вони намічаються, але потребують коригування по мірі реалізації проекту . Це стосується тривалості і термінів виконання проекту також
- ресурси надаються по мірі необхідності і в межах можливого;
- витрати встановлюються заздалегідь, контролюються на економічність і контролюються по мірі реалізації проекту.

## Slide 62: Соціальні проекти
- цілі тільки намічаються і далі коригуються по мірі досягнення проміжних результатів; кількісна. і якісна їх оцінка суттєво утруднена;
- терміни і тривалість проекту залежать від ймовірнісних чинників або тільки намічаються і надалі підлягають уточненню;
- витрати залежать від бюджетних асигнувань;
- ресурси виділяються по мірі потреби;
- мають велику невизначеність.

## Slide 63: Інвестиційний проект - головною метою є створення або реновація основних фондів, що вимагає вкладення інвестицій
- мета, термін завершення і тривалість, витрати на проект чітко визначені і фіксовані.
- необхідні ресурси і фактична вартість залежать від ходу виконання робіт по проекту і необхідні потужності повинні надаватись відповідно до графіка і терміну готовності етапів і завершення проекту.

## Slide 64: Інноваційний
головною метою є розробка і застосування нових технологій ноу-хау та інших нововведень, забезпечення розвитку системи

## Slide 65: Проекти дослідження і розвитку
головна мета проекту чітко визначена, але окремі цілі (підцілі) можуть уточнюватися по мірі досягнення проміжних результатів,
термін завершення і тривалість проекту визначається заздалегідь, бажане їх точне дотримання, але вони можуть коригуватися в залежності від отриманих результатів і загального прогресу проекту.
планування витрат на проект часто залежить від виділених асигнувань і як правило менше від бюджету, що виділяється для проекту

## Slide 66: Поняття “нормального проекту"
Нормальним вважається той проект в якому більш-менш збалансований вплив таких чинників:
масштаб або розмір проекту;
терміни реалізації (тривалість);
якість;
обмеженість ресурсів.

## Slide 67: Особливості управління малими проектами
застосування спрощених методів управління, розподілу матеріально-технічних і трудових ресурсів, проектні скорочення не на шкоду якості.
дуже важливою є оцінка якості робіт, оскільки часу на виправлення помилок немає. Тому перед початком роботи необхідно розглянути питання про:
    - ділянки роботи;
    - методи роботи;
    - графіки основних операцій;
    - форми звітів;
    - умови контракту.

## Slide 68: Особливості управління малими проектами
Для малих проектів рекомендується:
- призначити одного адміністратора;
- організація команди проекту повинна бути гнучкою, забезпечувати взаємозамінність членів;
- кожний член команди повинен чітко знати задачі і обсяги робіт;
- при плануванні і складанні графіка робіт застосовувати прості методи;
- пуск або введення в експлуатацію повинні здійснювати ті ж фахівці, що починали проект.

## Slide 69: Особливості управління мегапроектами
Мегапроекти:
- висока вартість;
- потреба в фінансових коштах вимагає нетрадиційної форми фінансування;
- великий обсяг робіт;
- необхідність участі інших країн;
- віддаленість районів, де реалізуюся мегапроекти, додаткові витрати на інфраструктуру;
- вплив на навколишнє середовище регіону.

## Slide 70: Особливості управління мегапроектами
При організації управління необхідно враховувати чинники:
- розподіл елементів проекту по різних виконавцях і необхідність координації їх діяльності;
- необхідність аналізу соціального середовища регіону, країни загалом, ряду країн - учасниць проекту;
- необхідність виділення в якості самостійної фази розробку концепції проекту;
- розробка і постійне оновлення планів проекту;
- необхідність моніторингу проекту з постійним оновленням всіх його елементів;
- урахування унікальності мегапроекту.

## Slide 71: Особливості управління короткостроковими проектами
Короткострокові проекти:
- стислі терміни реалізації;
- вартість може складати до кількох десятків тисяч доларів і може зростати в процесі реалізації.

## Slide 72: Особливості управління короткостроковими проектами
Рекомендації:
введення матричної організаційної структури;
покладання відповідальності за всю діяльність по реалізації проекту на один підрозділ;
забезпечення завершення проекту силами тих самих фахівців, що його починали;
передати частину повноважень від керівника з правом прийняття рішень (делегувати повноваження);
максимально скасувати і скоротити звітність, великі наради. Оперативно вирішувати усі питання;
звести до min зміни в ході робіт;
використовувати графіки робіт тільки з метою контролю;
створити і використовувати систему стимулювання для виконавців;
співробітництво з мінімальним числом підрядчиків.

## Slide 73: Особливості управління бездефектними проектами
Бездефектні проекти - домінує підвищена якість.
Для них характерна висока вартість.
Вимоги:
об'єднаний план проектних і будівельних робіт
поєднання графіка будівництва з графіком пускових робіт;
ранній пуск окремими технологічними лініями, що дозволяє заздалегідь перевірити і забезпечити якість усіх систем проекту;
аналіз проблем, пов'язаних з проектом, що дозволяє їх виявити і усунути;
застосування max гнучкої системи УП.

## Slide 74: Особливості управління мультипроектами
1) Один підрядчик виконує комплекс схожих робіт для різних замовників
2) декілька підрядчиків виконують роботи для одного об'єкта і одного замовника
3) декілька підрядчиків виконують роботи за окремими контрактами для різних замовників у загальному географічному просторі.
У названих варіантах мова йде про змагання в умовах обмежених ресурсів.
Основна задача менеджера проекту - забезпечити розподіл обмежених ресурсів між партнерами, що беруть участь в організації мультипроекту, кооперуючись з ними і координуючи свої дії.

## Slide 75: Особливості управління проектами модульного будівництва
Проекти модульного будівництва (комплектно-блоковий метод розробки проекту) - окремі елементи проекту виготовляються або збираються поза будівельним майданчиком з різних причин.
Особливості, які необхідно враховувати:
- треба створити спеціальну комплексну робочу групу фахівців по модулях;
- кожна група повинна працювати як складова однієї команди,
- план проекту повинен враховувати вимоги до своєчасності виконання робіт і повинен бути пов'язаний з іншими роботами;
- одне з самих складних – комплексування модулів (наприклад, доставка модулів до будівельного майданчика, об'єднання модулів ПЗ в систему).

## Slide 76: Особливості управління міжнародними проектами
Міжнародні проекти - характерно:
- складність і висока вартість;
- важлива роль в економіці і політиці;
- обладнання і матеріали закуповуються на світовому ринку, отже - підвищені вимоги до організації, що здійснює закупівлю;
- рівень підготовки повинен бути вищим, ніж для аналогічних внутрішніх проектів, враховуючи можливі відмінності в правовій базі країн-учасниць;
- тривалість підготовчого періоду звичайно є більшою у зв'язку з необхідністю організації і управління
- інформаційна підтримка завжди більш ефективна і відповідно, більш дорога, ніж для внутрішніх проектів.
- звичайно такі проекти базуються на взаємно доповнюючих особливостях партнерів, тому нерідко для реалізації таких проектів створюються спільні підприємства, які об'єднують два і більше учасників для досягнення комерційних цілей і спільного контролю

## Slide 77: 4. Життєвий цикл і фази проекту

## Slide 78
ЖЦП - проміжок часу між появою проекту і його завершенням
1 - концепція (виникнення ідеї проекту)
2 - розробка (створення плану проекту)
3 – реалізація (початок і виконання)
4 – завершення
Прийнято виділяти 4 основні фази ЖЦП:

## Slide 79: 1 - Початкова фаза або концепція Головний зміст робіт:
збір початкових даних і аналіз існуючого стану;
попередні дослідження;
виявлення потреб у змінах;
визначення проекту, яке включає: Цілі, Задачі, Результати, Основні вимоги, Обмежувальні умови, Критерії, Рівень ризику, Оточення проекту, Потенційні учасники, Необхідний час, Ресурси, Кошти та ін.;
визначення і порівняльна характеристика альтернатив;
представлення пропозицій, їх випробування і експертиза;
затвердження концепції й отримання схвалення для наступної фази розробки.

## Slide 80: 2 - Фаза розробки - розробка основних компонент проекту і підготовка до його реалізації. Загальний зміст робіт:
призначення керівника і формування команди проекту;
встановлення ділових контактів, встановлення вимог замовника і власника проекту, ключових учасників;
розвиток концепції та основного змісту проекту: Кінцеві результати, Стандарти якості, Структура проекту, Основні роботи, Необхідні ресурси. Структурне планування в т.ч. декомпозиція проекту, календарні плани, укрупнені графіки, кошторис і бюджет проекту, потреба в ресурсах, розподіл позовів.
організація проведення торгів, укладання субконтрактів;
організація виконання базових проектів і дослідно-конструкторських робіт по проекту;
презентація проекту, отримання ухвали на продовження робіт.

## Slide 81: 3 - Фаза реалізації проекту - виконання основних робіт по досягненню основних цілей проекту. Основні роботи:
організація проведення торгів і укладання контрактів;
введення в дію системи управління проектом;
організація виконання робіт;
введення в дію засобів і способів комунікації учасників проекту;
введення в дію системи мотивації і стимулювання команди проекту;
детальне проектування і технічна специфікація;
оперативне планування робіт;
встановлення системи інформаційного контролю за ходом робіт;
організація і управління матеріально-технічним забезпеченням робіт;
виконання робіт, передбачених проектом;
керівництво, координація робіт, узгодження темпів, моніторинг прогресу, прогноз стану, оперативний контроль, регулювання основних показників проекту;
розв'язання задач і проблем, що виникли.

## Slide 82: 4 - Фаза завершення проекту - досягаються кінцеві цілі проекту, підведення підсумків вирішення конфліктів і закриття проекту. Основний зміст робіт:
планування процесу завершення;
експлуатаційне випробування продукту;
підготовка кадрів для експлуатації відповідного об'єкта;
підготовка документації;
здавання об'єкта замовнику;
введення в експлуатацію;
оцінка результатів проекту і підведення підсумків;
підготовка підсумкових документів;
закриття робіт і проектів;
вирішення конфліктних ситуацій;
реалізація ресурсів, що залишилися;
накопичення фактичних і дослідних даних для подальших проектів;
розформування команди проекту.

## Slide 83: Розподіл ЖЦ проекту на фази може бути різноманітним, наприклад, за пропозицією ЮНІДО виділяються:
Передінвестиційна фаза
Інвестиційна фаза
Експлуатаційна фаза

## Slide 84: Передінвестиційна фаза
Аналіз інвестиційних можливостей (Identification)
Попереднє ТЕО (Pre-Feasibility Study)
ТЕО (Feasibility Study) Feasibility Study)
Доповідь про інвестиційні можливості (Appraisal Report)

## Slide 85: Інвестиційна фаза
Переговори й укладання контрактів (Negotiating & Contracting)
Проектування (Engineering Design)
Будівництво (Construction)
Маркетинг (Pre-Production Marketing)
Навчання (Training)

## Slide 86: Експлуатаційна фаза
Прийом і запуск (Commissioning & Start)
Заміна обладнання (Replacement)
Розширення, інновація (Expansion, Innovation)

## Slide 87: Принципова схема чергування фаз реалізації проекту

## Slide 88
Дякую за увагу!