## Slide 1: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ

## Slide 2: Поняття «управління проєктами»
Управління проєктами – професійна творча діяльність із управління людськими та
матеріальними ресурсами шляхом застосування сучасних методів, засобів і майстерності управління для успішного досягнення раніш поставлених цілей за визначених вимог до строків, бюджету та характеристик очікуваних результатів проєктів, здійснюваних у ринкових умовах у соціальних системах.
Управління проєктом – процес використання знань, навичок, методів, засобів і технологій до проєктної діяльності з метою досягнення або
підвищення очікувань учасників проєкта.
2

## Slide 3: Основні обмеження проєкта
3
Час
Вартість
Якість

## Slide 4: Основні обмеження проєкта
4
Обсяг робіт
Вартість
Час
Якість

## Slide 5: Концепції ефективного управління проєктами
Концепція життєвого циклу проєкта походить з необхідності організації єдиного нерозривного процесу досягнення мети проєкта.
Концепція команди проєкта передбачає
побудову єдиної організаційної структури, що відповідає за успіх проєкта на всіх стадіях його реалізації.
Концепція фінансування проєкта призвана забезпечити відповідність фінансових витрат проєкта обсягам і якості виконаних робіт.
5

## Slide 6: Проблеми проєкта
6

## Slide 7: Система управління зі зворотнім зв’язком
7
Система управління
Об'єкт управління
Вплив зовнішнього середовища
Вхідні параметри
Вихідні параметри
Зворотній зв’язок
Внутрішній вплив

## Slide 8: Об’єкти управління
Програма – група взаємопов’язаних проєктів і різних заходів, об’єднаних загальною метою та умовами їх виконання;
Портфель проєктів – сукупність проєктів, що знаходяться в компетенції одного центру відповідальності;
Проєкт – комплекс взаємопов’язаних заходів,
призначений для досягнення поставлених цілей з урахуванням попередньо заданих обмежень;
Стадії життєвого циклу проєкта – набір логічно взаємопов’язаних робіт проєкта, в процесі завершення яких досягається один із основних результатів проєкта.
8

## Slide 9: Структура проєкта
9
Проєкт
Елементи проєкта
Забезпечення проєкта
Види діяльності
проєктна документація
продукт і послуга, що виробляється
виробничі приміщення
технологічне обладнання
технології надання робіт
фінанси
персонал
сировинні ресурси
територія, приміщення
документація
маркетинг
закупівлі та постачання
будівництво
проєктування
монтаж обладнання
здача об’єкта в
експлуатацію
експлуатація
виробництво продукції
реалізація продукції

## Slide 10: Суб’єкти управління проєктом
Управлінський апарат замовника проєкта
(інвестор, замовник тощо);
управлінський апарат виконавця проєкта (генеральний підрядник, системний інтегратор, підрядник, субпідрядник, постачальник тощо);
команди проєктів – спеціалізовані робочі структури, що створюються на період виконання проєктів и включають управлінський і технічний персонал, що виділяється
замовником і виконвцями для виконання проєктів.
10

## Slide 11: Проєктні ролі
Спеціаліст (виконавець)
Керівник проєкта (менеджер проєкта)
Керівник функціонального підрозділу (власник ресурсів)
Спонсор проєкта (топ-менеджер компанії)
11

## Slide 12: Інформаційні потоки при управлінні проєктами
Спонсор проєкту
Спонсор
ппррооееккттаа
Виконавець
Менеджер
12

## Slide 13: Інформаційні потоки при управлінні
Спонсор проєкту
Спонсор
ппррооееккттаа
Виконавець
проекта
проекта
Менеджер
ппррооеектката
Керівник структурного підрозділу
13
проєктами

## Slide 14: Інформаційні потоки при управлінні
Спонсор проєкту
Проєктний офіс
Спонсор
ппррооеектката
Виконавець
проекта
проекта
Менеджер
14
проєктами
Керівник структурного підрозділу

## Slide 15: Області знань у проєктному обліку та звітності
Роль | Область знань
Спонсор | На яку кнопку натиснути для отримання звіту?
Менеджер проєкта | Як розробити кошторис трудовитрат проєкта? З чого складається і в якій формі описується бюджет проєкта? Як переводити трудовитрати у фінанси і навпаки? Як управляти вартістю проєкта? Що робити у випадку виникнення конфлікту ресурсів? Як проводити зміни бюджета проєкта? Як розрахувати прибуток проєкта и премії співробітників?
15

## Slide 16
 |  | 16 | 
 | Роль | Область знань | 
 | Керівник підрозділу | Як класифікувати роботи, що виконуються співробітниками підрозділу? Який портфель проєктів є оптимальним для підрозділу? Як планувати та контролювати трудові та фінансові ресурси портфеля проєктів підрозділу? Як вирівняти мотивацію до вигідних і невигідних проєктів і забезпечити лояльність співробітників? В якій формі фіксується «продаж» співробітника в проєкт і дохід від «продажу»? Як відкликати співробітника з проєкта? Як розподілити накладні витрати між проєктами? | 

## Slide 17
 | 17
Роль | Область знань
Виконавець | Від кого і в якій формі отримувати завдання? Що робити, якщо завдання накладаються за строками? Як вибудувати пріорітети виконання завдань? У якій формі звітують про виконання завдань і кому направляти звіти? Що вважати проблемою і кого інформувати про їх виникнення? Перед ким і в якій формі ставити питання про необхідність пересмотру обсяга та/або строків виконання робіт? Як розрахувати свій бонус від участі в проєкті?

## Slide 18
Роль | Область знань
Проєктний офіс | Як відкрити/закрити проєкт? Як сформувати плановий фонд робочого часу? Як фіксувати в обліковій системі проєктні витрати? Яка процедура нарахування премії за проєктами? Як і які звіти формувати за проєктами?
18

## Slide 19
19
Мегапроєкт
Стадія життєвого циклу проєкту
Проєкт
Вхідні параметри
Вихідні параметри
Обєкт управління
Вплив зовнішнього середовища
Мета, місія проєкта
Результат (продукція) проєкта
Зворотній звязок
Субєкт управління
Команда управління проєктами
Рішення
Система управління проєктами
Управлінські впливи

## Slide 20: Процеси управління проєктами
Процес – сукупність дій (процедур), пов‘язаних із реалізацією функцій управління та
приносячих результат.
Процеси управління
проєктами
Процеси управління проєктами, що стосуються організації і опису
робіт проєкта
(області знань)
Процеси, орієнтовані на продукт, стосуються
специфіки
виробництва
продукта (процеси ЖЦ)
20

## Slide 21: Області знань PM
Управління змістом
Управління часом
Управління вартістю
Управління якістю
Управління персоналом
Управління комунікаціями
Управління проєктними відхиленнями
Управління контрактами
21

## Slide 22: Піраміда проєкта
Мета
Вартість
Час
Основні обмеження
Області знань
Управління вартістю
Управління
змістом
Управління часом
Управління
персоналом
Управління проєктними відхіленнями
Управління
коммунікаціями
Управління якістю
Управління
контрактами
Обсяг робіт
Якість
22

## Slide 23: Життєвий цикл проєкта
Життєвий цикл проєкта – це проміжок часу між
появою обгрунтованої концепції проєкта і моментом адміністративного завершення проєкта.
Ініціація (формулювання проєкта)
Планування
Реалізація (реалізація, виконання)
Завершення (закриття)
23

## Slide 24: Групи процесів життєвого циклу проєкта
Стадії життєвого циклу проєкта | Групи процесів управління проєктом
Ініціація | Процеси ініціації
Планування | Процеси планування
Реалізація | Процеси виконання
 | Процеси аналізу
 | Процеси управління
Завершення | Процеси завершення
24

## Slide 25: Активність процесів життєвого циклу проєкта
25

## Slide 26: Типові рівні витрат і забезпечення проєкта персоналом протягом життєвого циклу проєкта
26

## Slide 27
27

## Slide 28: Життєвий цикл проєкта Процеси управління проєктом
Відкриття проєкту
Стадії життєвого циклу проєкту
Визначення проєкту
Формування орг. структури
Детальне планування
Виконання робіт
Управління відхиленннями
Контроль та звітність
Закриття проєкту
Ініціація
Планування
Виконання Завершення
28

## Slide 29: Предінвестиційна стадія
29
Наукова стаття
Наукова ідея
Оцінка
економічної перспективності проєкту
Наукові дослідження
Наукова розробка
Дослідно-конструкторські роботи
Оцінка результата
Бізнес-ідея
Поганий результат
Поганий результат

## Slide 30: Зміст бізнес-ідеї
альтернативні технічні та технологічні рішення;
очікуваний попит на продукцію;
строки реалізації і складність проєкта;
правове забезпечення проєкта;
конкурентоспроможність продукції проєкта;
інвестиційний клімат;
оцінка економічної ефективності.
30

## Slide 31: Стадія ініціації
Ініціація проєкта – це переконання керівництва організації (або інвесторів) у необхідності виконання проєкта.
Цілі продукта – це властивості, якими повинна володіти продукція проєкта, що є основним
матеріальним результатом.
Цілі проєкта – це явні або скриті цілі його основных
участников.
31

## Slide 32: Процеси ініціації
Разробка концепції проєкта
  аналіз проблеми і потреби в проєкті
  збір вихідних даних
  визначення цілей і задач проєкта
  разгляд альтернатив
Затвердження концепції проєкта
Відкриття проєкта
  прийняття рішення про початок проєкта
  визначення та призначення керівника проєкта
  прийняття рішення про забезпеченнч ресурсами
32

## Slide 33: Паспорт проєкта
Паспорт проєкта – результат стадії ініціації, основний документ, який містить такі відомості:
обгрунтування ініціації проєкта;
опис кінцевого продукту проєкта;
визначення та затвердження цілі проєкта;
критерії успіху проєкта;
клас проекта (тип, масштаб, складність);
оцінка тривалості проєкта;
учасники проєкта;
команда проєкта;
процедури співпраці між учасниками проєкта;
попередній укрупнений план проєкта.
33

## Slide 34: Стадія планування
План – це основний документ, який забезпечує взаємодію усіх учасників проєкта та орієнтацію їх на досягнення кінцевої мети.
Види планів:
  концептуальний;
  стратегічний;
  поточний;
  оперативний.
34

## Slide 35: Основні процеси планування
Планування цілей
Декомпозиція цілей
Визначення складу робіт проєкта
Визначення взаємозв’язку робіт
Оцінка тривалості та обсягу робіт
Визначення ресурсів проєкта та їх характеристик
Нризначення ресурсів
Оцінка вартості
Складання розкладу виконання робіт
Оцінка бюджета
Планування якості
Визначення критеріїв успіху
35

## Slide 36: Допоміжні процеси планування
Планування організації – визначення, документування та призначення ролей,
відповідальності та взаємовідносин звітності в організації;
Планування взаємодії – визначення потоків
інформації і способів взаємодії, необхідних для
учасників проєкта,
Ідентифікація та оцінка ризику – визначення та документування подій ризику, які можуть вплинути на проєкт;
Розробка реагування – визначення необхідних дій для попередження ризиків і реакції на загрозливі дії;
Планування поставок.
36

## Slide 37: Взаємозв’язок процесів планування
Определение
содержания проекта (планирование целей)
Определение состава работ проекта
Определение взаимосвязей работ
Оценка длительностей или объемов работ
Оценка стоимостей
Определение ресурсов
Бюджетирование
Составление расписания выполнения работ
Декомпозиция целей
Разработка плана проекта
Идентификация и оценка рисков
Разработка реагирования на риски
Планирование поставок
Планирование организации и взаимодействия
37

## Slide 38: Процеси виконання
Основний процес – виконання затвердженого плана проєкта всіма його учасниками.
Допоміжні процеси:
  облік виконання – підготовка та розподіл
інформації, необходідної для учасників проєкта, з необхідною періодичністю;
  підтвердження якості – регулярна оцінка виконання проєкта з метою підтвердження відповідності прийнятим стандартам якості;
  вибір постачальників – оцінка пропозицій, вибір постачальників і підрядників і укладання контрактів;
  контроль контрактів – контроль виконання контрактів постачальниками та підрядниками;
  розвиток команди проєкта – підвищення кваліфікації учасників команди проєкта.
38

## Slide 39: Процеси анализу
Основні процеси анализу :
  аналіз строків;
  аналіз вартості;
  аналіз якості;
  підтвердження цІлей.
Допоміжні процеси анализу :
  оцінка виконання – аналіз результатів роботи та розподілу проєктної інформації з метою постачання учасників проєкта даними про те, як використовуються ресурси для досягнення цілей проєкта;
  аналіз ресурсів – визначення відповідності фактичного та прогнозного завантаження та продуктивності ресурсів заплананованим, а також аналіз відповідності фактичних витрат матеріалів плановим значенням.
39

## Slide 40: Процеси управління
Основні процеси управління:
  загальне управління змінами – визначення, узгодження, затвердження та прийняття до виконання коректуючих дій і координація змін за всім проєктом.
  управління ресурсами – внесення змін до складу і призначення ресурсів на роботи проєкта;
  управління цілями – корегування цілей проєкта за
результатами процесів аналізу;
  управління якістю – розрабка заходів із усцнення причин незадовільного виконання.
Допоміжні процеси управління:
  управління ризиками – реагування на події і зміни ризиків у процесі виконання проєкта;
  управління контрактами – координація роботи субпідрядників, корегування контрактів, вирішення конфліктів.
40

## Slide 41: Процеси завершення
Закриття контрактів – завершення та закриття контрактів, включаючи вирішення усіх виникаючих суперечок;
Адміністративне завершення – підготовка, збір і розподіл інформації, необхідної для формального завершення проєкта.
41

## Slide 42: Дякую за увагу!
42