Тема 6: Мотивація у команді

Мотивування команди проекту є суттєвою частиною обов'язків, покладених на керівника проекту. Не маючи мотивованої команди, можна з високою ймовірністю провалити проект. Керівник проекту, організуючий роботу команди таким чином, що її учасники отримують задоволення від того, що вони роблять, приходять на роботу вчасно, невимушено і ненапружено спілкуються один з одним і мають позитивний загальний настрій, має набагато більше шансів довести проект до завершення, дотримавшись бюджету і терміну, задовольнивши замовника.

Якщо ж під керівництвом керівника проекту знаходиться невмотивована команда, учасники якої не мають позитивного настрою, працюють «абияк» або без інтересу до виконуваної роботи / проекту, то виникає вельми великий шанс того, що проект буде завершений з результатами, далекими від очікуваних. Підтримання мотивації команди протягом усього проекту є ключовим елементом задоволення замовника і виконання проекту в строк і в рамках бюджету. Проект - це не тільки зміст, праця, годинник, вартість і дохід.

Проект - це люди, які в ньому працюють. Команда проекту, яка працює натхненно й мотивовано, може являти собою величезної важливості фактор успіху проекту. Ми всі чули абревіатуру «TEAM», яку можна розшифрувати як «Together Everyone Achieves More», тобто «разом кожен досягає більшого». Будь-який керівник проекту знає, яка могутня істина прихована в цьому твердженні, і немає нічого дивного в тому, що він хоче бути впевненим, що він мотивує свою команду так, щоб вона працювала як ціле, як єдина натхненна на спільну справу команда, а не як група розрізнених індивідуумів.

Візьмемо, наприклад, баскетбольну команду. Ця команда складається з деякої кількості окремих гравців, але тренер знає, що для того, щоб команда могла домагатися успіху і перемагати, він повинен мотивувати команду так, щоб кожен гравець, який в неї входить грав в унісон з іншими гравцями - і щоб усі вони разом грали як команда. Але ця баскетбольна команда - нехай навіть кожен її гравець окремо прекрасно знає і вміє грати в цю гру - не доб'ється успіху і не зможе перемогти без керівництва свого тренера. Тренер повинен мотивувати гравців.

Мотивація команди за допомогою добрих комунікацій, натхнення, заохочення, винагород і премій допоможе зібрати групу окремих гравців-баскетболістів в одну чудову команду - команду, здатну перемагати! Кінцевий результат для тренера баскетбольної команди - це перемога в грі. Щоб домогтися перемоги в грі, потрібна мотивована команда. Та ж сама ідея вірна і для керівника проекту. Кінцевий результат для нього - це успішний проект - проект, який виконується в рамках бюджету, в строк і забезпечує задоволення замовника! Щоб досягти цієї мети, потрібна мотивована проектна команда.

Керівник проекту повинен мотивувати свою групу висококваліфікованих індивідуумів і згуртувати її у висококваліфіковану команду. Це може бути досягнуте за допомогою хороших комунікацій, натхнення, заохочення, винагород і премій. Результатом стане єдина чудова команда - команда, яка здатна перемагати!

Мотивація - «хто», «що», «коли», «де» і «чому».

Хто повинен бути в числі мотивованих?

Мотивувати слід всіх і кожного учасника проектної команди. Хто повинен здійснювати мотивацію? Керівник проекту несе відповідальність за мотивацію проектної команди. Однак, співробітники та колеги також цілком можуть здійснювати взаємну мотивацію.

Що таке мотивація?

Мотивація - це процес натхнення і підштовхування іншої людини до того, щоб вона виконувала свою роботу, отримувавши задоволення від того, що вона робить, і прагнувши виконувати свою роботу якнайкраще.

Коли повинна здійснюватися мотивація?

Мотивація може мати місце на всіх стадіях проекту. Мотивацію проектної команди можна здійснювати на початку проекту, протягом проекту і по закритті проекту.

Де повинна здійснюватися мотивація?

Мотивацію можна здійснювати на нарадах команди або на індивідуальній основі - залежно від обставин і на розсуд керівника проекту.

Чому мотивація важлива?

Мотивація проектної команди є надзвичайно важливою частиною проекту. Кінцевою метою проекту є дотримання термінів, бюджету коштів і задоволення замовника. Керівник проекту знає, що для досягнення цих цілей він повинен мотивувати проектну команду таким чином, щоб вони відчували натхнення і прагнення працювати якнайкраще. Якщо цього вдається домогтися, то можна вважати, що керівник проекту знаходиться на вірному шляху до успіху проекту.

Як мотивувати команду проекту

Тепер, після того як ми поговорили про п'ять основних питаннях мотивації - «хто», «що», «коли», «де» і «чому» - ми переходимо до питання «як» - як мотивувати команду? Успіх проекту може відчутно залежати від мотивації команди проекту і загального «бойового духу» команди. Необхідно, щоб учасники команди були залучені в усі фази проекту, а не в якусь одну сферу діяльності.

Якщо керівник проекту цікавиться думками, ідеями, пропозиціями учасників команди, це здатне мотивувати людей на творчу діяльність та ініціативу і, крім того, може допомогти у виробленні і прийнятті рішень. Щоб сформувати успішну команду, лідер проекту повинен уміти фокусуватися на окремих елементах проекту для того, щоб мати можливість вибирати людей, найбільш придатних для даного проекту.

Проектна команда може складатися з кількох людей, включаючи, наприклад, інженерів, адміністраторів, фахівців з управління вартістю і контролю проекту. Керівник проекту повинен розуміти, що якщо він не буде управляти командою ефективно, проект може зіткнутися з перевитратою коштів і зривом графіка. І - що набагато гірше - під загрозою опиняється задоволення замовника.

Отже, проект ідентифікований, і склад проектної команди визначений. Що далі? Далі керівник проекту повинен зрозуміти, що виділені ресурси - це не просто статистичні одиниці живої сили, що виконують відведені ролі та обов'язки, але ще й люди, які мають різні особистісні риси, цінності, етику і культуру. Тепер керівник проекту стає більше, ніж просто лідером і менеджером проекту. Він стає наставником, мотиватором, тренером і «фасилітатором», що забезпечує згуртовану роботу команди заради досягнення кінцевої мети - успіху проекту. Керівник проекту тепер повинен мотивувати свою команду.

Існує безліч проблем, з якими може зіткнутися керівник проекту в ході роботи з проектною командою. Як приклад можна привести багатонаціональну команду територіально розподіленого проекту. По суті справи це означає, що команда може бути набрана з усього світу, тобто керівнику проекту доведеться працювати з представниками різних культур, що говорять на різних мовах і мешкають в різних часових поясах, йому потрібно буде проводити віддалені наради по телефону та інтернет-конференції.
 	Ще приклади: велика кількість контрагентів, що беруть участь в проекті, нові співробітники, жорсткі терміни, обмежений фінансовий бюджет, різні норми вартості ресурсів, здатність ресурсів та їх доступність, робоча етика, особистісні характеристики і т.д. Керівник проекту повинен породжувати натхнення в учасників проектної команди. Для цього він повинен змусити кожного учасника команди повірити, що його цінність висока, надати йому можливості зростати і розвиватися, легко і ненапружено взаємодіяти з ним і дозволити йому повною мірою брати участь у справах проекту. Все це може радикально підняти загальний моральний стан команди. Це дасть учасникам команди той стимул і те натхнення, які необхідні для формування здорової робочої етики та вироблення прихильності проекту.

Розуміння особистісних особливостей учасників команди проекту

Розуміння робочої етики та загального настрою учасників команди відносно проекту може бути критично важливим для досягнення успіху проекту. Дуглас МакГрегор [Douglas McGregor] розділив типи особистостей на два класи - Теорію X і Теорію Y. Знання і розуміння відмінностей між співробітниками Теорії X і Теорії Y може допомогти керівнику проекту врахувати ці відмінності належним чином. У досконалому світі команда проекту складається із співробітників Теорії Y.

Ці люди володіють внутрішньою мотивацією, їм властива прихильність виконуваній роботі, вони схильні робити справи, не чекаючи, поки їх попросять, готові брати на себе додаткову відповідальність і отримують задоволення від виконуваної роботи. Однак, деякі учасники команди можуть виявитися представниками Теорії X. Ці люди не люблять працювати, мають дуже малі амбіції, потребують того, щоб їх постійно підганяли, мають негативний загальний настрій і уникають відповідальності.

Якщо в досконалу команду потрапить один або кілька співробітників Теорії X, проект може постраждати. Керівник проекту повинен усвідомлювати, що якщо він не буде мотивувати цих людей, проект може зіткнутися з перевитратою коштів та / або зривом термінів, оскільки команда не буде викладатися повністю на 100% протягом робочого дня. Ще один фактор, який може допомогти, - це якість виконання роботи, - неадекватна якість також здатна поставити проект під загрозу.

Один зі способів, який може допомогти мотивувати людей Теорії X, це використання теорії мотиваційної гігієни, розробленої Фредеріком Герцбергом. Нам необхідно розуміти, що учасник проектної команди, якому нудно або який не відчуває особливого інтересу в проекті, може бути мотивований шляхом підвищення складності завдання. Це може допомогти такій людині знову спалахнути ентузіазмом і відродитися до життя.

 	Він буде удосконалювати свої навички і до того зможе відчути велике почуття досягнення результату. Тепер цей учасник команди по-іншому починає дивитися на роботу, яка повинна бути зроблена, і, як наслідок цього, відчуває радісне збудження від того, що він виконує цю роботу, що допомагає йому виконувати її так, як було заплановано.
 	Для керівника проекту важливо вміти бути гідним прикладом для наслідування. Він повинен робити благотворний вплив на проектну команду. Лідер, який впевнений у собі й оптимістично дивиться вперед з позитивним загальним настроєм може творити дива в частині підняття морального стану команди і вироблення належного ставлення до справи. Приклад лідера, який демонструє високу робочу етику, належний настрій і правильну поведінку, може бути заразливим. Команда бачить, що керівник проекту є хорошим командним гравцем, так само як і хорошим лідером, і реагує відповідно.
 	Як можна змусити учасників команди відчувати себе важливими гравцями в команді і підняти їх самооцінку? Для цього є ряд простих способів, починаючи від привітання кожного учасника команди з днем ​​народження і закінчуючи висловленням подяки і похвали на його адресу навіть за мінімальні досягнення. Подібні невеликі мотивації можуть відчутно підняти моральний стан команди, яка буде і далі «вгризатися» в проект з подвоєним ентузіазмом. Крім того, розвиваючи цю ідею, слід зазначити, що винагороди та премії можуть служити великим інструментом мотивації. Як приклад можна згадати ситуацію, коли учасник команди і / або вся команда винагороджується за успішну роботу, наприклад, піца-вечіркою, виїзним пікніком на природі або однією з найбільш важливих нагород - грошовою сумою.
 	Однак, при використанні в якості винагороди грошових сум важливо виплачувати такі винагороди справедливо відповідно до рівня навичок кожного учасника команди і до його внеску в  проект. Такий підхід до визнання заслуг учасників проектної команди дозволить їм відчувати оцінку їх праці, що мотивує на виконання роботи з максимальною віддачею.
Комунікація
 	Комунікація також є важливим елементом мотивації. Комунікація - це більше, ніж просто «говоріння». Вона може бути письмової та усної форми. Вона може здійснюватися «tête-a-tête», в групі, в письмовій формі (у вигляді, наприклад, звітів) або у вигляді листування електронною поштою. Вона може бути формальною і неформальною. Підтримання інформованості проектної команди є критично важливим.
 	Незалежно від того, чи є комунікація формальною або неформальною, письмовою чи вербальною, вона допомагає сфокусувати зусилля учасників команди і дати їм більш чітке уявлення про їх ролі і про те, що від них очікується, тим самим, прояснивши для них як їх персональні цілі , так і загальну мету команди. Добре організована комунікація - як між лідером і командою, так і між учасниками команди - допомагає зміцнити робочі відносини між усіма учасниками команди в міру їхнього руху до єдиної кінцевої мети.

Спільна робота разом з гарною комунікацією допомагає всім учасникам команди виробляти персональне відчуття зростання та особистих досягнень у проекті, що, у свою чергу, допомагає виробляти почуття впевненості, як при автономному виконанні роботи, так і при роботі в командному оточенні.
 	Все це може призвести до того, що люди почнуть отримувати задоволення від приходу на роботу, від самої виконуваної ними в проекті роботи і відчувати задоволення від добре виконаної роботи. У результаті цього учасники команди, які до цього ставилися до Теорії X, можуть змінити свою поведінку на краще і приєднатися до Теорії Y, і далі вони всі будуть готові до того, щоб працювати як єдина команда. Це може допомогти уникнути відставання від графіка і перевитрати бюджету. Уміння слухати також відіграє важливу роль в комунікації.
 	Керівнику проекту життєво необхідно бути ефективним слухачем і вміти дійсно слухати учасників команди. Уміння слухати важливо не тільки для менеджера проекту, але й для кожного без винятку учасника команди. Нижче наводяться деякі приклади того, що мається на увазі під «умінням слухати»:
1. Дивитися на мовця - підтримуючи візуальний контакт.
2. Приділяти увагу тому хто говорить.
3. Не переривати мовця; чекати, поки він не завершить говорити.
4. Використовувати правильну мову тіла: руки вздовж тулуба, не допускати схрещування зігнутих рук поперек грудної клітини (не вставати в «позу Наполеона»), кивати головою - не обов'язково на знак згоди, але в якості демонстрації розуміння того, що говорить людина.
5. Прояснювати і підтверджувати сказане співрозмовником, повторюючи викладені ним ідеї в стислій формі. Це показує мовцеві, що слухач розуміє, що він сказав.

L Look (Watch) (Спостерігати за тоном голосу і мовою тіла)
I Involvement and Interest (Втягнення і інтерес) (Проявляти інтерес до співрозмовника як до іншої людської істоти)
S Summarize (Резюмувати) (Перефразувати сказане людиною і переконатися в тому, що його повідомлення було зрозуміле правильно)
T Territory (Територія) (Управляти простором належним чином, нахилятися вперед для того, щоб скоротити дистанцію)                                                                                                                                                         E Empathy (Емпатія) (Слухати те, що говориться «між рядків», щоб розуміти почуття)
N Nod (Кивати головою) (Кивати головою для того, щоб показати, що ви розумієте)
I Identify (Визначити і сформулювати загальне бачення)
N Nurture (Пестувати творчість і новаторство за допомогою ефективного лідерства)
S Share (Розділяти обов'язки й успіхи)
P Prepare (Підготувати план дій; підготовку здійснювати за участю всіх учасників команди)
I Improve (Покращувати комунікацію і підвищувати ступінь довіри в проектній команді)
R Reward (Винагороджувати учасників команди за хорошу роботу і визнавати заслуги учасників команди)
E Enable (Давати іншим людям можливість докладати всіх зусиль і допомагати один одному вигравати за рахунок фасилітаторській діяльності).
Подумайте ось про що - якщо ми не здійснюємо чітку комунікацію в масштабах всієї проектної команди протягом усього проекту, справа може скінчитися тим, що неприємна сцена з цієї комедії втілиться в реальність. Щоб уникнути цього, ніколи, ніде і ні за яких обставин не забувайте про комунікації !!! Таким чином, комунікація відіграє дуже велику роль в мотивації проектної команди. Комунікація - словесна, письмова, формальна або неформальна, а також вміння слухати – це критично важливі інструменти підтримки проекту на правильному курсі.

Фасилітаторська діяльність

Однак, в будь-якій проектній команді і будь-якому проекті можливе виникнення ситуацій, в яких деякі учасники команди можуть мати розбіжності один з одним, які, як з'ясовується, не завжди можуть бути вирішені взаємно самими учасниками команди. У цей момент менеджер або лідер проекту повинен висунутися на перший план. Він повинен вислухати обидві сторони і допомогти учасникам команди прийти до згоди, яка буде вигідним для всього проекту в цілому. Коли розбіжності вирішуються швидко, проект зазвичай вдається утримати в рамках графіка і в межах бюджету.

Натхнення і заохочення

Щоб згадати основні дії, необхідні для того, щоб надихнути учасників команди на роботу з найвищою віддачею, досить просто розшифрувати слово INSPIRE (надихає). Якщо менеджер або лідер проекту використовує ці методи для того, щоб надихати, заохочувати і мотивувати всіх і кожного учасника команди, він має дуже хороші шанси виконати проект в рамках бюджету, в строк і домогтися задоволення замовника.

У точності так само, як тренер баскетбольної команди досягає своєї мети - перемоги в грі - завдяки мотивованій команді, так і менеджер або лідер проекту досягає своєї мети - успішного виконання проекту - завдяки мотивованій команді. Було визначено, що розуміння, комунікація, фасилітаторська діяльність, натхнення, визнання заслуг і винагорода дуже важливі для формування успішної команди і виконання успішного проекту.  Для кожного окремо взятого учасника проектної команди мотивація може створити неможливе на персональному рівні,
а також на професійному рівні. Ця мотивація допомагає кожному учаснику проектної команди персонально і допомагає всій команді  в цілому. Керівник проекту взяв окремих незалежних учасників команди і з’єднав їх в єдину команду - команду, здатну перемагати! Кінцевий результат - задоволений замовник і успішний проект.