## Slide 1: Поняття про проєкт, проєктну культуру, проєктну діяльність
Лекція 1
Викладач: проф. Сарабєєв Володимир Леонідович

## Slide 2: ПЛАН ЛЕКЦІЇ 1
1. Сутність проєктної культури.
2. Характеристика проєктної діяльності.
3. Визначення проєкту та його основні риси.
4. Класифікація проєктів.

## Slide 3: ПРОЄКТНА КУЛЬТУРА
Проєктна культура - сукупність проєктних способів інноваційного перетворення дійсності на основі прогнозування, планування, конструювання, виконання і оцінки досягнення запланованого
Проєктна культура - основа готовності фахівця до інноваційної діяльності: розробки та впровадження нових технологій, методів, форм тощо
Проєктна культура - порівняно нова, але дуже значуща складова частина професійної культури сучасного фахівця
Проєктна культура – здатність фахівця до проєктної діяльності

## Slide 4: ЩО Ж ТАКЕ «ПРОЄКТ»?
Які думки й асоціації спадають Вам на думку при згадуванні слова «проєкт»?

## Slide 5: ПРОЄКТ – ЦЕ …
макет
команда
документ
система
шоу
план
презентація
будівля

## Slide 6: ЯКІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, НА ВАШ ПОГЛЯД, Є ПРОЄКТОМ?
Програма космічних досліджень
Будова моста через ріку
Вивчення впливу забруднення повітря на емоційний стан людини
Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
Конвеєрне виробництво продукції
Ремонт у квартирі
Підготовка до весілля
Реалізація гранту Президента для молодих учених
Написання дипломної, дисертаційної роботи
Навчання в університеті

## Slide 7: ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Усі виділені види діяльності мають між собою цілий ряд спільних ознак,
що характеризують їх як проєкти
(проєктну діяльність)

## Slide 8: ОСНОВНІ ОЗНАКИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1
Робота в малих групах: визначити 5 ознак проєктної діяльності
2.
записати на дошці 5 найважливіших ознак від кожної команди

## Slide 9: ОСНОВНІ ОЗНАКИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Команда 1
1.
2.
Команда 2
1.
2.
3.
4.
5.
5.
3.
4.

## Slide 10: ХАРАКТЕР ПРОТІКАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
У цілому діяльність будь-якої організації може бути визначена або як поточна (операційна, функціональна, традиційна), або як проєктна (можливі їхні комбінації)

## Slide 11: ПОТОЧНА ТА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
поточна
Поточна діяльність не має ні початкової, ні кінцевої дати на шкалі часу
Роботи повторюються по тиражуванню одного й того самого продукту (послуги)
проєктна
Проєкти завжди обмежені в часі, мають дати початку та закінчення
Проєкт є однократною, а не циклічною діяльністю, а її результат (продукт або послуга) завжди будуть унікальні

## Slide 12: ОЗНАКИ ПОТОЧНОЇ ТА ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПОТОЧНА
ця робота періодично повторюється
не визначена дата її завершення
ПРОЄКТНА
ця робота унікальна
ця робота обмежена за часом
після досягнення поставлених цілей одержують нові й продовжують їх досягати
ця робота завершується при досягненні мети
Go to www.menti.com and use the code 82 98 16 9

## Slide 13: ОСНОВНІ РИСИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Основні риси
спрямованість на досягнення конкретних цілей
координоване виконання взаємопов’язаних дій
неповторність та унікальність
обмеженість за часом
обмеженість за ресурсами

## Slide 14: ДЕЯКІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЄКТУ
Проєкт – це те, чого до нас не існувало (від лат. projectus — кинутий уперед; те, що виступає, видається вперед, що стирчить). Таким чином, термін «проєкт», у його найпершому розумінні, означає щось таке до того, як щось інше з’явиться або відбудеться
Проєкт – це завжди діяльність, орієнтована на результат
Проєкт – це командна взаємодія
Проєкт – це унікальний інноваційний продукт
Проєкт – це завжди напружена робота
й вражаючі перемоги!

## Slide 15: ФІЛОСОФІЯ “ПРОЄКТУ”
1. Що я прагну або чого я
мушу досягти,
як я маю вирішити
свою проблему?
2. Що мушу зробити,
щоб цього досягти?
3. Які ресурси будуть
мені потрібні, щоб цього досягти?
Якщо спосіб дій має всі вище згадані елементи,
можна сміливо стверджувати, що ми маємо справу з проєктом

## Slide 16: ЗАКОН ЛЕРМАНА
Будь-яку технічну проблему можна вирішити, маючи достатньо часу й грошей
Вам ніколи не буде вистачати або часу, або грошей
Для подолання цієї проблеми
й було розроблено методику керування діяльністю
на основі проєкту

## Slide 17: ОСНОВНА ЗАДАЧА ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
Основна задача при реалізації проєкту: забезпечити виконання робіт у визначений термін, у рамках виділених засобів, відповідно до поставленого завдання
Обмеження, що накладаються на проєкт
бюджет
якість
час

## Slide 18: ОБМЕЖЕННЯ, ЩО НАКЛАДАЮТЬСЯ НА ПРОЄКТ
Невеликий бюджет (вартість) може викликати збільшення термінів (часу) і падіння якості
Зміна змісту зазвичай приводить до зміни термінів (часу) і вартості
Стислі терміни (час) можуть викликати збільшення вартості й зменшення якості

## Slide 19: ОСНОВНІ ОЗНАКИ ПРОЄКТУ ЯК ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОЄКТ –
це разова діяльність, яка:
має конкретну мету й певний кінцевий результат, який може бути оцінений
складається з виконання послідовності взаємозалежних робіт/дій
має визначені часові рамки, тобто дату початку й закінчення робіт
використовує обмежену кількість ресурсів: фінансових, інформаційних, інфраструктурних, людських
є унікальною у своєму роді

## Slide 20: ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЄКТУ
Проєкт – це комплекс взаємозалежних робіт, спрямованих на досягнення унікальних поставлених цілей, для виконання яких виділяються відповідні ресурси й установлюються певні терміни
ВИСНОВОК:
Проєкт – комплекс зусиль, здійснюваних з метою отримання конкретних унікальних результатів в рамках відведеного часу і в межах затвердженого бюджету, який виділяється на оплату ресурсів, що використовуються або споживаються в ході проєкту

## Slide 21: ЯКІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ Є ПРОЄКТОМ?
ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ | КРИТЕРІЇ |  |  |  |  | Остаточна відповідь (+ / -)
 | мета і рез-тат | перелік дій | тер міни | ресурси | унікальність | 
Програма космічних досліджень |  |  |  |  |  | 
Конвеєрне виробництво |  |  |  |  |  | 
Написання дипломної, дисертаційної роботи |  |  |  |  |  | 
Будова моста через річку |  |  |  |  |  | 
Підготовка до весілля |  |  |  |  |  | 
Вивчення впливу забруднення повітря на емоційний стан людини |  |  |  |  |  | 
Ведення бухгалтерського обліку |  |  |  |  |  | 
Ремонт у квартирі |  |  |  |  |  | 
Реалізація гранту Президента України |  |  |  |  |  | 
Навчання в університеті |  |  |  |  |  | 

## Slide 22: СПРЯМОВАНІСТЬ НА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ
Проєкти націлені на одержання певних результатів - іншими словами, вони спрямовані на досягнення цілей. Саме ці цілі є рушійною силою проєкту, і всі зусилля по його плануванню й реалізації вживають для того, щоб ці цілі були досягнуті. Проєкт зазвичай припускає цілий комплекс взаємозалежних цілей

## Slide 23: ПОЕТАПНІСТЬ ПОСТАНОВКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ
Основна мета (ціль) проєкту
розробка інформаційної системи керування підприємством
Проміжні (деталізовані) цілі
(підцілі)
розробка бази даних,
Конкретні завдання
розробка логічної структури бази даних,
розробка математичного й програмного забезпечення
тестування системи
реалізація бази даних,
завантаження даних і т.і.
ПЛАНУВАННЯ
ВИКОНАННЯ

## Slide 24: ВАШ ПРИКЛАД ІЄРАРХІЇ ЦІЛЕЙ
Основна мета
Проміжні цілі
Завдання
отримання освітнього рівня бакалавра

## Slide 25: КООРДИНОВАНЕ ВИКОНАННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНИХ ДІЙ
Проєкти складні вже за самою своєю суттю. Вони містять у собі виконання численних взаємозалежних дій
Деякі проміжні завдання не можуть бути реалізовані, поки не завершені інші завдання; інші завдання можуть здійснюватися паралельно, і так далі. Якщо порушується синхронізація виконання різних завдань, увесь проєкт може бути поставлений під загрозу
Проєкт - це система, тобто єдине ціле, що складається із взаємозалежних частин

## Slide 26: КООРДИНОВАНЕ ВИКОНАННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНИХ ДІЙ (приклад підготовки дипломної, дисертаційної роботи)
Вибір теми
Затвердження теми
Розробка плану
Огляд літератури
Розробка
методології
Планування експерименту
Проведення експерименту
Обробка результатів
Оформлення роботи

## Slide 27: ОБМЕЖЕНА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ
Проєкти виконуються протягом кінцевого періоду часу
Вони тимчасові. У них є більш-менш чітко виражені початок і кінець
Проєкт закінчується, коли досягнуті його основні цілі
Для цього формуються спеціальні плани-графіки, що показують час початку й закінчення виконання завдань, що входять у проєкт

## Slide 28: ІННОВАЦІЙНІСТЬ (УНІКАЛЬНІСТЬ) ПРОЄКТУ
«ПРОРИВ»
Цей тип проєктів спрямований на реалізацію абсолютно нової ідеї. Тому, такий проєкт повний ризику й невизначеності
Такий різновид проєктів має на увазі реалізацію в нових умовах уже відомої й раніше втіленої ідеї. 98 % проєктів – це, як правило, удосконалення, поліпшення вже чогось існуючого
«АНАЛОГІЯ»
«СИНТЕЗ»
Даний тип проєктів ставить за мету реалізацію нового «сплаву» раніше існуючих і реалізованих будь-де ідей

## Slide 29: ІННОВАЦІЙНІСТЬ (УНІКАЛЬНІСТЬ) ПРОЄКТУ (ПРИКЛАДИ)
“аналогія”
“синтез”
“прорив”

## Slide 30: ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЄКТІВ

## Slide 31: КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЄКТІВ за основною метою реалізації
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
Комерційні:
спрямовані на одержання прибутку
Некомерційні: спрямовані на досягнення соціального ефекту
Інвестиція трактується в широкому сенсі як вкладення коштів, майнових та інтелектуальних цінностей в матеріальні і нематеріальні активи, корпоративні права та цінні папери з метою отримання прибутку або соціального ефекту.
Інвестиційний проєкт можна визначити як комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей, однією з яких є отримання прибутку або соціального ефекту протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях.

## Slide 32: КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЄКТІВ за характером змін
СТРАТЕГІЧНІ - проєкти,
що впливають
на концептуальні позиції
об’єкта інвестування
ОПЕРАТИВНІ - проєкти,
пов'язані з поточною
діяльністю
об'єкта інвестування

## Slide 33: КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЄКТІВ за обсягом фінансування
Дрібні – до 10 млн дол
Середні - 10-50 млн дол
Крупні – 50-100 млн дол
Дуже крупні – понад 100 млн дол
Вартість проєкту

## Slide 34: КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТІВ за масштабом
проекти одного підприємства
національні, міжрегіональні
міжнародні
територіальні, регіональні
корпоративні
відомчі
галузеві
місцеві
групові, командні
індивідуальні
Масштаб проєкту

## Slide 35: КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТІВ за складністю виконання
Прості
Складні
Дуже складні
Критеріями складності проєкту можуть бути такі показники, як трудомісткість, комплексність, різноманіття внутрішніх взаємозв'язків і таке інше
Складність проєкту

## Slide 36: КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЄКТІВ за вимогами до якості
СТАНДАРТНІ: зі стандартними вимогами до якості проєкту
Модульні: підвищені вимоги до якості в рамках конкретного блоку (модуля) і дотримання відповідності нормам якості по інших об'єктах проєкту
БЕЗДЕФЕКТНІ: проєкти з надзвичайними (підвищеними) вимогами до якості
Якість проєкту

## Slide 37: КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЄКТІВ за структурою
прості проєкти певного виду
комплексні проєкти, що складаються з монопроєктів і потребують багатогранного проєктного управління
цільові програми розвитку
регіонів, галузей, що включають моно- і мультіпроєкти
Моно
проєкти
Клас проєкту

## Slide 38: КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЄКТІВ за терміном виконання
довгострокові
понад 5 років
середньострокові
3-5 років
короткострокові
до 3-х років
Тривалість проєкту

## Slide 39: КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЄКТІВ за сферою використання
у сфері
ПРОМИСЛО-ВОСТІ
проєкти,
пов’язані із введеням в експлуатацію промисло-вого об’єкту
у сфері
БУДІВНИЦ
ТВА
у сфері
ТРАНСПОРТА
проєкти, пов’язані з придбан-ням та обслугову
ванням транспортних засобів, розвитку транспортної інфра-структури
у сфері
ОСВІТИ
у сфері
КУЛЬТУРИ
проєкти, пов’язані зі створен
ням творчого продукту
проєкти в
ІНШИХ СФЕРАХ
проєкти будівниц-тва будівлей і споруд
проєкти, пов’язані з наданням освітніх послуг
проєкти
у сферах сільського господар
ства, інформа
ційних технологій медицини тощо
Галузь застосування проєкту

## Slide 40: КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЄКТІВ за сферою діяльності
проєкти, пов'язані з реформуванням системи соціального захисту, охорони здоров'я, подоланням наслідків екологічних і соціальних потрясінь та іншими чинниками соціального характеру
Організаційні
Змішані
змішаними є складні проєкти, що включають підпроєкти і елементи різних типів проєктів. Прикладом змішаних проєктів можуть слугувати техніко-економічні проєкти
Соціальні
Технічні
Економічні
проєкти, націлені на приватизацію державних підприємств, розвиток ринку капіталів, реформування системи оподаткування та інші макроекономічні перетворення, що покращують економічні показники
проєкти, націлені на реформування системи управління, створення нової організації, проведення конференцій та семінарів і т. і.
проєкти, спрямовані на розробку програмних засобів обробки інформації, нових технологій, матеріалів і конструкцій і т. і.
Тип проекту

## Slide 41: КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЄКТІВ за характером предметної області
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
проєкт, основна мета якого - створення (модернізація) основних фондів, що потребує інвестицій (будівництво підприємства, моста) або проєкт зі створення нового напрямку, який буде приносити інвестиційний дохід
НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНІЙ
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ
зосереджений на науково-дослідній діяльності, розробці програмних засобів обробки інформації, нових матеріалів, конструкцій і т.і.
КОМБІНОВАНИЙ
комбіновані проєкти являють собою поєднання (комбінацію) різних видів проєктів
спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність, що має спільну мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямована на досягнення загального результату за рішенням будь-якої проблеми, значущої для учасників проєкту
ІННОВАЦІЙНИЙ
проєкт, основна мета якого розробка і застосування інновацій: нових технологій, ноу-хау та інших нововведень, що забезпечують розвиток різних систем: технічних, економічних, виробничих, соціальних та ін.
Вид проєкту

## Slide 42: КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЄКТІВ за ступенем взаємовпливу
АЛЬТЕРНАТИВНІ
Проєкти, реалізація яких недоцільна при прийнятті рішення про здійснення іншого проєкту
ЗАМІЩЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНІ
Проєкти, реалізація або відмова від яких не впливають на прибутковість інших проєктів
СИНЕРГЕТИЧНІ
Проєкти, успішна реалізація яких можлива при одночасному їх здійсненні
Проєкти, рентабельність одного з яких залежить від реалізації іншого, оскільки прибутковість першого знижується при прийнятті другого проєкту
ВЗАЄМОДОПОВНЮЮЧІ
Проєкти, що збільшують прибутковість один одного

## Slide 43: ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
І етап
Виникнення ідеї й аналіз ситуації.
ІІ етап
Планування робіт
ІІІ етап
Запуск і здійснення
ІV етап
Постановка мети проєкту.
Визначення завдань.
Встановлення термінів і обсягу робіт.
Завершення
Залучення засобів
Контроль над реалізацією
Аналіз ефективності
Висновки та перспективи