## Slide 1: Аналіз проблем і постановка цілей. «Дерево проблем» - «дерево цілей»
Практичне заняття 3-4
Викладач:
проф. Сарабєєв Володимир Леонідович

## Slide 2: ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 3-4
Теоретична частина
1. Методи аналізу проблем та встановлення причинно-наслідкових зв’язків. «Дерево проблем».
2. Загальна мета і детальні цілі проєкту. «Дерево цілей».

## Slide 3: ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ
Усі проєкти починаються з ідеї. Якщо є ідея – проєкт уже стоїть на стадії задуму
Найкраще при ініціації ідеї відштовхуватися від змісту проблеми, адже проєкт обумовлений наявністю проблемної ситуації в тій чи іншій сфері

## Slide 4: НАЙБІЛЬШ ТИПОВІ ПРИЧИНИ РОЗРОБКИ ПРОЄКТІВ
наявність актуальних незадоволених потреб цільових груп
наявність доступних ресурсів, які можуть бути витрачені на певні цілі
(наприклад, оголошено конкурс грантів)
наявність ініціативної групи, зацікавленої
в реалізації проєкту
реакція на зміну соціально-економічної або політичної ситуації
реакція на результати проведених досліджень та/або аналізу ситуації

## Slide 5: СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Як правило, проєкт спрямований на розв'язок конкретної проблеми, в основі якої завжди стоїть конкретне питання, актуальне для певних цільових груп:
Як допомогти дітям з дитячих
будинків одержати доступ
до вищої освіти?
Як запобігти росту кількості наркозалежних
серед молоді
в місті Z?

## Slide 6: ЦІЛЬОВІ ГРУПИ І СТЕЙКХОЛДЕРИ ПРОЄКТУ
ЦІЛЬОВІ ГРУПИ –
особи або організації, на які проєкт буде безпосередньо позитивно впливати в ході реалізації проєктних цілей.
Інакше кажучи, це та група людей, проблему якої ви прагнете розв'язати
СТЕЙКХОЛДЕРИ
(stake – інтерес, hold - держати) або ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ –
будь-які особи, групи осіб або організації, які можуть – прямо або опосередковано, позитивно або негативно вплинути на проєкт або, навпаки, проєкт може вплинути на них

## Slide 7: ПРОБЛЕМА – ЦЕ…
Проблема – це різниця між реально існуючою ситуацією й бажаним (необхідним) станом у рамках певного процесу
При формулюванні проблеми необхідно звернути увагу на те, що проблема – це відсутність чогось, щось негативне, що приносить шкоду, або те, що вимагає змін
Формулювання проблеми завжди повинно вказувати на наявність конфлікту між тим станом, що є, і тим, як повинно бути
«недолік…»
«недостатність…»
«погіршення…»
«відсутність…»

## Slide 8: МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ: LEAN-АНАЛІЗ
«Запитай п’ять разів «ЧОМУ»
Якщо ти маєш будь-яку проблему, ти мусиш запитати себе п’ять (вісім, десять…) разів – «Чому?» ставлячи це питання до кожної наступної відповіді.
Такий метод дозволяє дійти до причини проблеми замість концентрування на її симптомах.
Ці інструменти дають можливість проаналізувати проблеми, знайти їх корінні причини і прийняти рішення.
Проблем багато:
одна спричиняє другу, внаслідок третьої виникають четверта і п'ята і т.п. Як із великого кола проблем обрати проблему для розв'язання ?

## Slide 9: ЗАПИТАЙ П’ЯТЬ РАЗІВ «ЧОМУ»
Проблемна ситуація: викладач N написав доповідну декану, що студенти не ходять на пари. Декан викликав студентів, батьків, вимагає написати пояснювальну тощо. Але чи є це вирішенням ПРОБЛЕМИ?
1. Чому?
2. Чому?
5. Чому?
3. Чому?
4. Чому?

## Slide 10: МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ: ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ
наслідки
центральна
проблема
причини

## Slide 11: ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ
Проблема 1
Проблема 2
Проблема 3
Проблема 4
Центральна проблема
Наслідок 1
причини
наслідки
Наслідок 2
Інструмент, який дозволяє:
  виокремити із масива проблем окремі проблеми
  знайти основну (центральну) проблему, яку необхідно розв'язати
  виявити її причини
  виявити її наслідки
  встановити причинно-наслідкові зв’язки між проблемами
  представити основну (центральну) проблему,
  проблеми – причини
  і проблеми – наслідки
  у вигляді дерева
  проблем

## Slide 12: ПРИКЛАД «ДЕРЕВА ПРОБЛЕМ»

## Slide 13: МЕТОДИКА ПОБУДОВИ «ДЕРЕВА ПРОБЛЕМ»
крок 1
Визначити проблемну ситуацію, з якою пов’язана Ваша ідея проєкту
крок 2
Методом «мозкового штурму» сформувати коло проблем, пов’язаних з цією ситуацією
Сформулювати коротко ці проблеми і записати на окремих аркушах
крок 3
Обрати одну з ключових проблем, яку визначити як центральну
крок 4
Відібрати проблеми, пов’язані з центральною
крок 5
Побудувати «дерево проблем», розташовуючи причини-проблеми на рівень нижче, а проблеми-наслідки – на рівень вище від центральної проблеми
Зв'язати проблеми стрілками (від причини до наслідку), ясно показуючи ключові зв'язки.
Перевірити діаграму й переконатися в її обґрунтованості й повноті
крок 6
Зобразити «дерево проблем» на окремому аркуші та приготуватися до презентації

## Slide 14: ПРИКЛАД ПОБУДОВИ «ДЕРЕВА ПРОБЛЕМ» в Lucidspark (agil-доска)
https://lucidspark.com/ru

## Slide 15: ЗАГАЛЬНА МЕТА ПРОЄКТУ
Ми визначили ПРОБЛЕМУ – як певний некомфортний стан справ, який потрібно розв'язати, виправити. Відштовхуючись від цієї інформації, формулюємо мету проєкту в контексті «досягти ідеального кінцевого результату проєкту» або повне вирішення будь-якої проблеми, або, що виглядає більш реалістичним, істотне зниження її гостроти
МЕТУ можна визначити як розв'язок виявленої проблеми в найбільш загальному формулюванні: це довгочасні зміни, яких проєкт покликаний досягти або внести відчутний внесок. Головне призначення мети – показати, до чого призведе й чому буде сприяти запланована вами діяльність по вирішенню проблеми у рамках вашого проєкту

## Slide 16: ЗАГАЛЬНА (СТРАТЕГІЧНА, ГЕНЕРАЛЬНА) МЕТА АБО МІСІЯ ПРОЄКТУ
Місія – це стратегічна мета проєкту, чітко виражена причина його існування
Місія проєкту, як правило, не досяжна в рамках термінів його реалізації, але визначає внесок проєкту у вирішення проблеми більш високого рівня, наприклад, у вирішення соціально-економічних проблем міста

## Slide 17: ПРИКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ МЕТИ ПРОЄКТУ
ЗАГАЛЬНА МЕТА
скоротити кількість сиріт
створити нові робочі місця
підвищити якість освіти
знизити забруднення в місті Z
поліпшити доступ
ність тран
спорту
допомогти відстаю
чим у розвитку дітям

## Slide 18: ЗАГАЛЬНА МЕТА І ДЕТАЛЬНІ ЦІЛІ
Загальна
(довгострокова) мета -
мета, до якої даний проєкт прагне, але за термін здійснення проєкту вона є недосяжною
Детальна (короткострокова) ціль –
мета, якої досягне проєкт за термін свого здійснення. Спрямована
на усунення ЦЕНТРАЛЬНОЇ проблеми

## Slide 19: ВІД «ДЕРЕВА ПРОБЛЕМ» ДО «ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ»
«Дерево цілей» являє собою ідеальну картину бажаної ситуації
в майбутньому
Його головна перевага полягає в тому, що воно забезпечує чітку відповідність цілей потенційного проєкту виявленим на попередньому етапі проблемам
Для створення «дерева цілей» негативні ситуації з «дерева проблем» треба переформулювати у вигляді бажаних, позитивних результатів

## Slide 20: «ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ» ЯК ПЕРЕВЕРНУТА СХЕМА «ДЕРЕВА ПРОБЛЕМ»
Дерево цілей
Завдання (результати)
Дерево проблем
Перевернуті причини проблеми
Загальна мета проєкту
Перевернуті наслідки проблеми
Детальна ціль
Вирішення проблеми

## Slide 21: ПРИ ПОБУДОВІ «ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ»
СЛІД ПАМ’ЯТАТИ:
Ми повинні працювати тільки з тими причинами проблеми, на які маємо вплив
Передбачати такі результати, які будуть ці причини нівелювати.
Це важливо, оскільки наші результати в подальшому окреслять границі нашого проєкту
Результати проєкту є безпосередніми, матеріальними ефектами реалізованих дій; вони повинні бути досягнуті за час «життя» проєкту
Результати описуються іменниками (експертиза, конференція), а дії описуються дієсловами або дієсловом з іменником (наприклад, замовлення, виконання експертизи, організація панелі експертів)

## Slide 22: ПЕРЕБУДОВА «ДЕРЕВА ПРОБЛЕМ» НА «ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ»
Дерево проблем
Дерево цілей

## Slide 23: ПРИКЛАДИ ПЕРЕФОРМУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ В ЦІЛЬ
ПРОБЛЕМА | ЦІЛЬ
Скорочення кількості джерел води | Збільшення кількості джерел води
Зростання вартості води | Зниження вартості води
Відсутність умов для дозвілля молоді | Створення умов для дозвілля молоді

## Slide 24: ПРИКЛАД «ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ»

## Slide 25: ВИМОГИ ДО ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ПРОЄКТУ
Остаточне усікання "дерева цілей" зводиться до обмеження кількості цілей, їх змістовного складу до меж, які визначаються наявністю ресурсів, а також характером взаємозв'язків між цілями одного рівня, а саме:
цілі є взаємодоповнюючими, неможлива їх реалізація одна без іншої;
цілі є взаємовиключними;
цілі є нейтральними по відношенню одна до одної, здатними досягатися паралельно;
цілі є конкурентними, хоча б по декількох видах ресурсів або за іншим критерієм.

## Slide 26: МЕТОДИКА ПОБУДОВИ «ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ»
Крок 1
Переформулювати всі негативні ситуації, виявлені при аналізі проблем, у позитивні ситуації, які є бажаними й реально досяжними
Крок 2
Уточнити формулювання цілей; додати нові цілі, якщо вони уявляються доречними й необхідними для досягнення мети на наступному більш високому рівні; вилучити цілі, які виявляться недоречними або не потрібними
Крок 3
Перевірити зв'язки «засіб – ціль», на які перетворяться причинно-наслідкові зв'язки «дерева проблем» у прямому і зворотному напрямку
Крок 4
Скопіювати «дерево цілей» на окремий аркуш і приготуватися до його презентації

## Slide 27: ПРИКЛАД ДЕРЕВА ПРОБЛЕМ І ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ