## Slide 1: Лекція ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ У КОМАНДІ

## Slide 2: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ У КОМАНДІ
організовувати та координувати всі роботи в команді;
планувати свою діяльність та здійснювати контроль за виконанням завдань;
здійснювати ситуаційний аналіз.

## Slide 3: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ
організувати роботу з виконання командою завдання;
координувати роботу членів команди;
забезпечувати взаємодію з іншими командами, службами чи зовнішніми партнерами.
Організація роботи в команді включає:
мотивацію діяльності всіх її членів;
раціональне розміщення та розподіл робіт між членами команди;
забезпечення умов, засобів, матеріалів та ресурсів, необхідних для поточної роботи команди.

## Slide 4: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ
Основним змістом роботи керівника команди є повсякденне вирішення наступних управлінських завдань:
встановлення та підтримання робочої атмосфери в команді;
отримання достатніх підтверджень того, що члени команди правильно зрозуміли завдання;
формування прагнення до самостійної роботи;
організація професійного зростання членів команди;
формування підвищеної активності та відповідальності при виникненні непередбачених обставин.

## Slide 5: ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ КОМАНДАМИ
Найбільш тривіальний шлях організації взаємодії між командами - вирішення спірних ситуацій вищим керівником.
Цей шлях є тупиковим з наступних причин:
керівництво втрачає дорогоцінний час на вирішення дрібних та великих конфліктів та налагодження відносин;
за відсутності керівництва на місці вся робота зупиняється і ніхто не несе за це відповідальності;
постійні конфлікти формують дух суперництва та стійкі негативні відносини між членами взаємодіючих команд;
ситуація постійної конфронтації паралізує весь колектив організації, і колектив однодумців поділяється на ворогуючі табори.

## Slide 6: ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ КОМАНДАМИ
принцип пріоритетності інтересів організації в цілому:
керівник будь-якої команди несе особисту відповідальність за своєчасне узгодження своїх планових позицій із взаємодіючими командами та службами;
за участю кількох команд та служб у виконанні планового завдання вирішальною є позиція тієї команди чи служби, яка відповідає за кінцевий результат.

## Slide 7: ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИ
Планування
процес створення комплексу узгоджених між собою дій, що дозволяють команді реалізовувати поставлені завдання та досягти намічених цілей.
Кожен член команди складає поточний план розподілу свого робочого часу щодо здійснення закріплених за ним позицій загального плану.

## Slide 8: ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИ
Планування включає наступні процедури :
визначення стратегічних та оперативних цілей («Куди рухатися?»);
визначення стратегії розвитку («Як рухатися?»);
складання довгострокового плану досягнення стратегічних цілей («Як досягти результату?»);
оперативне календарне планування («Яким конкретним способом вирішувати завдання?»); організація звітності щодо встановлених планових позицій («Як себе проконтролювати, щоб не збитися зі шляху?»).

## Slide 9: ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИ
В нагороду команда отримує :
більш чітке уявлення про результат;
склад та характер очікуваних «уразливих місць;
більш ясне уявлення про ступінь реалізованості окремих заходів;
чітке уявлення про стан та якість готівкових ресурсів;
перелік проблем, не вирішених на стадії формування плану;
вибір раціонального плану дій із кількох можливих варіантів;
оцінка характеру низки невизначеностей на етапі формування плану;
оцінка наявного резерву на блокування непередбачених причин.

## Slide 10: ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ. ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ
Мета — форма подання результату. Формулювання мети має розкрити цей очікуваний результат.
Чим конкретніша мета, тим реальніший результат і перспектива його досягнення.
Формулювання цілі-результату - це найважливіший етап планування, так як в процесі формулювання цілі-результату члени команди проробляють схему його досягнення, змістовну частину самого плану.

## Slide 11: ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ. ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ
кінцева мета має бути розбита на кілька завдань. Призначення цієї процедури планування - складання набору різних варіантів виконання поставлених завдань.
Для того щоб скласти набір варіантів, необхідно проаналізувати:
фактичні та очікувані ресурси команди;
реальні соціально-економічні умови та кон'юнктуру;
поведінка зовнішніх партнерів та керівних органів;
рівень підготовки членів команди.

## Slide 12: ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ. ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ
з усіх існуючих варіантів вибирається один-два раціональні варіанти, що задовольняють наступним вимогам:
достатні власні ресурси команди;
достатня реальність виконання в плановані терміни;
допустимий рівень втрат під час виконання обраного варіанта дії (оцінка ризиків).

## Slide 13: ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ. СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН
Стратегічний план складається на доступний для огляду період часу, від трьох до п'яти років.

## Slide 14: ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ. СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН
Відомості стратегічного плану :
набір стратегічних життєво важливих цілей;
основні шляхи досягнення стратегічних цілей;
список членів команди;
соціальні перспективи реалізації стратегічного плану;
ресурси та результати роботи;
варіанти зміни стратегічного плану;
періодичне планове коригування стратегічного плану.

## Slide 15: ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ. СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН
Основні рекомендації щодо складання стратегічного плану:
план не може бути вичерпним та спочатку затвердженим на весь період планування;
раціонально поєднувати точні розрахунки з укрупненими або емпіричними оцінками та пам'ятати, що основна частина витрат часто визначається не матеріальними ресурсами, а неформальними категоріями:
• організаційні помилки членів команди;
• затримки та тяганини в роботі різних структур , що призводить до зміни вихідної ситуації;
• зовнішні та внутрішні перешкоди;
необхідно зіставляти кілька варіантів фінансової, кадрової, збутової стратегії.
необхідно закласти певні резерви;
реалізація будь-якого плану, тим більше стратегічного, спирається на особисту відповідальність усіх членів команди.

## Slide 16: ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ. ОПЕРАТИВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
Плануючи свою роботу, члени команди повинні пам'ятати наступне:
основна робота завжди виконується вчасно, гублять її «дрібниці» щодо оформлення та подання результату вчасно;
у ринковій економіці важливий результат, а не посилання на непередбачені об'єктивні обставини;
основна увага – до суміжників.

## Slide 17: ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РОБОТИ
контроль виконання роботи у команді забезпечує:
особисте подання керівником команди;
виявлення «вузьких місць» та можливостей їх подолання;
виявлення очікуваних перешкод;
оцінку характеру взаємодії з іншими командами;
отримання зворотного зв'язку від членів команди;
оцінку настрою членів команди в процесі здійснення підтримуючої або мотивуючої роботи;

## Slide 18: ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РОБОТИ
форми контролю за виконанням роботи:
щоденні (щотижневі) наради з доповіддю всіх членів команди про стан робіт;
періодичні (за ситуацією) наради відповідальних виконавців команди, пов'язані з «вузькими місцями» у діяльності команди;
щоденна (вибіркова) робота керівника з одним із членів коман¬ так, щоб «тримати руку на пульсі»;
використання «режиму автовідповідача» для запису всіх повідомлень зворотного зв'язку та тривожних сигналів про появу перешкод;
якісний та своєчасний аналіз представлених результатів за виконаними плановими завданнями;
підсумкова оцінка діяльності команди за звітний календарний період;
доповіді окремих членів команди з тематичних завдань.

## Slide 19: ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РОБОТИ
На підставі інформації, зібраної в процесі контролю за виконанням роботи, керівник команди повинен:
провести ситуаційний аналіз з прогнозуванням подальшого ходу планових та позапланових робіт;
уточнити план та стратегію подальших дій;
надати членам команди допомогу у «вузьких місцях» та визначити додаткові завдання;
уточнити та нормалізувати взаємодію членів команди.

## Slide 20: СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
Ситуаційний аналіз
процес оцінювання зовнішніх і внутрішніх обставин
у минулому, теперішньому і майбутньому
з метою визначення найбільш раціональної поведінкової лінії.
ситуація
опис тих обставин, факторів та умов, результатом взаємодії яких є аналізована проблема.

## Slide 21: СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
Проблема є результатом:
зовнішніх умов, що змінилися;
внутрішніх умов (станів);
появи несподіваної перешкоди;
прояви нових аспектів, перспектив, що відкрилися нам внаслідок наших дій;
наміри зайнятися тим, у чому немає досвіду.

## Slide 22: СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
Помилки ситуаційного аналізу
1. Недостатня розвиненість «дисциплінованого» мислення.
2. Аналіз одного, найбільш очевидного, сценарію дій.
3. Недостатня увага до другорядних обставин.
4. Поспішне прагнення вийти на кінцевий результат аналізу.
5. Сильний емоційний фон.
6. Відсутність внутрішньої впевненості та переконаності у надійності результатів аналізу.

## Slide 23: СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
1 етап
Створення поля ідей, варіантів, сценаріїв.
Умови виконання: не відволікатися на експрес-аналіз найцікавіших, простих чи переважних сценаріїв, а також на їхню критику. Перебрати всі можливі сценарії.

## Slide 24: СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
2 етап
Оцінка та відбір.
Передбачається проведення експрес-аналізу всіх сценаріїв з метою відбору найімовірніших (перспективних, бажаних).

## Slide 25: СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
3 етап
План дій.
На цьому етапі вживаються такі дії:
зіставлення відібраних раціональних сценаріїв;
пошук додаткової інформації;
оцінка можливих наслідків;
вибір та обґрунтування остаточного сценарію дій за критеріями:
• рівень надійності;
• реалістичність;
• найменший ризик негативних наслідків.
перманентний контроль інших сценаріїв;

## Slide 26: СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
Ситуаційний аналіз здійснюється кожним членом команди або командою загалом у таких випадках:
виникнення перешкод;
зміна умов роботи;
вибуття окремого члена команди;
передчасне вичерпання будь-якого ресурсу;
виникнення раніше непередбачених проблем.

## Slide 27: СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
5 основних процедур:
1) виявляють відхилення від запланованого перебігу подій;
2) аналізують обставини, що склалися, прогнозують і аргументують найбільш реалістичний варіант розвитку ситуації;
3) визначають раціональні варіанти протидії (або використання) ситуації;
4) оцінюють ризики по кожному з раціональних варіантів;
5) аргументують і вибирають найкращий для команди варіант вирішення проблеми.

## Slide 28: СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
Результати ситуаційного аналізу є підставою для:
коригування оперативного, річного чи стратегічного плану;
перегрупування сил та зміни взаємодії між членами команди;
внесення змін до структури діяльності команди, якщо це необхідно;
уточнення мотивації діяльності членів команди.