Перелік тестових питань на залік при дистанційному навчанні

- MS Office Project Server

- MS Office Project Standart це

- У разі перевантаження ресурсів, навпроти завдання у системі MS Project, на якому  перевантажені ресурси, з'являється...

- Головними характеристиками трудових ресурсів у Microsoft Project є:

- Для моделювання етапів у Microsoft Project 2010 використовуються

- Для усунення порушення зриву директивних термінів проекту можна:

- Якщо у вашому проекті ви заздалегідь не знаєте, яке конкретне ПІБ виконуватиме ту чи іншу роботу. Як використати такий ресурс?

- Якщо у вашому проекті ви заздалегідь не знаєте, яке конкретне ПІБ виконуватиме ту чи іншу роботу. Як використати такий ресурс?

- Завдання в Microsoft Project?

- Завдання в Microsoft Project можуть мати такі типи:

- Як називається наступний тип взаємозв'язків робіт: "наступна операція повинна завершитися не пізніше попередньої"

- Як називається наступний тип взаємозв'язків робіт: "наступна операція закінчується не раніше початку попередньої"

- Як називається наступний тип взаємозв'язків робіт: "наступна операція починається не раніше початку попередньої"

- Як називається наступний тип взаємозв'язків робіт: "наступна операція не може початися раніше, ніж завершиться попередня"

- Яким чином можна планувати проект?

- Контрольні події у проекті це

- Метод планування від дати початку проекту означає

- Метод планування від дати закінчення

- Чи можна зберігати базові плани поверх існуючих у Microsoft Project

- На рівні проекту цей ресурс може бути призначений лише сумарним завданням проекту. Про який ресурс йдеться?

- Загальний часовий резерв завдання у проекті

- Ресурс, що очікує на виділення ресурсів для ще не затвердженого призначення завдання

- Ресурс, формально виділений для будь-якого призначення завдань, що є у проекті

- Вільний часовий резерв завдання у проекті

- Скільки базових планів дозволяє зберегти Microsoft Project

- Скільки в Microsoft Project передбачається способи нарахування планових витрат на ресурс і віднесення фактичних витрат на проект?

- Скільки у Microsoft Project існує профілів завантаження ресурсів?

- Скільки для кожного ресурсу можна задати різні норми витрат?

- Який календар має найвищий пріоритет у проекті?

- Який календар має найнижчий пріоритет у проекті?

- Що не може зробити програма MICROSOFT PROJECT 2010

- Що таке критичний шлях