## Slide 1: Стратегічне планування
Северина Світлана Володимирівна
Стратегічне планування

## Slide 2: План
Умови для стратегічного планування та альтернативні плани.
Моделі стратегічного планування
Операції та процедури стратегічного планування
Процес бюджетування стратегічного планування.

## Slide 3: Альтернативні плани
– заздалегідь спрогнозовані й кількісно визначені варіанти розвитку подій і розроблені для кожного з варіантів системи заходів, які має здійснити підприємство щоб досягти своїх цілей у випадках, коли діючі плани виконати неможливо (в разі зміни параметрів макро- та мікросистем, в умовах кризи тощо) або вони втратили свою актуальність.
Можливість переходу на альтернативні плани:
• альтернативні плани на підприємстві регулярно розробляються та коригуються;
• постійно відстежується взаємозв'язок між діючими та альтернативними планами;
• механізми реалізації основних та альтернативних планів однакові або дуже близькі;
• персонал підприємства бере участь у розробці та коригуванні альтернативних планів і готовий їх реалізувати;
• альтернативні плани погоджень із зацікавленими організаціями та спеціалістами, а перехід до їхнього виконання не сприймається працівниками негативно.

## Slide 4: Процес розробки альтернативного плану містить такі етапи:
1. Розробка (вибір) методики формування альтернативних планів.
2. Ідентифікація можливих подій (оцінка ймовірності їхнього настання), що впливають на зміст і часові характеристики плану.
3. Розрахунки техніко-економічних показників, які б характеризували параметри можливих подій для кожного з випадків, які мають високу ймовірність.
4. Оцінка результатів, отриманих після закінчення плану або перехід до альтернативного плану.
5. Моніторинг ситуації, контролінг діючих планів та, в разі потреби, введення альтернативного плану.
Альтернативні плани існують на кожному з рівнів: стратегічному, тактичному, поточному та операційному. Ознакою цих планів є те, що вони намагаються дати відповідь на запитання: "Що буде, якщо...?"

## Slide 5: Найпоширеніші моделі стратегічного планування:
Модель стратегічного планування на основі "стратегічної прогалини".
Модель стратегічного планування, що базується на врахуванні ринкових пере-ваг.
Модель стратегічного планування, орієнтована на створення та підтримку конкурентоспроможності підприємства.
Модель стратегічного планування, орієнтована на створення позитивного іміджу.
Моделі стратегічного планування, що враховують розміри підприємств.

## Slide 6: Типові операції та процедури прийняття рішень у галузі стратегічного планування
Операції | Процедури
1 Підготовка до роботи | Аналіз рівня планової роботи. Встановлення проблемВизначення кола завдань по плануванню; Формування групи для виконання планових робіт; Навчання кадрів; Видання документа (програми, наказу) на виконання роботи
2 Виявлення проблеми підвищення конкурентоспроможності товару та формування цілей | Дослідження ринку та визначення ступеня задоволення потреб у даному товарі; Визначення тенденції розвитку техніко-економічного рівня товару і виробництва на 5-10 років; Виявлення факторів, які впливають на конкурентоспроможність товару. Сегментація ринку; Побудова "дерева" показників конкурентоспроможності нового товару; Визначення ресурсних можливостей підприємства
3 Пошук інформації | Визначення вимог до інформації; Визначення джерел інформації; Визначення каналів отримання інформації; Оформлення доступу до інформації; Визначення переліку та виду інформації; Первинна ідентифікація інформації; Збір та кодування інформації
4 Обробка інформації | Перевірка повноти інформації; Перевірка достовірності інформації; Групування інформації; Якісний аналіз інформації; Селекція та фільтрація інформації
5 Встановлення можливостей ресурсного забезпечення | Аналіз умов реалізації цілей; Прогнозування потреб у різних видах ресурсів; Прогнозування організаційно-технічного розвитку виробника та споживача товару
6 Ранжування цілей | Побудова "дерева" кінцевих цілей; Визначення наукової новизни та практичної цінності реалізації цілей; Визначення ресурсомісткості товару та її оптимізації з використанням методу функціонально-вартісного аналізу Визначення пріоритетів та послідовності реалізації цілей; Впорядкування цілей за рівнями ієрархії; Розробка організаційного проекту забезпечення "дерева" цілей
7 Формулювання планових завдань | Уточнення складу виконавців планових завдань; Формулювання завдань конкретним виконавцям; Оптимізація строків виконання завдань Побудова оперограми та стрічкового графіку виконання завдань
8 Оформлення планових документів | Вибір форми планового документу (програма, технічне завдання, план та ін..); Виконання додаткових розрахунків, їх техніко-економічне обгрунтування; Оформлення проекту планового документу, його узгодження та затвердження; Тиражування та доведення планового документа до виконавця
9 Реалізація рішень, контроль за їх виконанням, мотивація виконання планових завдань | Видання наказу про виконання планового документу та доведення його до виконавця; Організація виконання планових завдань Облік та контроль виконання планових завдань; Мотивація виконання планових завдань якісно і в необхідний термін; Організація регулювання (зворотний зв'язок) планових завдань на вимогу споживачів або згідно з новинами науково-технічного прогресу в даній галузі

## Slide 7: Процес бюджетування складається з таких етапів:
• загальні цілі;
• підготовка відділами та підрозділами оперативних кошторисів;
• аналіз, перевірка кошторисів, розподіл ресурсів, опрацювання пропозицій у відділах;
• підготовка загальних бюджетів з постатейним урахуванням ресурсів і використа-нням фондів.
Виділяють кілька основних типів оперативних бюджетів:
- матеріальний бюджет (визначає види, кількість сировини та матеріалів, необхідних для реалізації плану);
- бюджет закупівель (конкретизує витрати на закупівлю матеріалів, необхідних для здійснення планів);
- трудовий бюджет (веде облік прямих витрат праці, що виникають при впровадженні наміченої програми дій);
- бюджет адміністративних витрат (включає витрати на виконання основних управлінських функцій: заробітну плату керівників, витрати на відрядження, гонорари, витрати на утримання офісів тощо).