## Slide 1
Економічне обґрунтування проектів та управлінських рішень
Презентація курсу:
Запорізький національний університет
Викладач: Ажажа Марина Андріївна, доктор наук державного управління, професор кафедри управління та адміністрування

## Slide 2
Метою вивчення дисципліни «Економічне обґрунтування проектів та управлінських рішень» є формування у майбутніх магістрів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань та належних практичних вмінь і навичок в застосуванні універсального інструментарію що до розробки та реалізації заходів пов’язаних з обґрунтуванням проектних та управлінських рішень з метою забезпечення ефективного існування та подальшого розвитку як організації (підприємства, установи, закладу) в цілому, так і окремих її ланок, зокрема.
Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечення науковометодичного підґрунтя для опанування студентами комплексом спеціальних знань у галузі проектного менеджменту в цілому та обґрунтування проектних і управлінських рішень, що розробляються та/або впроваджуються в організації (підприємстві, установі, закладі).
Зокрема, особлива увага приділяється теоретичній та практичній підготовці майбутніх магістрів з питань:
 організації процесів розробки, обґрунтування та реалізації проектних та управлінських рішень;
 формулювання методологічних та методичних підходів щодо їх аналітичного обґрунтування;
 визначення наявного економічного підґрунтя обґрунтування як бізнес проектів в цілому, так і окремих управлінських рішень, зокрема;
 проведення розрахунків як інтегральних, так і спеціальних показників, які обґрунтовують економічні результати та наслідки прийняття та реалізації проектних та управлінських рішень.

## Slide 3
Проектні рішення, спрямовані на покращання якості, входу системи дозволяють одержати ефект у сфері виробництва (надання послуг, виконання робіт) за рахунок, наприклад, зменшення браку, відходів виробництва, наднормативних залишків матеріалів тощо, що сприяє підвищенню якості «процесу» та якості «виходу», оскільки для виготовлення конкурентоспроможної продукції необхідно, щоб сировина, матеріали, комплектуючі вироби були високої якості, а витрати на їх технологічну обробку – мінімальними. Крім того, такі рішення опосередковано сприятимуть одержанню ефекту споживачем у сфері експлуатації виробів (послуг, робіт) за рахунок підвищення якості та надійності готового продукту.
Проектні рішення, спрямовані на покращання "виходу" системи, насамперед містять заходи, пов'язані із поліпшенням технічних характеристик, продуктивності, надійності, сервісу, гарантійного обслуговування, екологічності, безпеки готового продукту; соціальних показників; якості інформації; оптимізацією товарного асортименту; зміцненням ринкової позиції фірми; збільшенням частки ринку; посиленням конкурентоспроможності підприємства, його ділового іміджу тощо. Особливе місце посідають заходи із покращання фінансово-майнового стану підприємства, його ліквідності та платоспроможності за рахунок трансформації майнових відносин, реструктуризації, створення нової організаційно-підприємницької структури тощо.

## Slide 4
Види ефекту та оцінок проектних рішень
Вид ефекту |  |  |  |  | Форма оцінки ефекту | Достовір-ність результатів оцінки | Методи оцінки | Показники оцінки
За сферою виникнення |  | За часом і місцем виникнення в циклі «розробка – (створення, використання) виготовлення – експлуатація» |  | За кількістю сфер виникнення |  |  |  | 
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ринковий | Економічний Фінансово-економіч-ний Науковий Науково-технічний Соціаль-ний Екологіч-ний | Фактич-ний Очікував-ний Потенцій-ний | Ефект у вироб-ника | Ефект 1-го порядку Ефект 2-го порядку Ефект 3-го порядку | Кіль-кісно-вартіс-на Якіс-на | Точні Ймовірніс-ні | Розрахункові Прогнозу-вання Моделю-вання Експертні Аналогій Описові | Кінцеві («виходу») Функціону-вання системи («процесу») Забезпе-чення діяльності («входу»)
 |  |  | Ефект у спожи-вача |  |  |  |  | 

## Slide 5
Класифікація показників оцінки ефекту від проектних рішень
Види показників ефекту за ознаками |  |  | 
Ознака | Групи показників |  | 
1. За ступенем відображення впливу різноякісних факторів | Інтегральні | Комплексні | Одиничні
2. За ступенем порівнюваності | Абсолютні |  | 
 | Відносні |  | 
3. За відповідністю групам цілей управління | Стратегічні | Тактичні | Оперативні
4. За місцем у системі "вхід - процес - вихід" | Вхідні | Процесні | Вихідні

## Slide 6
Принципова схема оцінки ефективності проектних рішень у сфері управління організацією
Зовнішнє середовище
Ринок
Комерційна організація
Ресурси
B(t)
Цілі
Система управління
Процес
Результати
P(t)
Модель процесу
Модель ефективності організації
Споживча вартість (товар, послуга)
Ефективність організації
V
S(t)
k
S
Умовні позначення:
k – критерії;
V – управлінські рішення;
S – прогнозні з ураху- ванням критеріїв (планові) стани організації (цілі);
S(t) – досягнуті в часі стани організації, які відповідають плановим.

## Slide 7
Методи оцінки інвестиційних проектних рішень
Комерційна оцінка інвестиційного проектного рішення
Фінансова привабливість (фінансова оцінка)
Економічна привабливість (ефективність інвестицій)
Звіт про рух грошових коштів
Баланс
Статичні методи (прості)
Динамічні методи (дисконтування)
Коефіцієнти фінансової оцінки (групи фінансових показників)
ліквідності
фінансової стйкості та незалежності
ділової активності
прибутковості
акціонерного капіталу
Простий термін окупності (ТОn)
Проста норма прибутку (Нn)
Чиста теперешня вартість проекту (ЧТВ)
Внутрішня норма доходності
(ВНД)
Індекс прибутковості інвестицій
(In)
Складний термін окупності (То)
Звіт про фінансові результати

## Slide 8
Принципи й основні показники оцінки реальних інвестицій
2. Обов’язкове при- ведення до теперіш- ньої вартості капіталу і грошового потоку
3. Вибір диференційованої ставки відсотка (дисконтної ставки)
Методичні принципи оцінки
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Показники
оцінки
1. Оцінка повернен- ня інвестованого капіталу на основі грошового потоку
4. Варіація форми ставки відстка залежно від мети оцінки
1. Чиста теперішня вартість грошового потоку
4. Внутрішня норма доходності
2. Індекс прибутковості
3. Період (термін) окупності