## Slide 1: Класифікація та оточення проєктів
Типи проєктів

## Slide 2: Для успішного здійснення проєкту необхідно виділити його основні ознаки, які дозволять менеджерам використати необхідний інструментарій для реалізації проєкту.

## Slide 3: Виділяють декілька основних факторів (класифікаційних ознак), що характеризують конкретний проєкт:
масштаб (розмір);
ступінь складності;
строки реалізації;
обсяг ресурсів;
місце й умови реалізації

## Slide 4: Різноманітність проектів, які зустрічаються, можна класифікувати за різними критеріями
за класом проекту (складом і структурою самого проекту та його предметної галузі) :
монопроект — окремий проект різних типів, видів та масштабів;
мультипроект — комплексний проект, який складається з ряду монопроектів і потребує застосування багатопроектного управління;
мегапроект — цільові програми позиціонування регіонів, галузей, держави, які включають до свого складу ряд моно- і мультипроектів;
за типом проекту (основними сферами діяльності, в яких здійснюється проект):
для бізнесової / політичної / соціальної/ культурної/ екологічної сфери або змішані;
– за видом проекту (характером предметної галузі проекту) —журналістські, рекламні, PR-проекти; комбіновані
– за тривалістю проекту (періодом здійснення проекту) — короткострокові (до 3 років), середньострокові (від 3 до 5 років), довгострокові (понад 5 років).

## Slide 5: Проєкти можна також класифікувати і за :
за масштабом проєкту (розмірами самого проекту, кількістю учасників та ступенем впливу на навколишнє середовище) — дрібні, середні, великі, дуже великі.
Такий поділ проектів дуже умовний. Масштаби проектів можна розглядати і у більш конкретній формі — міждержавні, міжнародні, національні, міжрегіональні та регіональні, міжгалузеві та галузеві, корпоративні, відомчі, проєкти одного підприємства;
за складністю (ступенем складності) — прості, складні та дуже складні.
Критерії складності визначають характер і новизна завдань, які необхідно вирішити, ступінь ретельності підготовки та розробки всіх аспектів аналізу проектів, вимоги до рівня професійності й досвіду управлінської команди. Зазвичай мега- та мультипроєкти належать до складних чи дуже складних проєктів.

## Slide 7: Оточення проєкту (Project Environment)
Незалежно від класифікації здійснення проєкту відбувається в оточенні динамічних середовищ. Для успішної реалізації проєктів необхідно визначити і врахувати будь-яку можливу дію щодо проекту, яка надходить з його оточення.
Оточення проєкту (Project Environment) — сукупність зовнішніх та внутрішніх сил, які сприяють чи заважають досягненню цілей проєкту.

## Slide 13: Проєктна тріада
час,
бюджет
якість робіт
є основними обмеження, що накладаються на проєкт.