## Slide 1: Життєвий цикл проєкту
Стадії життєвого циклу рекламного та PR-проєкту

## Slide 2: Життєвий цикл проєкту
Поняття життєвого циклу проєкту є одним з найважливіших для менеджера, оскільки саме поточна стадія визначає задачі і види діяльності менеджера, використовувані методики й інструментальні засоби.

## Slide 3: Поняття життєвого циклу проєкту.
Якою б чудовою не була ідея проєкту, вона нічого не варта без реалізації.
Задум і проект, що втілює його, цінні здійсненням. Потрібні реалізація, перебіг чітко визначених стадій розвитку проєкту.
Стадії проєктного циклу різняться залежно від сфери діяльності та прийнятої системи організації робіт, але кожний проєкт, так само як і план, незалежно від складності та обсягу необхідних для його виконання ресурсів обов'язково передбачає дві стадії:
коли проекту ще немає і коли його вже немає.
Початком проєкту вважають момент народження ідеї, особливо якщо це потребувало скрупульозних пошуків. Для ділових же людей початок проєкту пов'язаний, скоріше, з початком його реалізації та вкладенням коштів.
Щодо завершення проекту існують різні думки. Дотепер вважалося, що завершенням існування проєкту є завершення робіт з його реалізації, тобто впровадження в дію, використання результатів виконання проєкту. Проте останніми роками точка зору на цю проблему змінилась у зв'язку з усвідомленням того, що загальні витрати на реалізацію проєкту значною мірою залежать від періоду використання його результатів.

## Slide 4: Розвиток проєкту від ідеї до завершення

## Slide 5: Життєвий цикл проєкту

## Slide 6: Етапи структурування проєкту

## Slide 7: Інтенсивність використання ресурсів на протязі ЖЦ проєкту

## Slide 8: Життєвий цикл рекламного та PR-проєкту
На етапі планування програми відбувається формування штату та розподіл відповідальності між менеджерами проєктів, після чого настає етап реалізації, який передбачає реалізацію низки підлеглих проєктів.

## Slide 9: З погляду процесного підходу доцільно виділити:
1) процеси управління проєктом;
2) процеси життєвого циклу проєкту.

## Slide 10: Існує п’ять основних груп процесів, що реалізують різні функції управління рекламними та PR-проєктами
1) процеси ініціації — ухвалення рішення про початок виконання проєкту;
2) процеси планування — визначення цілей і критеріїв успіху проєкту і розробка робочих схем їхнього досягнення;
3) процеси виконання — координація людей та інших ресурсів для виконання плану;
4) процеси моніторингу і управління — визначення відповідності плану і виконання проєкту поставленим цілям і критеріям успіху та прийняття рішень про необхідність застосування коригувальних впливів, визначення необхідних коригувальних впливів, їхнє узгодження, ствердження і застосування;
5) процеси завершення — формалізація виконання проєкту і підведення його до впорядкованого фіналу.
Взаємозв’язки між групами процесів — логічні.
Багато процесів виконуються паралельно, у тому числі і процеси з різних груп.
Основні процеси в проекті не відбуваються послідовно, а накладаються один на одного, причому їх активність також є змінною.

## Slide 11: Схема взаємозв’язку основних груп процесів проєкту

## Slide 12: Управління рекламними та PR-проєктами
За критерієм кількості зв’язків з областями знань найчисельнішою є група процесів планування, процесам якої слід приділяти особливу увагу, оскільки успіх проєкту в основному залежить від якості і частоти планування, наступною є група моніторингу і контролю, потім процеси виконання. Найменшою кількістю зв’язків з областями знань характеризуються групи процесів ініціації та завершення, але це не применшує їх значення.

## Slide 13: Активність процесів управління проєктами в ЖЦ проекту

## Slide 14: Процеси управління інтеграцією проєкту