## Slide 1: Обґрунтування доцільності проекту та його ефективності.
Тема 2.

## Slide 3: Концепція рекламного/PR- проекту
Концепція проекту - це попередній план впровадження рекламної /PR-ідеї проекту, який надається керівнику підприємства або сторонньому замовнику з метою оцінки перспективності пропозиції.

## Slide 4: Концепція рекламного/PR- проекту
Цілі і завдання проекту повинні бути чітко сформульовані, тільки після цього формують основні характеристики проекту

## Slide 5: Програма проектного аналізу в сфері зв’язків із громадськістю та реклами
розробка завдання (спільно з замовником для обліку специфіки проекту);
прийом у замовника вихідної проектної документації, заповнення брифів;
експрес-аналіз поточного стану проекту за документами;
аналіз задуму (ідеї);
Аналіз комунікаційного середовища;
аналіз правової обґрунтованості;
стратегічний аналіз змін зовнішнього середовища;
аналіз концепції;
аналіз структури проекту;
аналіз методології управління проектом і структури команди проекту;
експертиза складу, змісту та якості проектної документації;
аналіз логіко-правової схеми реалізації проекту на відповідність;
оцінка визначеності проекту; оцінка проектної документації на відповідність;
аналіз сценарію.

## Slide 7: Концепція рекламного/PR- проекту
Якщо виявляється, що проект перспективний, визначають потрібну для його розробки інформацію. Результати, які отримують на етапі формування ідеї проекту, оформлюють у вигляді так званого резюме проекту - аналітичної записки з викладом суті проекту.
Ідея рекламного/PR- проекту вважається визначеною за таких умов:
якщо визначено основні варіанти й альтернативи проекту;
виявлено основні проблеми щодо його здійснення;
вибір варіантів проекту підкріплений приблизною оцінкою витрат і результатів;
є підстави очікувати, що проект буде профінансовано;
створено конкретну програму розробки проекту.

## Slide 8: Основними критеріями прийняття ідеї проекту є:
технічна і технологічна можливість його реалізації;
довгострокова життєздатність;
економічна ефективність;
політична, фахова і екологічна прийнятність;
відповідне організаційне й адміністративне забезпечення.

## Slide 9: Оцінка життєздатності проекту
Життєздатність проекту аналізують і оцінюють у два етапи: з альтернативних варіантів проекту вибирають життєздатніший; щодо вибраного варіанта аналізують методи фінансування та структуру інвестицій, які забезпечать максимальну життєздатність проекту.
Ефективність проекту характеризується системою показників, які виражають співвідношення вигід і витрат проекту з погляду його учасників.

## Slide 10: Показники ефективності проекту
показники комерційної ефективності, які враховують фінансові наслідки реалізації рекламного або PR-проекту для його безпосередніх учасників;
показники комунікаційної ефективності, які враховуютьвплив на громадську думку та поведінку цільових сегментів аудиторії;
показники бюджетної ефективності, які відображають фінансові наслідки здійснення проекту

## Slide 11: Структура проектного аналізу (па)
ПА — це методологія, яка застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє, в свою чергу, здійснювати вибір і приймати вивірені рішення в умовах обмеженості ресурсів.
Методологія проектного аналізу спирається на систему принципів:
принцип альтернативності;
принцип обумовленості;
принцип маржинальності (різниця між ціною і собівартістю);

## Slide 13: Основні форми проектних структур
Форми організаційної структури мають бути розглянуті на двох рівнях — зовнішньому і внутрішньому: 1. Зовнішній рівень передбачає наявність певної структури зв’язків і відносин між окремими виконавцями і групами, залученими до виконання проекту, та їхніми материнськими підрозділами, відділами, компаніями. 2. Внутрішній рівень відбиває стосунки між окремими виконавцями і групами, які виконують проект. Ця структура розглядається незалежно від зовнішніх стосунків. Внутрішня структура існує всередині зовнішньої. Її варто розглядати для великих проектів

## Slide 14: Проектна команда
Виконавці визначені, групи сформовані й повністю закріплені за проектом на весь його життєвий цикл, тобто на час виконання проекту вони втрачають зв’язок зі своєю материнською організацією або підрозділом і повністю підпорядковуються менеджеру проекту, який має всю повноту влади.
Цим встановлюється окремий цілеспрямований підрозділ компанії для виконання проекту зі своїми функціональними службами.
У проектного менеджера можуть виникати управлінські проблеми щодо взаємозв’язку з іншими компаніями, залученими до виконання проекту. Це означає, що у проектах із залученням багатьох компаній проектна команда може існувати тільки у межах кожної окремої компанії і, отже, формувати тільки частину всієї проектної організації.
З погляду рекламного або PR-менеджера проекту це найбільш приваблива форма організаційної структури.

## Slide 15: Перевагами проектної команди є:
легка організація планування і контролю; тісний взаємозв’язок і взаємодія виконавців; високий рівень відповідальності; краще організована групова робота; легше управління конфліктами.

## Slide 21: Концепція проекту