## Slide 1
Рівень вищої освіти:
БАКАЛАВР
Вибіркова дисципліна:
КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ
Викладач:
ЧЕВЕРДА СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
к.е.н., доцент
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

## Slide 2
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МЕТА:
ЗАВДАННЯ:
КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ
  формування у майбутніх фахівців належних практичних умінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації універсальних проектів для досягнення ефективного функціонування й розвитку підприємств
  засвоїти основні теоретичні, методичні та організаційні основи проектного менеджменту;
  оволодіти методами управління проектами на всіх фазах життєвого циклу проекту;
  ознайомитися з особливостями, принципами та задачами проектного менеджменту у сфері інформатизації;
  ознайомитися з можливостями найбільш поширених в Україні програмних засобів управління проектами;
  набути практичних навичок створення інформаційної системи управління проектами у середовищі MS Excel, MS Project, Project Expert, Atlassian Jira;
  отримати практичні навички організації, планування, контролю та регулювання процесів управління ІТ-проектами;
  навчитися застосовувати набуті знання з управління проектами при здійсненні проектів інформатизації соціально-економічний об’єктів, реінжинірингу бізнеспроцесів, консалтингових проектів, пов’язаних із впровадженням інформаційних технологій тощо

## Slide 3
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
  – застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів
  – виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення, впроваджувати у роботу інформаційні системи управління проектами
  – проводити системний аналіз проблеми проектування інформаційної системи управління, а також комплексного програмного продукту
  – здійснювати управління змістом проекту, управляти часом та вартістю проекту, проводити моніторинг результатів виконання проектів
  – моделювати складні системи, оцінювати ефективність інвестиційних проектів та здійснювати практичну реалізацію розробленого змісту проекту в програмному середовищі MS Project і Jira
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

## Slide 4
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ :
https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=4137
Робоча навчальна програма
Конспекти лекцій
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт
Підручник
Рекомендована
література
  Усне опитування / Тести за темою та обґрунтування отриманих результатів за лабораторною роботою
  Індивідуальне практичне завдання лабораторних робіт
  Атестаційні тести / Атестаційна контрольна робота за пройденим матеріалом
  Екзаменаційна робота / Іспит

## Slide 5
ЗАПОРІЗЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
097-104-21-56
cheverdaserega@gmail.com
ЧЕВЕРДА СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної кібернетики
095-006-38-41
097-104-21-56