ТЕМА 10. МЕТОДОЛОГІЯ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ В РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТІ

Завдання 1.

Побудуйте структуру контрольних листів для ідентифікації ризиків збільшення майбутньої собівартості інвестиційного проекту, в тому числі з урахуванням валютних ризиків.

Завдання 2.

Для проекту будівництва заводу в ПП Oracle Crystal Ball задайте функції розподілу для ризику зупинки будівництва з причини блокування проекту з боку громад та аварії. За результатами моделювання створіть звіт (в окремому файлі Excel), де буде виведений графік розподілу показника NPV та відповідна статистика.

Порівняйте результати, що були отримані в ПП MS Excel, з кількістю ітерацій 100 та в ПП Oracle Crystal Ball з кількістю ітерацій 5 000.

Завдання 3.

Для проекту будівництва заводу за попередніми даними, що були наведені в п. 10.1, заповніть таблицю наслідків та ймовірності реалізації (табл. 10.1) для кожного виду ризику (зміна ціни реалізації, обсягів продажу, собівартості, соціальні ризики, що пов’язані з блокуванням проекту з боку громад та аварії під час заміни обладнання), матрицю ризиків, проведіть відповідні розрахунки та заповніть таблицю заходів з управління ризиками (табл. 10.2).