ЗАВДАННЯ

  - Поясніть, яка організаційна форма управління проєктом є найбільш ефективною для великої компанії, що прагне розробити радикальну інновацію, яка вимагає залучення фахівців з різних відділів (наприклад, R&D, маркетинг, виробництво) без шкоди для їхньої основної діяльності?

  - Класифікуйте наступні ризики інноваційного проєкту з розробки нового програмного забезпечення:

- Зростання вартості хмарних сервісів.

- Вихід на ринок конкурента з аналогічним продуктом.

- Виявлення критичної помилки в архітектурі, що вимагає повного переписування коду.

3.Проєкт "ЕкоКрок" — розробка взуття з перероблених матеріалів. Команда з трьох студентів успішно створила прототип, але не може розпочати виробництво. Вони шукають інвесторів, але не мають детального бізнес-плану. Крім того, вони не знають, як правильно розрахувати ринкову ціну та визначити хто їхні реальні клієнти. Визначте  основні проблеми "ЕкоКрок" у сфері ресурсного та інформаційного забезпечення? Запропонуйте заходи, що дозволять їм вирішити ці проблеми.

4. Велика компанія "АвтоПрогрес" планує розробити інноваційну систему автопілота. Проєкт вимагає залучення фахівців з трьох різних відділів: програмного забезпечення, електроніки та механіки. Керівництво боїться, що створення окремої проєктної команди може призвести до розриву зв'язків з основними відділами.  Визначте  яку організаційну форму управління проєктом варто обрати "АвтоПрогрес" для успішної реалізації проєкту? Обґрунтуйте свою відповідь.

5. Команда з трьох розробників працює над інноваційним проєктом. Проєкт складається з трьох етапів:

- Дослідження: 100 годин, вартість роботи $50/година.

- Розробка прототипу: 200 годин, вартість роботи $60/година.

- Тестування: 50 годин, вартість роботи $40/година.

Розрахуйте загальну вартість проєкту.

- Інноваційний проєкт має 60% ймовірності успіху з прибутком $200 000 і 40% ймовірності невдачі з втратами $50 000. Розрахуйте очікувану вартість (Expected Value) проєкту.

### Задача 6. Інноваційний проєкт "Розширення ринку" розрахований на 5 місяців.

Кількість фахівців у команді: 4 особи.

Норма часу на розробку одного нового продукту: 400 годин.

Місячний робочий час одного фахівця: 160 годин.

Завдання:

- Розрахувати загальний обсяг трудомісткості проєкту в годинах.

- Визначити, скільки нових продуктів зможе розробити команда протягом 5 місяців.

### Задача 7.

Проєктний менеджер оцінює ризик двох інноваційних проєктів:

| Проєкт | Очікуваний середній прибуток (грн) | Стандартне відхилення (грн) |
| --- | --- | --- |
| А | 500000 | 80000 |
| Б | 300000 | 50000 |

Завдання:

- Розрахувати коефіцієнт варіації (Квар.​) для кожного проєкту.

- Визначити, який проєкт є більш ризиковим.