## Slide 1
Інноваційні проекти
та управління ними
http://www.free-powerpoint-templates-design.com

## Slide 2
План лекції
1
2
3
Поняття проекту, особливості та
властивості проектів
Класифікація проектів
Поняття ризику та невизначеності. Сутність проектного ризику
Причини виникнення та класифікація проектних ризиків
4
5
Управління проектними ризиками

## Slide 3
Поняття проекту,
особливості
проектів в організації

## Slide 4
Проект - це
Проектом називається сукупність розподілених в часі заходів або робіт, що спрямовані на
досягнення поставленої мети

## Slide 5
Приклади проекту
спорудження атомної електростанції;
освоєння родовища;
будівництво заводу або житлового будинку;
будівництво свиноферми або птахофабрики;
розробка й виведення на ринок нової продукції або послуг;
проведення досліджень і дослідно-конструкторських робіт;

## Slide 6
1.Зазвичай в проект залучено багато підрозділів організації
Особливості проектів:
2. Існує висока ймовірність конфліктів між керівником проекту, вищим керівництвом, керівниками підрозділів та персоналом організації
3. Багато проектів мають колосальні бюджети
4. Розподіл на рівні ідеології замовника та виконавця
5. Відповідальність за результат проекту має «солідарний» характер
6. Досить часто реалізація проекту передбачає зміну існуючих організаційних структур на підприємстві

## Slide 7: Основні властивості проекту
Проект виконується командою, до складу якої входить керівник проекту, менеджери,
виконавці.
При реалізації проекту використовуються
матеріальні ресурси.
Проект має свій бюджет.

## Slide 8: Основні властивості проекту
Проект завжди має чітко сформульовану мету, яка виражається в отриманні певного результату.
Проект має чітко визначений початок, який збігається з початком першої роботи, спрямованої на досягнення поставленої мети.
Проект має чітко окреслений кінець, який збігається з кінцем
останньої роботи, спрямованої на одержання заданого результату.

## Slide 9: При реалізації проектів, слід звернути увагу, що:
досить часто у компанії замовника одночасно виконуються
декілька проектів;
пріоритети виконання проектів постійно коригуються;
у міру реалізації проектів виконується уточнення та коригування вимог і змісту проектів;
великий вплив людського чинника: терміни та якість виконання
проекту в основному залежать від безпосередніх виконавців і комунікації між ними;
кожен виконавець може брати участь в декількох проектах;
відсутні єдині нормативи та стандарти;
зберігається підвищений рівень ризику, аж до непередбачуваності результатів;
відбувається постійне вдосконалення технології виконання робіт.

## Slide 10: Причини невдач в проектах
Організаційні | Технологічні
занадто велика кількість проектів | неперевірена технологія
обмежений штат персоналу | недооцінка технологічної складності
переоцінка складності | складність інтеграції з існуючими системами
недостатня увага та участь керівництва у такого роду проектах | Бізнес пріоритети
 | нерозуміння потреб замовника або «звернення його не за адресою»;
конфлікти між підрозділами щодо визначення пріоритетів | 
брак часу на стратегічне планування | неможливість визначення ефективності вкладень.
вузькопрофільність кваліфікованих спеціалістів | 

## Slide 11: Управління проектами
Управління проектом являє собою методологію організації, планування, керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту, спрямовану на ефективне досягнення його цілей шляхом застосування системи сучасних методів, техніки і технологій управління для досягнення визначених у проекті результатів за складом і обсягом робіт, вартості, часу та якості.

## Slide 12
Рис. Схематичне
зображення
сутності управління проектами

## Slide 13
Підсистеми управління проектом включають:
Управління змістом і обсягами робіт
Управління часом, тривалістю, якістю, вартістю
Управління закупівлями і поставками
Управління розподілом ресурсів, людськими ресурсами
Управління щодо пошуку запасами ресурсів
Інтеграційне управління, управління інформацією та комунікаціями

## Slide 14
Концепція управління проектами може розглядатися
в різних підходах
Функціональний
Динамічний
Предметний
Найбільш універсальний підхід, який
розглядає основні
функції
планування, контроль, аналіз та прийняття
рішень
За допомогою даного підходу можна визначити конкретний зміст функцій на кожному етапі виконання проекту.
Цей метод дозволяє розгляд в часі всіх процесів, які пов’язані з основною діяльністю щодо виконання проекту
Підхід визначає різні об’єкти проекту в
організації, на які буде направлене управління

## Slide 15: Основні елементи проекту

## Slide 16: Елементи проекту
Задачі – це конкретні дії, які призводять до досягнення мети. По суті, задача визначає «як» буде виконуватися проект.
Засоби реалізації – це сукупність методів для досягнення бажаного результату.
Notes: Засоби реалізації – це сукупність методів для досягнення бажаного результату. У проекті їх може бути до 7. Кожен з цих методів виступає як спосіб вирішення більш вузьких поточних задач.

## Slide 17: Проект як засіб стратегічного розвитку
Ціль
Стратегія
Портфель
Програма
Проект
Робота
Notes: Проект є засобом стратегічного розвитку (див. рис. 1.2). Ціль здійснює опис того, що ми бажаємо досягти. Звідси стратегія – констатація того, яким чином ми збираємося дані цілі досягати. Тому, проекти перетворюють стратегії у дії, а цілі в реальність. Таким чином, кожна робота, яку виконує деякий працівник, прив’язується до досягнення стратегічних цілей організацій.

## Slide 18
Програма – ряд зв’язаних один з одним проектів, управління якими координується для досягнення переваг і рівня управління, недоступних при управлінні ними окремо.
Портфель – це набір проектів або програм та інших робіт, що об’єднані разом із ціллю ефективного управління даними роботами для досягнення стратегічних цілей.
Проект як засіб стратегічного розвитку

## Slide 19: Основні властивості проекту
Проект має обмеження трьох видів:
по бюджету
  За
  ресурсами
за часом

## Slide 20: Правило «залізного трикутника»
Не один із кутів трикутника не може бути змінений без здійснення впливу на інші.
Так, наприклад, для того щоб зменшити час виконання потрібно збільшити вартість або зменшити зміст.
Зміст
Час
Вартість
Notes: Головною задачею проекту є досягнення визначеної бізнес-цілі. При цьому необхідно дотримуватися правила «залізного трикутника» (див. рис. 1.3). Це означає, що не один із кутів трикутника не може бути змінений без здійснення впливу на інші. Так, наприклад, для того щоб зменшити час виконання потрібно збільшити вартість або зменшити зміст.

## Slide 21
2. Види забезпечення проектів
3. Область допустимих рішень проекту
Додаткові елементи проектів
6. Документація проекту
4. Оцінка різних альтернатив проекту
1. Початкові умови
5. Методи та техніка щодо управління проектами

## Slide 22: Основні властивості проекту
3. життєздатність проекту
7.конкурентоздатність
5. соціальна та суспільна
цінність проекту
техніко-економічні показники:
1. якість
2. комерційний ризик та надійність
8. обсяги робіт
6. терміни виконання робіт
4. вартість, витрати,
собівартість, прибуток

## Slide 23
Класифікація
проектів

## Slide 24: Класифікація проектів
мегапроект (це цільові програми, які включають в себе велику кількість взаємопов’язаних проектів, що об’єднані єдиною метою, виділеними ресурсами та часом);
1. За складом та структурою проекту:
мультипроект (включає в себе монопроекти);
монопроект (окремий проект).

## Slide 25: Класифікація проектів
технічний
2. За сферою діяльності, в якій виконується проект (типи проектів):
організаційний
соціальний
економічний
змішаний

## Slide 26: Класифікація проектів
інвестиційні
3. За характером предметної області (види проектів)
інноваційні
комбіновані
навчально-освітні
науково-дослідні (дослідження і розвиток)

## Slide 27: Класифікація проектів
короткострокові (менше 3 років)
4. За складом та структурою проекту:
середньострокові (3-5 років)
довгострокові (більше 5 років)

## Slide 28: Класифікація проектів
прості
5. За мірою складності виконання проектів:
складні
дуже складні

## Slide 29: Класифікація проектів
малі
6. За масштабами проекту:
середні
дуже великі
великі

## Slide 30
Поняття ризику та невизначеності. Сутність проектного ризику

## Slide 31
Ризики проекту та управління ними
Ризик – це ймовірність настання небажаної події та всіх її
можливих наслідків.
Ризик – це проблема, яка ще не виникла.
Проблема – це ризик який вже матеріалізувався.

## Slide 32
Проектний ризик – це потенційна, чисельно виміряна ймовірність виникнення несприятливих ситуацій та пов’язаних з ними наслідків у вигляді додаткових витрат, утрати частини ресурсів, недоотримання прибутків, виникнення збитків під час реалізації проекту.

## Slide 33
Ієрархічна структура ризиків проекту
РИЗИКИ ПРОЕКТУ
Зовнішній
Технічний
Організаційний
Вимоги
Технологія
Якість
Замовник
Ринок
Постачальник
Ресурси
Фінанси
Пріоритети

## Slide 35
Взаємозв’язок між невизначеністю, проектним ризиком
та наслідками проектного ризику

## Slide 36
Ідентифікація ризиків передбачає визначення ризиків, які здатні впливати на проект та документоване оформлення їх характеристик.
Ідентифікація ризиків – це ітеративний процес, оскільки по мірі розвитку проекту в межах його життєвого циклу можуть виникати нові ризики.

## Slide 37
Причини виникнення та класифікація проектних ризиків

## Slide 38
Основні чинники, що
характеризують ризик проекту:
ризикова подія, що може спричинити збитки проекту
ймовірність щодо настання такої події
управління ризиком у проекті
розмір втрат у результаті настання ризикової події

## Slide 39
Допустимі – пов’язані із загрозою втрати певної частини прибутку
Критичні – пов’язані з можливою втратою очікуваної виручки
Катастрофічні – виникають у разі втрати всього капіталу і супроводжуються банкрутством
За ступенем впливу
на фінансовий стан суб’єкта господарювання
Класифікація ризиків

## Slide 40
Економічні – пов’язані зі зміною економічних факторів
Політичні – пов’язані зі зміною політичного курсу країни та зміною законодавства
Соціальні – пов’язані із соціальними складностями
За сферами прояву
Екологічні – пов’язані з екологічними катастрофами
Інші – розкрадання майна, шахрайство партнерів тощо

## Slide 41
Несистематичні – властиві конкретному суб’єкту, залежні від його стану та специфіки
Систематичні – пов’язані з мінли-вістю ринкової кон’юнктури. Такі, що не залежать від суб’єкта і не регулю-ються ним. Визначаються зовніш-німи обставинами і однакові для однотипних суб’єктів. До системати-чних ризиків відносять: неперед-бачувані заходи регулювання у сферах законодавства, ціноутворення, нормативів, тощо; природні катастрофи та лиха; злочини; політичні зміни
За джерелами виникнення

## Slide 42
Динамічні – ризики непередбачених змін вартості основного капіталу внаслідок зміни початкових управлінських рішень, а також зміни ринкових або політичних обставин. Можуть привести як до втрат, так і до додаткових прибутків
Статичні – ризики втрат реальних активів внаслідок завдання збитків власності через некомпетентність керівництва. Можуть призвести лише до втрат.
За мірою впливу на
зміну реальних активів суб’єкта господарювання

## Slide 43
ПО ВІДНОШЕННЮ до проекту як замкнутої системи
Зовнішні:
пов’язані з нестабільністю економічного законодавства та поточної економічної ситуації, умов інвестування та використання прибутку;
зовнішньоекономічні ризики (можливість уведення обмежень на торгівлю та поставки, закриття кордонів тощо);
можливість погіршення політичної ситуації, ризик несприятливих соціально-політичних змін у країні або регіоні;
зміни природно-кліматичних умов, можливість стихійного лиха;
неправільна оцінка попиту, конкурентів та цін на продукцію проекту;
коливання ринкової кон’юнктури, валютних курсів тощо.

## Slide 44
По відношенню до проекту як замкнутої системи
Внутрішні:
неповнота або неточність проектної документації (витрати, терміни реалізації проекту, параметри техніки і технології);
виробничо-технологічний ризик (аварії та відмови обладнання, виробничий брак і под.);
ризик, пов’язаний з неправильним підбором команди проекту;
невизначеність цілей, інтересів та поведінки учасників проекту;
ризик зміни пріоритетів у розвитку підприємства і втрати підтримки з боку керівництва;
ризик невідповідності існуючих каналів збуту і вимог до збуту продукції проекту;
неповнота або неточність інформації про фінансовий стан та ділову репутацію підприємств-учасників (можливість неплатежів,
банкрутства, зривів договірних зобов’язань).

## Slide 45
Управління проектними
ризиками

## Slide 46
Управління ризиками проекту
планування
управління
моніторинг
та управління
планування
реакції
Управління
ризиками
ідентифікація
ризиків
якісний
аналіз
Кількісний
аналіз

## Slide 47
виявлення джерел ризику
Основними складовими
процесу управління ризиком є:
аналіз та оцінка ризику
творення резервів на випадок надзвичайних обставин
планування видатків у надзвичайних обставинах
визначення реакції на ризик

## Slide 48
порівняння з аналогічними проектами та ризиками
Аналіз та оцінка ризику
метод побудови «дерева рішень»
експертні оцінки
імітаційне моделювання
результати тестів і досвідченого виробництва
аналіз чуттєвості альтернативних рішень
досвід щодо реалізації вже завершених проекті

## Slide 49
Оцінка конкретного виду ризику та потенційних областей ризиків
Допустимий рівень ризиків
Аналіз процесів проекту
щодо рівня ризиків
Заходи щодо зниження ризиків
Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів ризику
Кількісний
аналіз
Якісний аналіз
Алгоритм
аналізу
та оцінки ризиків

## Slide 50
Існують такі варіанти реакції на ризики
1
2
3
зниження чи
збереження ризику
переадресація
ризику
участь у ризиках

## Slide 51
Ризики, що пов’язані з виконанням графіку робіт
1
2
3
Використання резервів часу
Авторитарно встановлені
терміни роботи
Стиснення
графіків проекту

## Slide 52
Ризики витрат
Залежність час-витрати
Рішення щодо руху готівки
Прогнози остаточних витрат
Ризики захисту цін
Технічні ризики
Створення резервів на
випадок непередбачених
обставин
Кошторисні резерви
Резерви управління

## Slide 53
Дякую за увагу!