### Умова ситуаційного завдання

ТОВ «GreenEnergy Systems» планує реалізувати проєкт зі встановлення сонячних панелей на дахах громадських будівель у межах міста Запоріжжя. Мета проєкту — зменшити витрати на електроенергію та підвищити енергоефективність муніципальної інфраструктури.

- Створіть Kanban-дошку або Scrum backlog для планування й моніторингу виконання завдань (інструменти: Trello, Jira, ClickUp, Miro тощо).

1.1. Оберіть методологію

Вам необхідно обрати один із двох підходів:

Варіант А: Kanban

- створити мінімум 4 колонки (наприклад: Backlog / To Do / In Progress / Review / Done);

- встановити WIP-обмеження (ліміти задач у роботі);

- визначити типи задач (функціональні, технічні, аналітичні, дослідницькі, адміністративні);

- застосувати систему маркування або тегів (пріоритетність, відповідальний, дедлайн).

Варіант B: Scrum

- сформувати Product Backlog з мінімум 15–20 елементів (user stories, tasks, spikes);

- для кожного елемента вказати: опис user story за шаблоном:
«Як [хто], я хочу [що], щоб [навіщо]»

- критерії приймання (Acceptance Criteria);

- оцінку складності (story points);

- пріоритет (Must/Should/Could/Won’t або High/Medium/Low).

- сформувати Sprint Backlog на один обраний спринт (1–2 тижні):

- визначити завдання, вибрані у спринт,

- створити підзадачі для кожної user story.

2. Реалізуйте інструментально

Створіть дошку у будь-якому інструменті

- Trello (обов’язкове використання списків + міток + чеклістів);

- Jira (створення Epic, Stories, Tasks, Sub-tasks);

- ClickUp (налаштування статусів, тегів, пріоритетів);

- Miro (візуальна Kanban-дошка + логіка переходів між статусами).

3. Виділіть відповідальних осіб (можна умовних, якщо робота індивідуальна).

4. Пропишіть дедлайни для кожної задачі.

Результат, який потрібно представити

- Лінк на Kanban-дошку або Scrum Backlog.

- Коротке пояснення логіки побудови, зокрема: чому обрано саме Kanban або Scrum, як визначено пріоритетність задач, які WIP-обмеження застосовано (для Kanban), як оцінювали story points (для Scrum).