## Slide 1
Організація управління проектами
Зовнішні організаційні структури проекту.

## Slide 2: 5. Базові засади створення організаційної структури проекту
Організаційна структура управління проектом - сукупність взаємозалежних органів управління, що перебувають на різних рівнях системи
Організаційна форма - організація взаємодії та взаємовідносин учасників інвестиційного процесу.

## Slide 3: 5. Базові засади створення організаційної структури проекту
Два шляхи формування організаційної структури:
Функціональний - об’єднання фахівців однієї професії, спеціальності, функцій у функціональні підрозділи
Цільовий - об’єднання виконавців різних спеціальностей або функцій, які працюють разом над якимось завданням або етапом проекту.
Такі групи схильні до напівнезалежності, замкненості, їх називають «змішані організаційні одиниці».

## Slide 4: 5. Базові засади створення організаційної структури проекту
Організаційна структура для виконання проекту вибудовується із урахуванням:
систем управління організації/організацій, залучених до проекту (функціональна, матрична (слабка,збалансована, сильна), проектна);
характеристик проекту (повноваження менеджера проекту, доступність ресурсів тощо);
взаємозв’язків між зацікавленими учасниками проекту (замовники/користувачі, спонсор, виконавча організація, офіс управління проектами і т. ін.).

## Slide 5: 5. Базові засади створення організаційної структури проекту Загальна послідовність розробки організаційних структур

## Slide 6: 6. Основні форми проектних структур
Форми організаційної структури мають бути розглянуті на двох рівнях зовнішньому і внутрішньому:
Зовнішній рівень передбачає наявність певної структури зв’язків і відносин між окремими виконавцями і групами, залученими до виконання проекту, та їхніми материнськими підрозділами, відділами, компаніями.
Внутрішній рівень відбиває стосунки між окремими виконавцями і групами, які виконують проект. Ця структура розглядається незалежно від зовнішніх стосунків. Внутрішня структура існує всередині зовнішньої

## Slide 7: 6. Основні форми проектних структур
Основні зовнішніх організаційних структур :
форма проектної команди;
матрична організація;
гібридна організаційна структура;
структура модульного зв’язку.

## Slide 8: 6. Основні форми проектних структур
Проектна команда
найбільш приваблива форма організаційної структури.
Встановлюється окремий цілеспрямований підрозділ компанії для виконання проекту зі своїми функціональними службами.
У проектного менеджера можуть виникати управлінські проблеми щодо взаємозв’язку з іншими компаніями, залученими до виконання проекту.
У проектах із залученням багатьох компаній проектна команда може існувати тільки у межах кожної окремої компанії і, отже, формувати тільки частину всієї проектної організації.

## Slide 9: 6. Основні форми проектних структур
Функціональна матриця
Проектний менеджер з обмеженою владою координує виконання проекту, до якого залучені різні функціональні підрозділи. Функціональні менеджери мають владу і несуть відповідальність у більш вузьких специфічних сегментах проекту

## Slide 10: 6. Основні форми проектних структур
Функціональна матриця

## Slide 11: 6. Основні форми проектних структур
Балансова матриця.
Проектний менеджер однаковою мірою поділяє владу і відповідальність за виконання проекту з функціональними менеджерами.
Використовується як для внутрішньофірмових, так і для міжкорпоративних проектів, де взаємодіють багато компаній.
В одному проекті може існувати декілька окремих груп — для клієнтів, власників, консультантів, підрядчиків, субпідрядників, головних постачальників.

## Slide 12: 6. Основні форми проектних структур
Балансова матриця

## Slide 13: 6. Основні форми проектних структур
Проектна матриця
Проектний менеджер управляє проектом, має владу і несе першочергову відповідальність за завершення проекту відповідно до його завдань.
Функціональні менеджери за необхідності добирають персонал і організують технічну експертизу.

## Slide 14: 6. Основні форми проектних структур
Контрактна матриця
Проектний менеджер повинен розглядати замовника, виконавця, консультанта, постачальника як складові організаційної структури. Всі його дії - зв’язок, координація, планування, контроль - повинні поширюватися на всі ці компанії, поєднувати їх в одній організації.

## Slide 15: 6. Основні форми проектних структур
Гібридна організаційна структура проекту
Гібридна форма є досить поширеною, це суміш наведених вище базових форм. Вона може існувати як для невеликих проектів у межах однієї фірми, так і для великого проекту із залученням багатьох компаній.

## Slide 16: 6. Основні форми проектних структур
Структура модульного зв’язку
Використовується для забезпечення гнучкості.
Функціонує на базі модулів, які вводяться і виводяться з проекту за потреби, комбінуються і рекомбінуються в різні системи зв’язку залежно від завдань проекту.
Усі задіяні виконавці є повноправними членами проектної команди, тільки залучаються до неї на певний проміжок часу.

## Slide 17: 6. Основні форми проектних структур
Внутрішня організаційна структура проекту — це система зв’язків між окремими виконавцями і групами, які працюють над проектом як окремі організаційні одиниці всередині проектної команди
До таких внутрішніх організаційних структур належать:
внутрішня функціональна структура;
внутрішня матрична структура;
дивізіональна структура;
федеральна організаційна структура;
комбінації цих структур (одна всередині іншої).

## Slide 18: 6. Основні форми проектних структур
Матрична внутрішня організаційна структура

## Slide 19: 6. Основні форми проектних структур
Дивізіональна організаційна структура