## Slide 1: Agile-фреймворки та методології

## Slide 2: Основи Скрама
Скрам – це фреймворк, за допомогою якого люди можуть вирішувати складні проблеми та організовувати випуск продукту продуктивно, креативно та з найбільшою вигодою.
Керуйте не часом, а пріоритетами.

## Slide 3: Основи Скрама
Теорія: головне, знати фундаментальні принципи, не потрібно особливо в неї заглиблюватись.
Ролі команди: Власник Продукту, Скрам-майстер та команда розробки: це основні ролі.
Події: спринти, планування спринтів, огляд підсумків спринту та ретроспективна нарада зі знаменитими щоденними денними зустрічами у середині.
Артефакти: журнал вимог (беклог) продукту, журнал вимог спринту та інші.

## Slide 4: Основи Скрама
Самоорганізовані команди
самоврядної групи експертів, яка необхідна для виконання роботи.
Три ролі у команді Скрам
Власник продукту
Скрам-майстер
команда розробки

## Slide 5: Основи Скрама
Власник продукту (Product Owner, PO) одноосібно вирішує, у чому полягає суть проекту і як повинен виглядати кінцевий результат.
Власник продукту втілює у собі як бізнесмена, який спонсорує проект, так і споживача, який використовує його результати. Стратегічно гроші концентруються тут.

## Slide 6: Основи Скрама
Скрам-майстер – головний організатор проекту.
Скрам-майстер – перший помічник, тому що він поділяє владу з власником продукту, піклується про потреби інших і допомагає учасникам проекту розвиватися.
Скрам-майстер – переговорник, який допомагає самостійній команді з виробництвом працюючого та цінного продукту.

## Slide 7: Основи Скрама
Команда розробки – це двигун проекту, це талановиті та багатопланові люди, які повністю зосереджені на випуску продукту.
Ключовою здатністю команди є володіння суміжними навичками - це означає, що ситуації, коли хтось один здатний зробити роботу поодинці, повинні виникати рідко: члени команди використовують свої знання, щоб допомагати один одному.

## Slide 8: Основи Скрама
5 Скрам-подій:
• спринт – загальний цикл інших подій;
• планування спринту – відбувається на початку роботи;
• щоденна летучка (дейлі Скрам) – відбувається щодня (без винятків);
• огляд підсумків – проводиться наприкінці спринту;
• ретроспектива – підбиває підсумки.

## Slide 9: Спринт
жорстко фіксований за часом, від одного до чотирьох тижнів, часовий період (time-box) для всіх Скрам-подій.
Планування відбувається на початку кожного нового спринту.
Під час планування потрібно переконатися, що кожне завдання у журналі вимог перевірене на розуміння перед включенням до спринту.

## Slide 10: ЩОДЕННА ЛІТУЧКА
Щоденна летучка, або дейлі скрам (іноді стендап зустріч) — невелика зустріч, що триває не більше п'ятнадцяти хвилин, але відбувається щодня, — орієнтована на поточну роботу.
Запитання
Що ви робили вчора? Відстеження прогресу.
Що ви робитимете сьогодні? Обговорення плану.
Які труднощі у вас виникають? І це – самий головне питання.

## Slide 11: типи характеру, які здатні серйозно перешкодити
Шумний спостерігач - той, хто не входить до складу команди, але намагатиметься встати і втрутитися в обговорення.
Запізнілий приходить на зустріч пізно, а потім просить переказати йому те, що він пропустив.
Відволікаючий — перериває зустріч, часто ненавмисне, але завжди з негативними наслідками.
Скептик не хоче перебувати на зустрічі і, як наслідок, нічим не допомагає.
Тихоня навіть якщо хтось трохи сором'язливий, він має виступити.
Футуристи - намагаються зазирнути в майбутнє, натомість щоб зосередитися тут і зараз.
Непроханий помічник — будь-хто, хто хоче проводити стендап-зустріч, вирішуючи проблеми інших.

## Slide 12: ОГЛЯД ПІДСУМКІВ
Огляд продукту, більш відомий як огляд спринту, - можливість для команди показати плоди своїх праць власнику товару.
Зворотній зв'язок служить таким цілям:
Полегшення контролю над випуском продукту
Огляд стратегічних цілей
Задоволення зацікавлених сторін

## Slide 13: ретроспектива
проводиться неодмінно, навіть якщо всі пройшло точно відповідно до плану.

## Slide 14: ДІЯ
обговорити теми в порядку їх важливості
визначити чіткий план дій з кожної теми
призначити члена команди, який буде за цей план відповідальний, це зовсім не означає

## Slide 15: Журнал вимог продукту
список ідей, які потрібно втілити у продукті
служить для того, щоб вимоги власника продукту були донесені до команди у чіткому, ясному та постійно доступний формат
включає все, що може знадобитися команді під час роботи, — не лише специфічні завдання, а й інші побажання

## Slide 16: Журнал вимог спринту
Журнал вимог спринту (беклог спринту) - це список цих елементів, розташованих по їх важливості та з того, які функції будуть реалізовані під час спринту.

## Slide 17: Діаграма згоряння задач
Однією з найсильніших сторін Скраму є метрика поточних завдань.
Діаграма згоряння завдань - це просте і наочне відображення прогресу, і вона використовується командою для відстеження ходу розробки продукту під час спринту.

## Slide 18: ВИСНОВКИ
Вам потрібні чітке бачення і журнал вимог проекту; переконайтеся в тому, що тільки Власник продукту визначає їх зміст і розставляє пріоритети.
Випускайте продукт з бізнес-цінністю в кінці кожного спринту. Єдине мірило успіху — працюючий продукт.
Розробляйте робочі практики, вимоги, критерії успіху як одна команда.
Уникайте надмірного тиску на команду розробки продукту.