## Slide 1: сценарне планування

## Slide 2: Переваги сценарного планування
Продумуючи правила дій у різних обставинах, партнери «репетирують» свою поведінку.
Завдяки сценарному плануванню партнери можуть розпізнавати нетипові ситуації вже на ранніх етапах, доки вони не ускладнилися або не вийшли з-під контролю.
Регулярне моделювання, обговорення та аналіз різних ситуацій та продумування способів їх вирішення дозволяють партнерам досягти взаєморозуміння.
групі людей значно простіше дійти згоди щодо поведінки у критичній ситуації, якщо вона є суто гіпотетичною.

## Slide 3: Етапи сценарного планування
Етап 1. Перший етап розробки правил поведінки у непередбачених ситуаціях – прогнозування нестандартних обставин.
Етап 2. Група об'єднує всі списки в один загальний та доповнює його, використовуючи метод «мозкового штурму».
Етап 3. На цьому етапі група доручає одній людині чи кільком людям сформулювати правила поведінки у можливих ситуаціях.
Етап 4. Хоч би як партнери організували свою роботу, четвертий етап передбачає розробку та узгодження правил поведінки на випадок виникнення будь-якої позаштатної ситуації.

## Slide 4
Основні моменти вирішення конфліктів

## Slide 5
КОНФЛІКТ
відсутність згоди між двома чи декількома суб’єктами, зіткнення протилежних сторін, сил, які можуть бути конкретним особами або групами працівників;
внутрішній дискомфорт однієї людини.

## Slide 6
Конфлікт може бути позитивним, якщо він:
є основою для початку дискусії з обговорення того чи іншого питання;
розв’язанні того чи іншого питання;
покращує стосунки між людьми;
дає змогу зняти напруженість;
дає змогу працівникам повніше розкрити свої можливості.

## Slide 7
Конфлікт може бути негативним, якщо він:
відриває людей від розв’язання важливих питань;
викликає почуття невдоволеності в колективі;
веде до особистісної або групової ізоляції, а також протидіє порозумінню.

## Slide 8
СТАДІЇ КОНФЛІКТУ:
І. Виникнення об’єктивної конфліктної ситуації
ІІ. Усвідомлення конфлікту
ІІІ. Конфліктні дії
ІV. Зняття або вирішення конфлікту.

## Slide 9
ФУНКЦІЇ КОНФЛІКТУ:
конструктивна (джерело ідей, поява нових напрямків)-спільний пошук вирішення конфлікту з вигодою для обох сторін
деструктивна - учасники залишаються при своєї думці.

## Slide 10
Джерела конфлікту | Визначення змісту конфлікту
Конфлікт через пріоритети | Позиція учасників проекту про наслідки робіт і задач суттєво відрізняються
Конфлікт через адміністративні процедури | Конфлікти управлінські і адміністративні про те, як управляти.
Конфлікт через відмінності поглядів в технічних питаннях, небажання “іти на компроміс” | Непогодження по технічних питаннях і компромісах.
Конфлікт через людські ресурси | Конфлікт, що стосується набору персоналу в проектну команду з інших відділів
Конфлікт через вартість | Конфлікт з питань формування кошторисів
Конфлікт через календарний план | Непогодження у термінах, послідовності і календарного планування проектних задач.
Міжособовий | Виникає через різні риси характеру, різний рівень знань, кваліфікаційних параметрів, рівень інтелекту і т.д.

## Slide 11
Фактори попередження деструктивних конфліктів:
наявність ясних цілей;
вміння уникати непотрібних суперечок;
вміння слухати інших;
вміння уникати категоричних заяв;
залучення всіх зацікавлених сторін;
приближення інтересів сторін, мотивація;
уникнення персональних оцінок;
вміння досягати компромісу і приймати рішення одноголосно.

## Slide 12
5 стилів поведінки у конфліктних ситуаціях:
Ухилення
2. Пристосування
3. Компроміс
4. Форсування
5. Вирішення проблеми

## Slide 13
5 СТИЛІВ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ
Метод ухилення.
Людина намагається відійти від конфлікту, уникнути ситуації, що провокує протиріччя та уникнути обговорення питання, що приводить до конфлікту.
Метод пристосування.
Природне небажання уникнути конфлікту.

## Slide 14
5 СТИЛІВ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ
Метод компромісу.
Прийняття точки зору іншої сторони, але до певної межі.
Метод форсування.
Примус до прийняття однієї точки зору.
Метод вирішення проблем.
Визнання розбіжностей у думках і готовність ознайомитись з іншими точками зору.

## Slide 15
Виявлення і розв’язання конфліктів вимагає виконання таких 5 задач:
передбачення потенційних конфліктів і здійснення превентивних дій;
отримання інформації про конфлікти і пошук розуміння їх основних причин;
переконання членів команди спробувати розв’язати конфлікти один з одним чи всередині свого функціонального підрозділу;
спроба прийняти компромісне рішення;
пошук зовнішньої допомоги.

## Slide 16
Успішне вирішення конфліктів передбачає:
Конкретні документи про обов’язки, постановка завдання, формулювання мети й уточнення лінії поведінки персоналу для її досягнення;
Уважне з’ясування причин поведінки людей;
Відмова від моральних наставлянь і погроз;
Застосування покарання;
Пошук виходу з ситуацій;
Запобігання боротьби серед підлеглих;
Правильне формулювання думок;
Вміння уважно слухати.

## Slide 17: Переговори.
Переговори - найпростіший спосіб вирішення протиріч.
Переговори дозволяють
обговорити проблему,
обмінятися думками
досягти компромісу.
Партнери вдаються до цього методу регулярно і повинні використовувати його у разі розбіжностей.

## Slide 18: Фасилітація.
Якщо партнери не в змозі самостійно вирішити розбіжності, вони можуть звернутися за допомогою до фасилітатора.
Сприяти конструктивній розмові може будь-яка об'єктивна людина.
Чим авторитетніший фасилітатор в очах партнерів, тим ефективніша його участь.

## Slide 19: Посередництво.
Посередники, як і фасилітатори, мають сприйматися сторонами як нейтральні учасники процесу.
Основна відмінність - посередникам доводиться повністю заглиблюватися у предмет спору.

## Slide 20: Консультування.
На допомогу партнерам, чиї стосунки розладналися, часто закликаються психологи.
Психологи, які працюють із підприємцями, вивчають, як правило, групову динаміку та динаміку індивідів.

## Slide 21: Поради спеціалістів.
звертаючись до професіоналів, власники компаній наділяють їх певним ступенем контролю.
Експерти
оцінюють ситуацію в ході інтерв'ю з учасниками,
застосовують свої знання та досвід
рекомендують конкретний план дій.
Цей процес дає позитивні результати, якщо власники добре ладнають між собою і рекомендації стосуються ділових моментів.