## Slide 1: Місце ділового проекту в процесі впровадження бізнес-ідеї

## Slide 2
Проект — це сукупність цілеспрямованих, послідовно орієнтованих у часі, одноразових, комплексних і нерегулярно повторюваних дій (заходів або робіт), орієнтованих на досягнення кінцевого результату в умовах обмеженості ресурсів і заданості термінів їх початку і завершення.

## Slide 3
Спільні ознаки,
що характеризують проекти
Спрямованість на досягнення мети.
Численні ієрархічні цілі.
Координоване виконання пов’язаних між собою дій.
Часові рамки проекту.
Наявність бюджету.
Унікальність.

## Slide 4
Управління проектами
- мистецтво керування і координації людських і матеріальних ресурсів упродовж життєвого циклу проекту шляхом застосування системи сучасних методів і техніки управління для досягнення визначених у проекті результатів за складом і обсягом робіт, вартістю, якістю і задоволенням потреб учасників проекту. Інститут управління проектами США (Project Management Institute)
- це управлінське завдання із завершення проекту вчасно, у межах встановленого бюджету, відповідно до технічних специфікацій та вимог. Менеджер проекту є відповідальним за досягнення цих результатів. Англійська асоціація проект-менеджерів
- це єдність управлінських завдань, організації, техніки та засобів для реалізації проекту. DIN 69 901, Німеччина

## Slide 5: 1. Розробка концепції проекту.
Ініціація - процес формального визнання необхідності виконання проекту.
Основні стадії ініціації
визначення проблеми, яку необхідно вирішити;
позначення вимірного очікуваного результату проекту;
аналіз досяжності цілей проекту;
ухвалення рішення про старт/скасування проекту;
визначення пріоритетності проекту;
призначення менеджера проекту;
фіксація точки старту проекту.
Перераховані стадії можуть реалізовуватися одночасно.

## Slide 6: 1. Розробка концепції проекту.
Основні причини ініціації проектів:
вимоги ринку;
потреби бізнесу;
попит споживачів;
технологічний розвиток;
юридичні вимоги.

## Slide 7: 1. Розробка концепції проекту.
Обґрунтування проекту - документ, що формально підтверджує обґрунтованість проекту, й містить опис:
потреб бізнесу, на задоволення яких орієнтується проект;
опис продукту, об’єкта, послуги.
Бізнес-план - форма обґрунтування майбутнього проекту.

## Slide 8: 1. Розробка концепції проекту.
Бізнес-план
докладний, чітко структурований і детально підготовлений документ, що описує цілі і задачі, які необхідно вирішити підприємству, способи досягнення поставлених цілей і техніко-економічні показники підприємства і/або проекту в результаті їх досягнення.
містить оцінку теперішнього моменту, сильних і слабких сторін проекту, аналіз ринку і інформацію про споживачів продукції або послуг.
дає можливість визначити життєздатність проекту в умовах конкуренції;
містить орієнтир розвитку проекту (підприємства, організації);
служить важливим інструментом отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

## Slide 9: 1. Розробка концепції проекту.
Бізнес-план призначений для трьох категорій учасників проекту:
менеджерів — творців бізнес-плану, розробка якого, окрім вищезгаданих результатів, дозволяє отримати очевидні переваги від самого процесу планування;
власників, зацікавлених в складанні бізнес-плану з погляду перспектив розвитку фірми;
інвесторів — зазвичай банків, для яких бізнес-план є обов’язковим документом, підтверджуючим комерційну привабливість проекту.

## Slide 10: 1. Розробка концепції проекту.
Розділи бізнес-плану:
сутність проекту (можливості підприємства, резюме);
підприємство;
продукція;
ринки збуту продукції;
конкуренція (відомості про конкуруючих проектах);
маркетинг (стратегія маркетингу);
виробничий процес;
організаційний план;
оцінка ризиків і страхування;
фінансовий план;
стратегія фінансування.

## Slide 11: 1. Розробка концепції проекту.
Бізнес планування проектів вирішує наступні завдання:
Диверсифікація, перепрофілювання та реорганізація діючого виробництва;
Підготовка заявок діючих і новостворюваних підприємств з метою отримання кредитів на створення нових, реконструкцію та розширення виробництв;
Обґрунтування будівництва нових підприємств;
Обґрунтування пропозицій щодо приватизації державних і муніципальних підприємств;

## Slide 12: 1. Розробка концепції проекту.
Бізнес планування проектів вирішує наступні завдання:
Створення нових підприємств, визначення профілю майбутньої фірми та основних напрямів її комерційної діяльності;
Вихід на зовнішній ринок і залучення іноземних інвестицій;
Розробка пропозицій щодо державної підтримки підприємств;
Використання як внутрішнього документа, що представляє оцінку діяльності фірми , виявлення її сильних і слабких сторін, формування цілей її діяльності, обґрунтування способів і тактики функціонування проекту, прогнозування майбутніх фінансових результатів та інших цілей.

## Slide 13: 1. Розробка концепції проекту.
Розробка проекту
особливим чином організована науково-дослідна робота прогнозно-аналітичного і техніко-економічного характеру, яка пов’язана з постановкою мети розробки проекту, розробкою його концепції, планування і оформлення проектно-кошторисної документації.

## Slide 14: 1. Розробка концепції проекту.
Стадія розробки (передінвестиційна фаза) передбачає наступні етапи:
визначення інвестиційних можливостей і висунення бізнес-ідеї;
аналіз альтернативних варіантів проекту й попередній вибір проекту;
підготовка проекту - розробка попереднього техніко-економічного (ПТЕО) і техніко-економічного обґрунтування (ТЕО);
функціональні дослідження з проекту;
висновок з проекту й рішення про інвестування.

## Slide 15: 1. Розробка концепції проекту.
Концепція проекту - це попередній план впровадження бізнес-ідеї проекту, який надається керівнику підприємства або потенційному інвестору з метою оцінки перспективності цієї бізнес-пропозиції.

## Slide 16: 1. Розробка концепції проекту.
Етапи розробки концепції проекту:
Формування інвестиційного задуму проекту
Попереднє опрацювання цілей і задач проекту
Попередній аналіз здійснення проекту
Декларація про намір.

## Slide 17: 1. Розробка концепції проекту.
Формування інвестиційного задуму проекту
Шаблон змісту концепції проекту
Точність наведеної числової інформації ±30 - ±40%
Причини ініціалізації проекту (визначення проблеми, яка буде розв’язана за допомогою продукту проекту та підстави для ініціалізації проекту в організації)
Сутність запропонованої інноваційної ідеї та спосіб її використання для розв’язання конкретної проблеми організації
Мета проекту
Очікувані вигоди проекту
Обмеження проекту
Допущення та ризики проекту

## Slide 18: 1. Розробка концепції проекту.
Попереднє опрацювання цілей і задач проекту
Цілі проекту повинні бути
чітко сформульовані
задовольняти характеристикам SMART (специфічність (Specific), вимірюваність (Measurable), узгодженість (Agreed Upon), реалістичність (Realistic), обмеженість в часі (Time-related).

## Slide 19: 1. Розробка концепції проекту.
Декларація про намір аналізує:
потребу в кінцевих результатах;
наявні ресурси;
вплив проекту на навколишнє середовище;
загальний інвестиційний клімат;
рівень якості;
вартість.

## Slide 20: 2.Структура проектного аналізу
У практиці західного проектного аналізу прийнято використовувати наступні два критерії:
зрілість галузі;
конкурентоспроможність підприємства, положення на ринку.

## Slide 21: 2.Структура проектного аналізу
Проектний аналіз - це вид добровільної експертизи проекту, предметом якої є дослідження повноти та якості проектних рішень, соціальної, економічної, фінансової та суспільної ефективності та комерційної реалізованості.

## Slide 22: 2.Структура проектного аналізу
Програма проектного аналізу зазвичай включає в себе наступне:
• розробка завдання;
• прийом у замовника вихідної проектної документації, формування реєстрів;
• експрес-аналіз поточного стану проекту з документами;
• аналіз задуму (ідеї);
аналіз інституційного середовища;
• аналіз повноти передінвестиційних досліджень;
• аналіз правової обґрунтованості;
• стратегічний аналіз змін зовнішнього середовища;
• аналіз концепції;
• аналіз структури проекту;
• аналіз методології управління проектом і структури команди проекту;
• експертиза складу, змісту та якості проектної документації;
• аналіз логіко - правової схеми реалізації проекту на відповідність;
• оцінка визначеності проекту;
• оцінка проектної документації на відповідність;
• аналіз сценарію

## Slide 23: 2.Структура проектного аналізу
Аналіз комерційної здійсненності
Принципово суть маркетингового аналізу полягає у відповіді на два запитання:
чи зможе підприємство продати продукт, що є результатом реалізації проекту?
чи зможе підприємство одержати від цього достатній обсяг прибутку, що має виправдати інвестиційний проект?

## Slide 24: 2.Структура проектного аналізу
Технічний аналіз
Завдання технічного аналізу інвестиційного проекту полягають у:
визначенні технологій, найбільш прийнятних з погляду цілей проекту;
аналізі місцевих умов, у тому числі доступності й вартості сировини, енергії, робочої сили;
перевірці наявності потенційних можливостей планування і здійснення проекту.

## Slide 25: 2. Структура проектного аналізу
Технічний аналіз
Якщо виявляється неможливим використати власну технологію, то проводиться аналіз можливості залучення закордонної технології і устаткування за однією з можливих схем:
спільне підприємство з іноземною фірмою - часткове інвестування і повне забезпечення всіма технологіями;
купівля устаткування, що реалізує технологічне know - how;
«turn-key» - купівля устаткування, будівництво заводу, налагодження технологічного процесу «під ключ»;
«product-in-hand» - «turn-key» -» плюс навчання персоналу доти, поки підприємство не виробить необхідний продукт;
купівля ліцензій на виробництво;
технічна допомога з боку закордонного технолога.

## Slide 26: 2. Структура проектного аналізу
Фінансовий аналіз
Загальна схема фінансового розділу інвестиційного проекту:
аналіз фінансового стану підприємства протягом 3-5 попередніх років роботи;
аналіз фінансового стану підприємства в період підготовки інвестиційного проекту;
установлення обсягу інвестиційних потреб;
установлення джерел фінансування інвестицій і їх вартості;
аналіз беззбитковості виробництва основних видів продукції;
прогноз прибутків і грошових потоків у процесі реалізації інвестиційного проекту;
оцінка ефективності інвестиційного проекту.

## Slide 27: 2. Структура проектного аналізу
Фінансовий аналіз
Найбільш відповідальною частиною фінансового розділу проекту є його інвестиційна частина, що включає:
визначення інвестиційних потреб підприємства з проекту;
установлення і пошук джерел фінансування інвестиційних потреб;
оцінка вартості капіталу, залученого для реалізації інвестиційного проекту;
прогноз прибутків і грошових потоків за рахунок реалізації проекту;
оцінка показників ефективності проекту.

## Slide 28: 2. Структура проектного аналізу
Економічний аналіз
оцінка впливу внеску проекту в збільшення національного добробуту.
досягнення кожної мети w (в абсолютних значеннях або у % відношенні до кращого).
Для кожного проекту обчислюють зважене значення комплексного критерію: W=0.30W1+0.20W2+0.15W3+0.20W4+0.15W5 (2.1.)
вибір найкращого варіанта здійснюють за критерієм максимуму узагальненого критерію. Вимір економічної ефективності проводять з урахуванням вартості можливої закупівлі ресурсів і готової продукції, внутрішніх цін тощо.

## Slide 29: 2. Структура проектного аналізу
Інституціональний аналіз
оцінка сукупності внутрішніх і зовнішніх чинників, що супроводжують здійснення інвестиційного проекту за наступними трьома компонентами.
Можливості виробничого менеджменту.
Трудові ресурси, які планується залучити для реалізації проекту.
Організаційна структура, яка не повинна гальмувати розвиток проекту.

## Slide 30: 2. Структура проектного аналізу
Аналіз ризику (схема):
обрання найбільш невизначених параметрів інвестиційного проекту;
проведення аналізу ефективності проекту для граничних значень кожного параметра;
розробка трьох сценаріїв інвестиційного проекту: базового, найбільш песимістичного, найбільш оптимістичного (необов'язково).
Стратегічний інвестор, як правило, робить висновок на основі найбільш песимістичного сценарію.

## Slide 31: 2. Структура проектного аналізу
Соціальний аналіз
Мета — скласти план реалізації проекту, прийнятний для його користувачів.
Основні питання:
соціокультурні і демографічні характеристики населення в регіоні реалізації проекту (кількісна та соціальна структура);
організація населення в цьому регіоні, зокрема наявність робочої сили;
прийнятності проекту для місцевої культури;
стратегії забезпечення виконання необхідних зобов'язань перед групами населення й організаціями, що мають користуватися результатами проекту чи підпадають під його вплив.