## Slide 1: Команда в Agile Лідерство

## Slide 2
основна мета проекту -отримати зворотний зв'язок після першого релізу.

## Slide 3
Коригування мають бути реалізовані
впорядкованим чином,
відповідно до загального бачення мети проекту
на основі успішних бізнес-рішень.

## Slide 4: ВИЗНАЧЕННЯ БАЧЕННЯ
Бачення проекту — це практичний інструмент для концентрації на реалізації цілей.
Як називається проект або продукт, який ви виробляєте?
Для кого він призначений?
Коли він має бути закінчений?
Що він робить?
Чого він не робить?
Яка вигода для вашого бізнесу та використання цього продукту?
Яку вигоду отримає клієнт от використання цього продукту?

## Slide 5
Agile-підходи повністю зосереджені на найбільшій бізнес-цінності.
З початку та протягом будь-якого проекту бізнес-команда має точно знати, на що вона збирається витрачати свої гроші.

## Slide 6
Кожен випуск продукту, кожна особливість, кожен нюанс – все це має бути обговорено
В Agile бізнесмен описує, що йому потрібно, а потім працює з командою проекту, щоб переконатися, що бачення реалізовано саме так, як задумано
Визначивши в точності, що необхідно, замовник визначає це як необхідний мінімум

## Slide 7
Перший випуск продукту повинен бути
працюючим,
реалізовувати товар чи послугу
бути випущений якнайшвидше.
Інвестуємо в X, потім Y- отримуємо послідовний випуск товару

## Slide 8
Необхідно знати
що хочете збудувати (бачення),
яку вигоду отримаєте (реалізація товару чи послуги) і
для кого ваш проект (кінцевий споживач),

## Slide 9: ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ ПРОЕКТУ
Важливо досягти правильного рівня участі бізнесу у проекті — включити одну людину, яка розуміє бачення бізнесу
практично
прагматично,
логічно.
«Власник продукту» (Product Owner)
представляє інтереси бізнесу та кінцевого користувача.
знає, чого хочє, навіть якщо не знає способу, як цього досягти.
лідер, здатний швидко приймати рішення та відстоювати їх.

## Slide 10: ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ ПРОЕКТУ
Agile-команда
різноманітна,
багатофункціональна
група індивідуумів, здатних реалізувати бачення від імені бізнесу.
Команда складається з людей з гнучким мисленням, які не бояться змін і не вважають, що бюрократія - рішення всіх проблем.
Для визначення бачення та всіх аспектів має бути залучена вся команда.

## Slide 11: СТВОРЕННЯ ЖУРНАЛУ ВИМОГ
В центрі кожного проекту – список вимог, який у Agile називається журналом вимог продукту, або бэклогом (Product Backlog).
Елементи журналу завжди орієнтовані на кінцевого користувача продукту, навіть якщо йдеться про технічну частину проекту.
Вони повинні бути зрозумілі будь-кому.

## Slide 12
Кінцевий результат кроків - мінімально життєздатним продуктом (minimum viable product, MVP) або мінімально життєздатним випуском (Minimum viable release, MVR)– той прийнятний мінімум для замовника, проект якого має досягти у цьому кроці.

## Slide 13: Додавання характеристик
Інкрементне постачання - додатковий функціонал або нові характеристики продукту можуть додаватися частинами або бути частиною великого релізу.
Випуск продукту в Agile-розробці відбувається швидко та часто.
Саме замовник визначає, що та коли випускати.
Окремий випуск повинен містити, як мінімум, одну характеристику, перевірену практикою.

## Slide 14: ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Історії користувача (user story) — короткі прості описи характеристик продукту з погляду людини, яка збирається його використовувати.
Зазвичай це користувач чи покупець. Історії користувача зазвичай дотримуються простого формату.

## Slide 15: ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Назва | Виберіть просту і зрозумілу назву. Це кращий спосіб узагальнювати, індексувати і шукати користувальницькі історії
Будучи тип користувача | Ми повинні знати нашого користувача, для якого призначений продукт
Мені потрібна мета | Які завдання ставить перед собою користувач? Зосередьтеся на "що", а не "як"
Причина | Чому потрібний цей продукт?

## Slide 16
Користувацька історія - це абстрактна концепція, яка надає достатньо інформації, щоб команда могла реалістично оцінити ресурси, необхідні для реалізації проекту.
Користувацька історія дозволяє сфокусуватися на обговорення характеристик продукту, що є важливим кроком після вироблення основного уявлення про ці характеристики.
Історії нагадують про важливість колективних обговорень, і результати цих колективних обговорень нерідко важливіше докладного плану робіт.

## Slide 17: Вироблення критеріїв прийняття
Як ми дізнаємось, що ми зробили все?
Коли закінчується наш проект ?
Скільки сил ми маємо вкласти в нього?
Як уникнути переробки та неминучої фрустрації?

## Slide 18: скільки часу і сил вимагатиме практична реалізація всього цього?
Ряд оціночних технік винятково добре підходить для Agile-проектів:
Розміри одягу
Оцінний підхід
Принцип схожості

## Slide 19
Найкращий спосіб виробити здорові оцінки:
Використовуйте відкритий журнал вимог.
Не ігноруйте заплутані історії.
Великі, складні та багатофункціональні історії роблять дедалі цікавіше.
Сподівайтеся на краще.
Не дозволяйте сумнівам зупинити вас.
Не турбуйтеся - оцінки все одно зазвичай бувають невірні.

## Slide 20
MVP - це абсолютний мінімум, необхідний для початку використання або роботи.
Використання кожної функціональності чи нюансу має бути результатом раціонального вибору.
Критерій відбору простий: якщо MVP працює без цієї характеристики, вона не потрібна.
Ваша мета - виробити набір вимог до проекту, який можна швидко та безперешкодно реалізувати.

## Slide 21: МЕНЕДЖМЕНТ РИЗИКІВ
Agile-підходи побудовані на максимальній прозорості робочого процесу.
Не закидайте випробувані та надійні практики. Якщо зміни не працюють, відмовтеся від них.
Відсутність інформації є не менш згубною, ніж погана інформація.
Уникайте надмірно масштабних завдань. Завжди намагайтеся розбити великі завдання на кілька дрібних і найдоступніших завдань.
Продовжуйте говорити. Кращий спосіб уникнути ризиків при використанні гнучкої системи розробки – це постійно підтримувати контакт з оточуючими вас людьми.

## Slide 22: ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ ВИМОГ
Основне завдання журналу – зробити роботу над проектом видимою, включаючи невдачі, марні характеристики, можливі покращення, нові ідеї
Журнал вимог належить власнику продукту, що несе за нього відповідальність.

## Slide 23: СТВОРЕННЯ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА
Найуспішніші проекти – це ті, учасники яких
сфокусовані на результаті,
працюють в одному офісі
не мають проблем із доступом до власника продукту.
Не менш важливо, щоб у розробників перед очима завжди були
дошка із завданнями
журнал вимог товару.

## Slide 24
Конкретне та раціональне бачення.
Спільне уявлення всієї команди.
журнал вимог продукту.
Історії користувачів
Критерії прийняття
Визначтеся з MVP!
Кінцевий результат