## Slide 1: Система управління проектами: цілі, функції, структура елементи.

## Slide 2
План
1. Сутність проектної діяльності: поняття, основні характеристики, класифікація проектів.
2. Управління проектами як специфічна галузь менеджменту.
3. Цілі, процеси та функції в управлінні проектами.
4. Характеристика моделі управління проектами.
5.Оточення та учасники проекту.
6. Життєвий цикл проекту.

## Slide 3: 1. Сутність проектної діяльності: поняття, основні характеристики, класифікація проектів.
Проект — це сукупність цілеспрямованих, послідовно орієнтованих у часі, одноразових, комплексних і нерегулярно повторюваних дій (заходів або робіт), орієнтованих на досягнення кінцевого результату в умовах обмеженості ресурсів і заданості термінів їх початку і завершення.

## Slide 4: 1. Сутність проектної діяльності: поняття, основні характеристики, класифікація проектів.
Спільні ознаки,
що характеризують проекти
Спрямованість на досягнення мети.
Численні ієрархічні цілі.
Координоване виконання пов’язаних між собою дій.
Часові рамки проекту.
Наявність бюджету.
Унікальність.

## Slide 5
 | Міжнародний стандарт | 
 | ISO 21500:2014 | РМВОК 5
1. Кількість груп процесів, | 5 | 5
у т. ч.: | Ініціація Планування Впровадження Контроль (перевірка) | Ініціація Планування Виконання Моніторинг і контроль
2. Кількість предметних груп, | 10 суб’єктів | 10 галузей знань
у т.ч.: | Інтеграція Зацікавлені сторони Межі Ресурси Час Вартість Ризик Якість Забезпечення Комунікації | Інтеграція Межі Людські ресурси Час Вартість Ризик Якість Забезпечення Комунікації Зацікавлені сторони
3 Кількість процесів | 39 | 47

## Slide 6: 1. Сутність проектної діяльності: поняття, основні характеристики, класифікація проектів.
основні класифікації проектів :
класи проектів - за складом, структурою та його предметною галуззю;
типи проектів - за основними сферами діяльності, в яких реалізується проект;
види проектів - за характером предметної галузі проекту, тривалістю проектів.

## Slide 7: 1. Сутність проектної діяльності: поняття, основні характеристики, класифікація проектів.
Інвестиційні | 
Інноваційні | Комбіновані
Дослідження і розвитку | 
Освітні | 
ІТ | 

## Slide 8: класифікація проектів
Класифікаційні ознаки проекту | Вид проекту
 | Оперативні
1. За характером змін | 
 | Стратегічні
 | Малі
2. За масштабом (розміром) | Середні
 | Великі

## Slide 9: 1. Сутність проектної діяльності: поняття, основні характеристики, класифікація проектів.
Основні характеристики проекту, програми і портфелю |  |  | 
 | Проект | Програма | Портфель
Ціль | Проект повинен виробити готовий до постачання продукт | Програма повин­на досягти стратегічних змін | Портфель повинен координувати, оптимізувати і коригувати стратегію
Бачення і стратегія | взаємозв’язані через робочу оболонку проекту | реалізуються програмою | регулюються стратегією і знаходяться під її моніторингом
Комерційна вигода | майже абсолютно виключена з проекту | майже повністю включена в програму | майже абсолютно виключена з портфеля
Організаційні зміни | часто виключені з проекту | зазвичай включені в програму | виключені з портфеля
Час, витрати | визначені в біз­нес-плані й реалі - зовані в проекті | орієнтовно окреслені в стратегії; розбиті на окремі проекти | засновані на пріоритетах і стратегічних цілях портфеля

## Slide 10: 1. Сутність проектної діяльності: поняття, основні характеристики, класифікація проектів.
Програма (programme) — це сукупність взаємопов’язаних проектів (які виконувались у минулому, тих, які виконуються сьогодні та запланованих), а також комплекс організаційних змін, об’єднаних загальними цілями і спрямованих на досягнення конкретної комерційної вигоди.
Існує два типи програм:
перший - програма операційного типу, в якій концепція із самого початку є деякою мірою загальною для всіх заінтересованих сторін;
другий - програма створення або програма перетворення, в якій поєднання проектів, що формують програму, зустрічається вперше, або в організації недостатньо досвіду реалізації подібної програми, а її концепція виникла через надзвичайні обставини.

## Slide 11: 1. Сутність проектної діяльності: поняття, основні характеристики, класифікація проектів.
Портфель проектів (portfolio projects) — множина проектів, програм та інших робіт, які виконуються у даний час і об’єднані разом з метою ефективного управління для досягнення стратегічних цілей організації; комплекс з одночасно виконуваними проектами і програми, об'єднаних власником портфеля відповідно до його стратегічних завдань.

## Slide 12: 1. Сутність проектної діяльності: поняття, основні характеристики, класифікація проектів.

## Slide 13: 1. Сутність проектної діяльності: поняття, основні характеристики, класифікація проектів.
три рівні зрілості суб'єктів господарювання
(стандарт OPM3):
1. управління проектами (PM3 = Project Management Maturity Model);
2. управління програмами й проектами (P2M3 = Programme and Project Management Maturity Model);
3. управління портфелями, програмами й проектами (P3M3 = Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model).

## Slide 14: 2. Управління проектами як специфічна галузь менеджменту
Управління проектами
- мистецтво керування і координації людських і матеріальних ресурсів упродовж життєвого циклу проекту шляхом застосування системи сучасних методів і техніки управління для досягнення визначених у проекті результатів за складом і обсягом робіт, вартістю, якістю і задоволенням потреб учасників проекту. Інститут управління проектами США (Project Management Institute)
- це управлінське завдання із завершення проекту вчасно, у межах встановленого бюджету, відповідно до технічних специфікацій та вимог. Менеджер проекту є відповідальним за досягнення цих результатів. Англійська асоціація проект-менеджерів
- це єдність управлінських завдань, організації, техніки та засобів для реалізації проекту. DIN 69 901, Німеччина

## Slide 15: 2. Управління проектами як специфічна галузь менеджменту
Застосування УП залежить від таких основних факторів:
масштаби проекту, обсяг робіт, їх вартість;
складність проекту;
кількість і взаємозв’язки внутрішніх і зовнішніх учасників проекту;
вірогідність змін як у самому проекті, так і в його структурі, умовах, оточенні та у необхідності швидкого реагування на них;
наявність конкурентів;
переконаність вищого керівництва у необхідності спеціальної організаційної структури і особи, яка відповідатиме за загальну роботу над проектом.

## Slide 16: 2. Управління проектами як специфічна галузь менеджменту
У складі системи можуть розгортатися наступні органи управління проектом:
рада директорів проекту (Project Board);
команда управління проектом (Project Management Team);
проектний офіс (Project Office);
офіс управління проектами (Project Management Office);
технічні спеціалісти (Technical Team);
органи аудиту проекту (Project Audit team, Project Assurance Team).

## Slide 17: 2. Управління проектами як специфічна галузь менеджменту Відмінності функцій проект-менеджерів від обов'язків функціональних менеджерів
Функціональний менеджмент | Проектний менеджмент
Відповідальність за підтримання «статус-кво»; Повноваження визначені структурою управління; Стійке коло завдань; Відповідальність обмежена затверджених функцій; Роботи виконуються в стабільних організаційних структурах; Коло завдань, що підлягають виконанню, непорушний; Основне завдання - оптимізація; Успіх визначається досягненням проміжних функціональних результатів; Обмежена мінливість умов і ситуацій. | Відповідальність за зміни, що виникають; Невизначеність повноважень; Постійно змінюється коло завдань; Відповідальність за пакет міжфункціональних завдань; Робота в структурах, що діють в межах проектного циклу; Переважання нестандартної (інноваційної) діяльності; Основне завдання - вирішення конфліктів; Успіх визначається досягненням встановлених кінцевих цілей; Невизначеність внутрішньо притаманна діяльності.

## Slide 18: 2. Управління проектами як специфічна галузь менеджменту
Завдання управління проектами:
визначення цілей проекту і проведення його обґрунтування;
виявлення структури проекту;
визначення необхідних обсягів і джерел фінансування;
підбір виконавців;
підготовка і висновок контрактів;
визначення термінів виконання;
розроблення графіка реалізації проекту;
розрахунок необхідних ресурсів;
складання кошторису і бюджету проекту;
контроль за ходом виконання проекту;
моніторинг проекту.

## Slide 19: 2. Управління проектами як специфічна галузь менеджменту
Причини появи управління проектами:
Підвищуються темпи змін у промисловості, тому управління проектами - це один із шляхів досягнення успіху у змаганні зі змінами.
Умови ринку стають більш вибагливими, проекти — масштабнішими і такими, що потребують більшого професіоналізму в управлінні.
Дуже часто діяльність менеджерів пов’язана з виконанням проектів, проте управління проектами відрізняється від іншої управлінської діяльності, вимагаючи спеціальних умінь, інструментів, організаційної структури тощо.
Поглиблюються проблеми інтеграції як різних компаній, так і різних видів діяльності у ході виконання проектів.

## Slide 20: 2. Управління проектами як специфічна галузь менеджменту
СХЕМИ УЧАСТІ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТОМ
Основна схема.
Менеджер проекту виступає представником або агентом замовника й не несе фінансової відповідальності за прийняті рішення. В якості агента може виступати кожна організація-учасник проекту. Відповідальність менеджера полягає в координації і управлінні ходом розробки й реалізації проекту. Контрактні відносини встановлюються тільки між агентом і замовником. Основна перевага цієї схеми - об’єктивність менеджменту. Основний недолік - перекладання всього ризику на замовника.

## Slide 21: 2. Управління проектами як специфічна галузь менеджменту
СХЕМИ УЧАСТІ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТОМ
Схема розширеного управління.
Менеджер проекту приймає відповідальність за проект у межах фіксованої кошторисної ціни. Він забезпечує управління й координацію етапів проекту відповідно до угоди, що підписується між ним і учасниками проекту в межах фіксованої ціни. У якості менеджера може виступати організація, що не бере участі у проекті. Це, як правило, підрядна, консалтингова, рідше - інжинірингова фірма. У цій схемі ризик покладається на підрядника.

## Slide 22: 2. Управління проектами як специфічна галузь менеджменту
СХЕМИ УЧАСТІ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТОМ
Схема спрощеного управління. (Система «під ключ»)
Ця схема найчастіше використовується в проектах з будівництва. В якості керівника проекту виступає проектно-будівельна фірма. Відповідальність менеджера визначена у межах оголошеної вартості проекту. Менеджер забезпечує, відповідно до контракту, здачу об’єкта проектування під ключ.

## Slide 23: 2. Управління проектами як специфічна галузь менеджменту
СХЕМИ УЧАСТІ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТОМ
Адміністрування.
Основна мета адміністрування полягає в тому, що адміністратор проекту приймає на себе обов’язок із забезпечення оперативного управління, вивільняючи час керівнику проекту, але при цьому не знімаючи з нього відповідальності.

## Slide 24: 2. Управління проектами як специфічна галузь менеджменту
Діяльність з управління проектами як окрема галузь менеджменту почала формуватися у 50-х роках минулого століття
у двох напрямах одночасно:
сіткового планування, або СРА, PERT;
структуризації, або С/SСSС (соst/sсhеdulе control, sуstеm criteria).

## Slide 25: 3. Цілі, процеси та функції в управлінні проектами
ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ:
класичний;
за циклом вирішення проблеми;
за життєвим циклом проектного менеджменту.

## Slide 26: 3. Цілі, процеси та функції в управлінні проектами
Класичний підхід, запропонований Генрі Файолем у 1949 році, представляє п’ять основних функцій менеджменту — чотири безпосередніх і одну інтеграційну. Передбачена наступна реалізація функцій у процесі управління здійсненням проектів:
планування обсягу робіт, необхідних для виконання проекту і досягнення його цілей;
організацію ресурсів для їх виконання в межах певного бюджету і строків;
впровадження розробленої програми дій;
контроль за виконанням плану та його коригування у разі необхідності;
керівництво командою залучених до виконання людей.

## Slide 27: 3. Цілі, процеси та функції в управлінні проектами
Управління проектом як циклом вирішення (розв’язання) проблеми.
Проект виникає як відповідь на наявні проблеми підприємства. Тоді для його реалізації треба здійснити такі кроки :
Перший етап — розробка альтернативних рішень (1—5-й кроки).
Другий етап — прийняття рішення (6-й крок).
Третій етап — впровадження (7—10-й кроки).

## Slide 28: 3. Цілі, процеси та функції в управлінні проектами
Підхід за стадіями життєвого циклу проектного менеджменту.
Керівники проектів розглядають питання життєвого циклу по-різному, значною мірою на це впливають характер та особливості того чи іншого проекту, його зміст. Відповідно до одного з найпоширеніших підходів життєвий цикл розбивають на чотири великі фази:
формулювання проекту;
планування;
здійснення;
завершення

## Slide 29: 3. Цілі, процеси та функції в управлінні проектами
Процеси можуть бути розбиті на п’ять основних груп, що реалізують різні функції управління:
процеси ініціації - ухвалення рішення про початок виконання проекту;
процеси планування - визначення цілей і критеріїв успіху проекту і розробка робочих схем їхнього досягнення;
процеси виконання - координація людей та
інших ресурсів для виконання плану;
процеси моніторингу і управління - визначення відповідності плану і виконання проекту поставленим цілям і критеріям успіху та прийняття рішень про необхідність застосування коригувальних впливів, визначення необхідних коригувальних впливів, їхнє узгодження, ствердження і застосування;
процеси завершення - формалізація виконання проекту і підведення його до впорядкованого фіналу.

## Slide 30: 4. Характеристика моделі управління проектами
Встановлення цілей проекту передбачає дотримання таких правил:
результат проекту повинен бути чітко окреслений (обсяг робіт);
проект має здійснюватися у визначеному зовнішньому середовищі (учасники);
повинні бути встановлені терміни проекту (строки);
бюджет проекту не повинен перевищувати заданої величини (затрати);
продукт має задовольняти визначеним стандартам (якість);
необхідно мати справу з надійними, гнучкими і стабільними постачальниками і підрядчиками (ресурси).

## Slide 31: 4. Характеристика моделі управління проектами Модель управління проектом

## Slide 32: 4. Характеристика моделі управління проектами
ЦІЛІ Інструмент — контракт | Визначаються вимоги до проекту з огляду на обсяги, витрати, час і якість, а також наголошується, який з них домінує
ЩО (обсяг) Інструмент — WBS | Визначаються обсяги робіт розробкою робочої структури проекту (WBS)
ХТО (команда) Інструмент — ОВБ | Призначається керівник і формується команда за допомогою створення організаційної структури ^BS) і порівняння вимог проекту зі здібностями виконавців
ХТО ЩО РОБИТЬ (відповідальність) Інструмент — матриця відповідальності | Створюється матриця відповідальності, в якій роботи закріплюються за виконавцями із визначенням міри відповідальності
ЯК (плани) Інструменти — сіткові графіки, діаграми Гантта, ресурсні гістограми | Узгоджуються плани виконання проекту щодо встановлених цілей і взаємовідношень робочих елементів
КОЛИ і СКІЛЬКИ (контроль) Інструмент — інформаційні та аналітичні звіти, метод скоригованого бюджету | Визначаються документи, які містять інформацію для контролю щодо термінів, обсягів, бюджету шляхом визначення відхилень від плану

## Slide 33: 5. Оточення та учасники проекту
Оточення проекту (Project Environment) - сукупність зовнішніх та внутрішніх сил, які сприяють чи заважають досягненню цілей проекту.

## Slide 34: 5. Оточення та учасники проекту
ФАКТОРИ БЛИЖНЬОГО ОТОЧЕННЯ ПРОЕКТУ
керівництво підприємства, яке визначає цілі та основні вимоги до проекту.
основні структурні підрозділи підприємства, інфраструктура підприємства,
ставлення громадських організацій і колективу в цілому.
Враховуючи його «близькість», такий вплив є найрегулярнішим і найсуттєвішим.

## Slide 35: 5. Оточення та учасники проекту
До факторів далекого оточення належать
сфери, галузі життєдіяльності суспільства, в яких діє організація: ринки, на яких працює організація; політика держави, стан її економіки та науки, особливості законодавства, культурних та природних чинників.

## Slide 36: 5. Оточення та учасники проекту
ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ:
політичні,
економічні,
соціальні,
правові,
науково-технічні,
природні та екологічні.

## Slide 37: Оточення та учасники проекту
Учасники проекту
це люди або організації, які залучені до виконання проекту, а також ті, хто залежить або зацікавлений у результатах проекту, його успішному виконанні.

## Slide 38: Оточення та учасники проекту
Згідно з PMBOK розрізняють таких учасників проекту:
Менеджер (керівник) проекту (Project Manager) — особа, відповідальна за управління проектом.
Спонсор (куратор) проекту (Project Sponsor) — особа усередині або поза організацією, що забезпечує фінансові ресурси проекту.
Замовник (Project Customer) — особа (організація), яка приймає результати роботи і платить за її виконання.
Користувач продукту проекту (User) — особа усередині або поза організацією, яке використовуватиме результати проекту.
Зацікавлені сторони в проекті (Stakeholders) — учасники проекту.
Виконуюча організація (Performing organization) — організація, співробітники якої безпосередньо залучені у виконання проектних робіт.
Члени проектної команди (Project team members) — група, що виконує роботу за проектом.
Впливові особи (Influencers) — особи або групи осіб, які прямо не будуть розпоряджатися або використовувати результати проекту, але через своє
положення в організації можуть вплинути, позитивно або негативно, на просування проекту.
Проектний офіс (Project Management Office) — підрозділ, що прямо або побічно відповідає за результат проекту.
Команда управління проектом — частка проектної команди, що бере участь в управлінні.

## Slide 39: 5. Оточення та учасники проекту
Основні заінтересовані особи належать до проектної команди й формують організаційну інфраструктуру її підтримки. Основні зацікавлені особи мають такі функції й повноваження:
керівництво членами проектної команди;
розміщення ресурсів, які повинні використовуватися при проектуванні, розробці й створенні результатів проекту;
налагодження і підтримка зв'язків з усіма зацікавленими особами;
формування умов прийняття рішень з розробки і реалізації стратегій при узгодженні з ресурсами проекту;
використання особистого прикладу з метою створення культурного середовища проекту для того, щоб виявити і реалізувати найкращі професійні й людські якості команди менеджменту й персоналу проекту;
здійснення постійного контролю за впровадженням проекту щодо його відповідності плану-графіку, рівню витрат і технічним характеристикам і, де це необхідно, проведення перерозподілу ресурсів відповідно до результатів проведених спостережень;
періодична оцінка результативності й ефективності діяльності проектної команди з урахуванням її обов'язків і повноважень.
управління другорядними зацікавленими особами.

## Slide 40: 5. Оточення та учасники проекту
Другорядні заінтересовані особи здатні значною мірою впливати на проект і його результати як у позитивному, так і в негативному відношенні. Алгоритм роботи з зацікавленими учасниками:
виявити всіх зацікавлених учасників проекту;
визначити всі їх вимоги;
визначити їх очікування;
визначити їх сфери інтересів;
визначити їх ступінь впливу;
спланувати комунікації;
управляти очікуванням.

## Slide 41: 6. Життєвий цикл проекту
Життєвим циклом проекту або проектним циклом є відрізок часу між початком проекту і його завершенням.
Початком проекту можна вважати момент зародження ідеї або момент початку її реалізації.
Кінець проекту може бути визначений по-різному, а саме:
введення проектованого об'єкта в експлуатацію;
досягнення проектом намічених результатів;
припинення фінансування потреб проекту;
ліквідація проекту.

## Slide 42: 6. Життєвий цикл проекту

## Slide 43: 6. Життєвий цикл проекту
За класифікацією UNIDO виділяють три фази ЖЦП: передінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна, які, в свою чергу, розгалужуються на стадії:
Передінвестиційна фаза: аналіз інвестиційних можливостей, попереднє техніко-економічне обґрунтування.
Інвестиційна фаза включає переговори і укладання контрактів, проектування, будівництво, маркетинг, навчання.
Експлуатаційна фаза включає приймання і запуск, заміну обладнання, розширення та інновації.

## Slide 44: 6. Життєвий цикл проекту
Формально фази проекту включають стадії.
Стадії проекту складаються з етапів.
Етапи проекту включають певні види робіт (роботи).
Повна структуризація «Фаза - стадія - етап - робота» не обов’язкова. Усе визначається специфікою проекту.

## Slide 45: 6. Життєвий цикл проекту
Початкова фаза або концепція.
Головний зміст робіт - розроблення концепції проекту, яка включає
Збір початкових даних і аналіз існуючого стану, попередні дослідження.
Виявлення потреб у змінах проекту, визначення проекту, яке включає, у свою чергу: цілі, завдання, результати, основні вимоги, обмежувальні умови, критерії, рівень ризику, оточення проекту, потенційних учасників, необхідний час, ресурси, кошти та ін.
Визначення і порівняльна характеристика альтернатив. Подання пропозицій, їх випробування і експертиза, затвердження концепції і отримання схвалення для наступної фази розроблення.

## Slide 46: 6. Життєвий цикл проекту
Фаза розроблення - розроблення основних компонентів проекту і підготовка до його реалізації.
Загальний зміст робіт:
Призначення керівника проекту і формування команди проекту;
Установлення ділових контактів, установлення вимог замовника і власника проекту, ключових учасників;
Розвиток концепції та основний зміст проекту: кінцеві результати, стандарти якості, структура проекту, основні роботи, необхідні ресурси, структурне планування, у т. ч. декомпозиція проекту, календарні плани, збільшені графіки, кошторис і бюджет проекту, потреба в ресурсах, розподіл позовів.
Організація проведення торгів, укладання субконтрактів.
Організація виконання базових проектів і дослідно-конструкторських робіт за проектом, подання проекту, отримання ухвали на продовження робіт.

## Slide 47: 6. Життєвий цикл проекту
Фаза реалізації проекту - виконання основних робіт з досягнення основних цілей проекту.
Основні роботи цієї фази:
Організація проведення торгів і укладання контрактів;
Уведення в дію системи управління проектом;
Організація виконання робіт;
Уведення в дію засобів і способів комунікації учасників проекту;
Уведення в дію системи мотивації і стимулювання команди проекту;
Детальне проектування і технічна специфікація;
Оперативне планування робіт;
Установлення системи інформаційного контролю за ходом робіт;
Організація і управління матеріально-технічним забезпеченням робіт;
Виконання робіт, передбачених проектом, у т. Ч. Виконання будівельно- монтажних і пуско-налагоджувальних робіт;
Керівництво, координація робіт, узгодження темпів, моніторинг прогресу, прогноз стану, оперативний контроль, регулювання основних показників проекту;
Розв'язання проблем, що виникли, і задач.

## Slide 48: 6. Життєвий цикл проекту
Фаза завершення проекту - у цій фазі досягаються кінцеві цілі проекту, підбиття підсумків вирішення конфліктів і закриття проекту.
Основний зміст робіт у цій фазі:
планування процесу завершення;
експлуатаційне випробування продукту;
підготовка кадрів для експлуатації відповідного об'єкта;
підготовка документації;
здавання об'єкта замовнику;
уведення в експлуатацію;
оцінка результатів проекту і підведення підсумків;
підготовка підсумкових документів;
закриття робіт і проектів;
вирішення конфліктних ситуацій;
реалізація ресурсів, що залишилися;
накопичення фактичних і дослідних даних для подальших проектів;
розформування команди проекту.