## Slide 1: Основи Agile.

## Slide 2: Маніфест Agile для розробки програмного забезпечення
Люди та взаємодія важливіші за процеси та інструменти.
Працююче програмне забезпечення важливіше за вичерпну документацію.
Співпраця із замовником важливіша за погодження умов контракту.
Готовність до змін важливіша за дотримання початкового плану.

## Slide 3: Основні принципи Маніфесту Agile
Найвищим пріоритетом для нас є задоволення потреб замовника завдяки регулярній та ранній поставці цінного програмного забезпечення.
Зміна вимог вітається навіть на пізніх стадіях розробки. Agile процеси дозволяють використовувати зміни для забезпечення замовнику конкурентної переваги.
Працюючий продукт слід випускати якнайчастіше, з періодичністю від кількох тижнів до кількох місяців.

## Slide 4: Основні принципи Маніфесту Agile
Протягом усього проекту розробники та бізнес-представники мають щодня працювати разом.
Над проектом мають працювати вмотивовані професіонали. Щоб роботу було зроблено, створіть умови, забезпечте підтримку та повністю довіртеся їм.
Безпосереднє спілкування є найбільш практичним та ефективним способом обміну інформацією як із самою командою, так і всередині неї.
Працююче програмне забезпечення – основний показник прогресу.

## Slide 5: Основні принципи Маніфесту Agile
• Інвестори, розробники та користувачі повинні мати можливість безперервно підтримувати постійний ритм. Agile допомагає налагодити такий сталий процес розробки.
• Постійна увага до технічної досконалості та якості проектування підвищує гнучкість проекту.
• Простота – мистецтво мінімізації зайвої роботи – украй необхідна.
• Найкращі вимоги, архітектурні та технічні рішення народжуються у команд, що самоорганізуються.
• Команда повинна систематично аналізувати можливі способи покращення ефективності та відповідно коригувати стиль своєї роботи.

## Slide 6: Декларація взаємозалежності
Гнучкий та адаптивний підхід полягає у зв'язаності людей та проектів та їх вартості.
Ми збільшуємо віддачу від інвестицій за рахунок постійної уваги потреб проекту.
Ми забезпечуємо надійні результати, залучаючи замовника до частих взаємодій та спільної роботи над проектом.
Ми очікуємо невизначеності і впораємося з нею за допомогою прогнозування та адаптації.
Ми вітаємо креативність та інноваційний підхід, визнаючи, що основна цінність проекту – це люди.
Ми підвищуємо продуктивність за рахунок розподілу обов'язків між групами та груповою підзвітністю.
Ми підвищуємо ефективність та надійність за допомогою ситуаційного застосування конкретних стратегій та практик.

## Slide 7: Основи Канбана
Канбан - "вивіска" або "рекламний щит" :
легко зрозуміти,
просто застосовувати
можна впровадити практично без витрат.
може бути використаний як командами для повномасштабних проектів, так і індивідуумами, щоб контролювати обсяги робіт.

## Slide 8: Основи Канбана
три основні принципи:
1. Визначтеся із постановкою задачі.
2. Виробіть послідовні етапи завдання.
3. Дотримуйтесь узгоджених процесів, ролей, обов'язків та умовностей.

## Slide 9: Основи Канбана
Реалізація Канбана складається з 5 ключових етапів:
1. Візуалізація робочого процесу.
2. Визначення робочого навантаження (WiP).
3. Контроль робочого процесу.
4. Конкретизація робочого процесу.
5. Спільна робота.

## Slide 10: Основи Канбана
Канбан-дошка - це графічне подання роботи від статусу "робити" до статусу "зроблено".
Найпростіший варіант канбан-дошки складається з трьох колонок:
«Зробити»
«У процесі»
«Зроблене».

## Slide 11: Основи Канбана
одна з найбільших проблем – присвоєння задачі статусу завершеного.
Вкрай важливо визначити критерії того, коли завдання виконано для кожної задачі.
Єдиний спосіб зробити все правильно – радитися із замовником або бізнес-представником

## Slide 12: Журнал вимог
Завдання мають бути рівного розміру. Поділ великих обсягів роботи на приблизно рівні шматки —метод поліпшення продуктивності та прогнозування часу завершення роботи, як і порівняння аналогічних показників.
Журнал вимог оновлюється регулярно,

## Slide 13: ПЕРЕТАСОВКА КОЛОДИ
забезпечення результату, і саме ця думка має бути основною у визначенні пріоритетності завдань.
Якщо дві різні задачі здаються однаково рівними за бізнес-цінності - вибирайте ту, яка легша.

## Slide 14: КОНТРОЛЬ РОБОТ У ПРОЦЕСІ (WIP)
Для успішного застосування Канбана встановлення межі WiP необхідно.
Межа WiP забезпечує
контроль робіт у процесі (WiP)
безперервність робочого процесу до його завершення та отримання виплат.

## Slide 15: Переваги Канбана
Можливість виявлення вузьких місць.
Дотримання порядку виконання етапів проекту.
Можливість зосередитись на головних завданнях.
Оптимізація процесу постановки завдань.
Можливість побачити весь обсяг роботи та завантаженість виконавців.

## Slide 16: Основи Скрама https://scrumguides.org/
Теорія: головне, знати фундаментальні принципи, не потрібно особливо в неї заглиблюватись.
Ролі команди: Власник Продукту, Скрам-майстер та команда розробки: це основні ролі.
Події: спринти, планування спринтів, огляд підсумків спринту та ретроспективна нарада зі знаменитими щоденними денними зустрічами у середині.
Артефакти: журнал вимог (беклог) продукту, журнал вимог спринту та інші.

## Slide 17: Власник продукту
Власник продукту представляє бізнес у всіх його проявах, визначаючи масштаб і напрямок нового проекту. Ця роль не втрачає своєї цінності із закінченням проекту, оскільки вона представляє також інтереси кінцевого користувача. Власник продукту завжди піклується про отримання максимальної вигоди, представляючи інтереси як бізнесмена, так і кінцевого користувача і гарантуючи користь для обох.

## Slide 18: Скрам-майстер
– головний організатор проекту. Його часто називають першим помічником, тому що він поділяє влада з власником продукту, піклується про потреби інших і допомагає учасникам проекту розвиватися. Скрам майстер — повна протилежність керівнику проекту, який веде справи, підкоряючись суворій ієрархії.
Скрам-майстер — переговорник, який допомагає самостійній команді з виробництвом працюючого та цінного продукту.

## Slide 19: команда розробки
збірне поняття, що позначає всіх, хто потрібен, щоб робота була виконана. Основна роль команди – взяти ідеї з журналу вимог і втілити їх у життя. Команда здатна самоорганізуватися - це означає, що кожен учасник вважає інших професіоналами, здатними виконувати свою роботу добре без додаткового мікроменеджменту.
Ключовою здатністю команди є володіння суміжними навичками

## Slide 20: КЛЮЧОВІ СКРАМ-ПОДІЇ
П'ять Скрам-подій:
спринт - загальний цикл для інших подій;
планування спринту - відбувається на самому початку роботи;
щоденна летучка (дейлі Скрам) – відбувається щодня (без винятків);
огляд підсумків - проводиться наприкінці спринту;
ретроспектива - підбиває підсумки.

## Slide 21
Спринт - жорстко фіксований за часом, від однієї до чотирьох тижнів, часовий період (time-box) для всіх решти Скрам-подій.
Планування відбувається на початку кожного нового спринту.
Також під час планування потрібно переконатися, що кожне завдання у журналі вимог має бути перевірена на розуміння перед включенням до спринту.

## Slide 22
ЩОДЕННА ЛІТУЧКА
Щоденна летучка, або дейлі скрам (іноді стендап зустріч) — невелика зустріч, що триває не більше п'ятнадцяти хвилин, але відбувається щодня, — орієнтована на поточну роботу.
Що ви робили вчора? Відстеження прогресу.
Що ви робитимете сьогодні? Обговорення плану.
Які труднощі у вас виникають? І це – самий головне питання.

## Slide 23
Щоб щоденна Скрам-зустріч пройшла як треба, потрібно бути пильним. Зрештою все залежить від людей, залучених до процесу, — і є певні типи характеру, які здатні серйозно перешкодити:
Шумний спостерігач - той, хто не входить до складу команди, але намагатиметься встати і втрутитися в обговорення. Скрам-майстер повинен пояснити, що будь-які сторонні можуть лише спостерігати! Будь-які зауваження можна вислухати згодом.
Запізнілий приходить на зустріч пізно, а потім просить переказати йому те, що він пропустив. Не робіть цього (хіба що це абсолютно необхідно), оскільки поступка тільки заохочить цю погану звичку.
Відволікаючий — перериває зустріч, часто ненавмисне, але завжди з негативними наслідками. Порада: дотримуйтесь сценарію; всі послухають Вашому невдалому побаченні в інший час.
Скептик не хоче перебувати на зустрічі і, як наслідок, нічим не допомагає. Або ви тут, чи ні, бо всі в команді мають грати за правилами.
Тихоня навіть якщо хтось трохи сором'язливий, він має виступити. Правило: кожен робить свій внесок. Це не той випадок, коли мовчання золото.
Футуристи - намагаються зазирнути в майбутнє, натомість щоб зосередитися тут і зараз. Залишіть всі концепти Власнику продукту зосередьтеся на наступному випуску.
Непроханий помічник — будь-хто, хто хоче проводити стендап-зустріч, вирішуючи проблеми інших. Заохочуйте спільне обговорення проблем, але можливі варіанти вирішення труднощів потрібно пробувати вже після наради.
Слідкуйте за такими порушниками, особливо за тими, хто виявляє кілька рис із цього списку.

## Slide 24
ОГЛЯД ПІДСУМКІВ
Огляд продукту, більш відомий як огляд спринту, є можливістю для команди показати плоди своїх праць власнику товару. Є багато думок про те, що саме повинен включати огляд, але, по суті, це лише спосіб отримати життєво важливий зворотний зв'язок про те, що команда зробила. Зворотній зв'язок служить таким цілям:
Полегшення контролю над випуском продукту: команда знає, чи є те, що вони роблять, докорінно вірним чи ні.
Огляд стратегічних цілей: перевірка виконання цілей спринту з можливістю обговорити будь-які проблеми.
¦ Задоволення зацікавлених зацікавлених сторін: вже на ранній стадії розробки вони бачать, що отримають!

## Slide 25
Наприкінці кожного спринту, як тільки огляд підсумків закінчено і Власник продукту та інші зацікавлені йдуть, задоволені, команда збирається разом, щоб обговорити минулу роботу. Це називається "ретроспектива", і вона проводиться неодмінно, навіть якщо всі пройшло точно відповідно до плану. Можна багато чого почерпнути як із помилок, так і з гладко минулої роботи. Ніколи не припускайте, що це марна трата часу, і не кидайтеся відразу в наступний спринт.

## Slide 26
ДІЯ
Обговоріть теми в порядку їх важливості та визначте чіткий план дій з кожної теми, призначивши члена команди, який буде за цей план відповідальний, це зовсім не означає, що цей член команди повинен поодинці вирішити проблему, він просто стежить за тим, щоб план так чи інакше виконувався.

## Slide 27
Журнал вимог продукту
Журнал вимог продукту (беклог продукту) – це список ідей, які потрібно втілити у продукті; можна також назвати його списком бажань. Цей журнал служить для того, щоб вимоги власника продукту були донесені до команди у чіткому, ясному та постійно доступний формат. Він включає все, що може знадобитися команді під час роботи, — не лише специфічні завдання, а й інші побажання.

## Slide 28
Журнал вимог спринту
Під час кожного спринту команді потрібен чіткий план роботи. Власник продукту визначає зміст журналу вимог продукту, але саме члени команди вирішують, які елементи і в якому порядку будуть включені до спринту. Журнал вимог спринту (белог спринту) - це список цих елементів, розташованих по їх важливості та з того, які функції будуть реалізовані під час спринту.

## Slide 29: Основи Скрама
Скрам – це фреймворк, за допомогою якого люди можуть вирішувати складні проблеми та організовувати випуск продукту продуктивно, креативно та з найбільшою вигодою.
Керуйте не часом, а пріоритетами.

## Slide 30: Основи Скрама
Самоорганізовані команди
самоврядної групи експертів, яка необхідна для виконання роботи.
Три ролі у команді Скрам
Власник продукту
Скрам-майстер
команда розробки

## Slide 31: Основи Скрама
Власник продукту (Product Owner, PO) одноосібно вирішує, у чому полягає суть проекту і як повинен виглядати кінцевий результат.
Власник продукту втілює у собі як бізнесмена, який спонсорує проект, так і споживача, який використовує його результати. Стратегічно гроші концентруються тут.

## Slide 32: Основи Скрама
Скрам-майстер – головний організатор проекту.
Скрам-майстер – перший помічник, тому що він поділяє владу з власником продукту, піклується про потреби інших і допомагає учасникам проекту розвиватися.
Скрам-майстер – переговорник, який допомагає самостійній команді з виробництвом працюючого та цінного продукту.

## Slide 33: Основи Скрама
Команда розробки – це двигун проекту, це талановиті та багатопланові люди, які повністю зосереджені на випуску продукту.
Ключовою здатністю команди є володіння суміжними навичками - це означає, що ситуації, коли хтось один здатний зробити роботу поодинці, повинні виникати рідко: члени команди використовують свої знання, щоб допомагати один одному.

## Slide 34: Основи Скрама
5 Скрам-подій:
• спринт – загальний цикл інших подій;
• планування спринту – відбувається на початку роботи;
• щоденна летучка (дейлі Скрам) – відбувається щодня (без винятків);
• огляд підсумків – проводиться наприкінці спринту;
• ретроспектива – підбиває підсумки.