## Slide 1
Координація та управління командами у міжнародних проектах

## Slide 2
Процеси управління людськими ресурсами проекту
Організаційна культура проекту
Формування команди проекту
Процеси управління командою проекту Мотиваційні аспекти роботи команди
Управління конфліктами в проектах

## Slide 3: Процеси управління людськими ресурсами проекту
Процеси управління людськими ресурсами проекту:
Планування управління людськими ресурсами - процес ідентифікування та документування ролей, відповідальності, необхідних навичок та підзвітності, а також створення плану управління людськими.
Набір команди проекту - процес підтвердження доступності людських ресурсів та набору команди, необхідної для виконання завдань за проектом.
Розвиток команди проекту - процес удосконалення компетенції, взаємодії членів команди проекту та загальних умов роботи команди з метою підвищення ефективності виконання проекту.
Управління командою проекту - процес відслідкування діяльності членів команди, забезпечення зворотного зв'язку, вирішення проблем і управління змінами, спрямований на оптимізацію виконання проекту.

## Slide 4: Процеси управління людськими ресурсами проекту
Основними сферами управління персоналом у проектах є :
лідерство проектного менеджера;
розвиток команди і групової роботи;
мотивація індивідуумів і групи;
управління конфліктами.

## Slide 5: Процеси управління людськими ресурсами проекту
Лідер повинен сприяти задоволенню потреб завдань; потреб команди; індивідуальних потреб.
Потреби завдань: команда повинна виконати проект, і менеджер має вести її до цієї мети, спрямовувати на виконання передбачених проектом робіт.
Потреби команди: команду необхідно згуртувати, щоб вона працювала як одне ціле, а не як окремі частини, тоді результати будуть набагато кращими. Конфлікти і непорозуміння, які обов’язково виникають, мають ефективно вирішуватися.
Індивідуальні потреби. Лідер має роз’яснити кожному його роль у виконанні проекту, домагатися від кожного розуміння того, як він виконує свої завдання, яким він бачить свій потенціал, сприяючи таким чином розвиткові членів своєї команди.

## Slide 6: 2. Організаційна культура проекту
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА
сукупність цінностей, принципів, норм, правил діяльності організації, які розділяються більшістю співробітників і певним чином впливають на характер реалізації цілей даної організації, в якій розробляється проект.

## Slide 7: 2. Організаційна культура проекту
СКЛАДОВІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ :
• Культура умов праці ;
• Культура засобів праці і трудового процесу;
• Культура міжособистісних відносин;
• Культура управління;
• Культура працівника.

## Slide 8: 2. Організаційна культура проекту
ОСНОВНІ ФУНКЦІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ :
відтворення кращих елементів накопиченої культури, впровадження нових цінностей і їх накопичення;
оціночно - нормативна функція;
регламентуюча і регулююча функція;
пізнавальна функція;
комунікаційна функція
реактивна функція.

## Slide 9: 2. Організаційна культура проекту
Реагуюча організаційна культура.
В організації панує атмосфера невпевненості і імпровізації. Головна мета співробітників – збереження свого положення Люди в постійному страху за виживання в організації, хоча об'єктивно для цього може навіть не бути підстав. У організації відсутня згуртованість, немає спільної мети. Все контролюється і перевіряється ще раз вищою посадовою особою.

## Slide 10: 2. Організаційна культура проекту
Чутлива організаційна культура.
Організації вирізняються високими результатами і сконцентровані на спільній роботі. Процес планування обмежений найближчим майбутнім і пов'язаний з тим, яким чином розподілити роботу, щоб досягти максимального результату. Менеджери поводяться з підлеглими на рівних. Спеціальні заходи для співробітників допомагають останнім дізнатися, що керівництво очікує від них, а також що може забезпечити їм захист. Керівництво підтримує ініціативу співробітників, а також заохочує їх матеріально.

## Slide 11: 2. Організаційна культура проекту
Активна організаційна культура.
Керівники активної організації дійсно є дійсними підприємцями (навіть якщо керують некомерційними організаціями). Вся їх діяльність спрямована на досягнення певної мети. Такі керівники мислять стратегічно. Для них майбутнє організації – це те, що вони самі можуть вибрати і здійснити. Співробітники використовують події в зовнішньому і внутрішньому оптимальним для організації чином. Персонал домовляється про бажаний майбутній курс, і

## Slide 12: 2. Організаційна культура проекту
Високоефективна організаційна культура.
Менеджмент подібної організації працює для того, щоб самовдосконалюватися. Працівникам важливо знати свої здібності, а їх керівники надають для цього максимум можливостей.

## Slide 13: 2. Організаційна культура проекту
Феодальна культура організації
заснована на підкресленні різниці між вищим керівництвом і рештою персоналу підприємства.
Характерними рисами є
відсутність юридичного захисту прав працівників-акціонерів,
нерозвиненість партнерських стосунків між персоналом і адміністрацією,
розмір частки власності найманого персоналу визначається інтересами керівництва підприємства.

## Slide 14: 2. Організаційна культура проекту
«Інвестиційна» культура організації
керівництво підприємства прагне відчутну частку зарплати персоналу видавати у вигляді акцій, тобто коли розмір зарплати встановлюється залежно від економічних результатів діяльності компаній.

## Slide 15: 2. Організаційна культура проекту
«Культура участі».
побудована на активному залученні найманого персоналу в управлінні персоналом з одночасною участю працівників у власності.
акціонерні права працівників ототожнюються з їх службовими обов'язками,.

## Slide 16: 2. Організаційна культура проекту
«Акціонерна» організаційна культура.
визнання працівників-акціонерів компанії як крупного колективного власника, що здатний і має право істотно впливати на керівництво підприємством.
можливість мати своїх представників у Раді директорів.

## Slide 17: 2. Організаційна культура проекту
«Підприємницька» культура.
власність персоналу розглядається як особлива інвестиція, яка дозволяє сформувати менталітет працівника як економічно активного співробітника і зацікавленого, вимогливого акціонера.
головний акцент робиться на те, щоб від працівників як від акціонерів було більше відповідальності і готовність піти на ризик.

## Slide 18: 3. Формування команди проекту
Традиційна команда
це стабільний колектив людей, які знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні керівника, який вирішує тактичні та стратегічні завдання структурного підрозділу.

## Slide 19: 3. Формування команди проекту
Неформальна команда
складається із співробітників різних підрозділів, які знаходяться на різних рівнях ієрархії, які об’єдналися добровільно, і дозволяє вирішувати тактичні та стратегічні задачі, які стоять перед лідером.

## Slide 20: 3. Формування команди проекту
Команда проекту (КП)
організаційна структура проекту, яка створювана на період здійснення проекту або однієї з фаз його життєвого циклу. Завданням керівництва команди проекту є вироблення політики та затвердження стратегії проекту для досягнення його цілей. У команду проекту входять особи, які представляють інтереси різних учасників проекту.

## Slide 21: 3. Формування команди проекту
Команда управління проектом (КУП)
організаційна структура проекту, що включає тих членів КП, які безпосередньо залучені до управління проектом, у тому числі - представників деяких учасників проекту і технічний персонал. У відносно невеликих проектах КУП може включати в себе практично всіх членів КП. Завданням КУП є виконання всіх управлінських функцій і робіт у проекті по ходу його здійснення.

## Slide 22: 3. Формування команди проекту
Команда менеджменту проекту (КМП)
організаційна структура проекту, яка очолювана керуючим (головним менеджером) проекту і створювана на період здійснення проекту або його життєвої фази. У команду менеджменту проекту входять фізичні особи, безпосередньо здійснюють менеджерські та інші функції управління проектом. Головними завданнями команди менеджменту проекту є здійснення політики і стратегії проекту, реалізація стратегічних рішень і здійснення тактичного (ситуаційного) менеджменту.

## Slide 23: 3. Формування команди проекту
Цілі створення проектної команди:
Удосконалення розподілу робіт.
2. Управління і контроль за роботою.
3. Вирішення проблем і прийняття рішень.
4. Перевірка і затвердження рішень.
5. Зв’язок та інформування з метою передачі рішень або необхідної інформації тим, хто має це знати.
6. Накопичення ідей, інформації, порад.
7. Координація і зв’язок між функціональними підрозділами.
8. Підвищення відповідальності й залученості членів команди, створення середовища, яке сприяє участі у плануванні й діяльності компанії.
9. Переговори і розв’язання конфліктів на різних рівнях управління.
10. Аналіз результатів виконання проектів з метою поліпшення інформаційної бази для їх оцінки.

## Slide 24: 3. Формування команди проекту
ПІДХОДИ ДО СУЧАСНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ КОМАНД
Традиційна Модель (The Traditional Model).Це група людей, які мають керівника, але поділяють деякі з його обов’язків і повноважень.
Модель Зіграності (The Team Spirit Model).Це група людей, які задоволені роботою над проектом під головуванням одного керівника. Ці люди мають зіграність, командний дух, але фактично вони — не команда, тому що одна особа оберігає від усіх ударів, без спільного використання повноважень або відповідальності.
Модель Переднього Краю (The Cutting Edge Model).Це група людей з самостійним управлінням. Жодна особа в групі не має повноваження прийняти всі рішення щодо випадків, з якими зіткнулася група в процесі роботи. Це команда самоорганізації, тому що кожен має повноваження на все і несе відповідальність завсе.

## Slide 25: 3. Формування команди проекту
ПІДХОДИ ДО СУЧАСНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ КОМАНД
Модель Загону особливого Призначення (Task Force Model). Це група, яка працює над спеціальним проектом або завданням. Ця група традиційно називається загоном (комітетом) особливого призначення, зокрема по питаннях якості за TQM.
Команда Cyber (The Cyber Team). У цій моделі команди, члени бачать один одного або нечасто, або взагалі ніколи. Це по суті віртуальні команди. Їм доводиться працювати разом, щоб досягти цілей, але вони, можливо, зустрічаються лише на початку їх проекту і з того часу зв’язуються лише через електронну пошту і телефон. Вони можуть також відтворювати будь-яку з чотирьох вище зазначених моделей.

## Slide 26: 3. Формування команди проекту
Результами набору команди проекту є:
Призначення персоналу проекту.
Ресурсні календарі.
Поновлення плану управління проектом.

## Slide 27: 4. Процеси управління командою проекту
Процеси управління проектною командою
1. Планування необхідної кількості виконавців проекту.
2. Набір команди проекту
3. Розвиток команди проекту.
4. Управління командою проекту.

## Slide 28: 4. Процеси управління командою проекту
Цілі розвитку команди проекту:
підвищення рівня знань і навичок членів команди;
зміцнення почуття довіри і згуртованості серед членів команди;
створення динамічної і згуртованої командної культури.

## Slide 29: 4. Процеси управління командою проекту
Завдання менеджменту
з питань розвитку команди:
забезпечення відповідного професійного рівня персоналу;
забезпечення умов для мобільності працівників;
забезпечення можливості кар’єрного росту.

## Slide 30: 4. Процеси управління командою проекту
5 СТАДІЙ РОЗВИТКУ КОМАНДИ.
Формування.
Бушування.
Врегулювання / Нормалізація.
Результативність / Виконання.
Завершення / Розпуск.
Notes: впровпровпровпропровр

## Slide 31: 4. Процеси управління командою проекту
Професійний розвиток – це процес підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників з метою виконання нових виробничих функцій, завдань і обов’язків на новій посаді у проекті

## Slide 32: 4. Процеси управління командою проекту
Методи навчання персоналу у проектах
Навчання на робочому місці
Копіювання
Інструктаж
Метод ускладнюючих завдань
Наставництво
Делегування
Ротація
Використання навчальних методик, інструкцій

## Slide 33: 4. Процеси управління командою проекту
Методи навчання персоналу у проектах
Навчання поза робочим місцем
Ділові ігри
Навчальні ситуації
Моделювання
Тренінг сенситивності
Лекція
Самостійне навчання

## Slide 34: 4. Процеси управління командою проекту
Ефективна проектна команда :
учасники висловлюють бажання спільно працювати;
усі працюють над проектом від початку і до завершення;
усі працюють на проектом повний робочий день;
заохочується співробітництво і довіра;
учасники підпорядковуються безпосередньо менеджеру проекту;
є фахівці за усіма необхідними галузями знань.

## Slide 35: 4. Процеси управління командою проекту
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМАНДИ :
підвищення навичок членів команди;
розвиток компетенцій;
скорочення плинності кадрів;
підвищення згуртованості команди.

## Slide 36: 4. Процеси управління командою проекту
Критерії успіху можуть бути визначені й описані у вимірюваної формі.
три традиційних типи критеріїв:
«вчасно, в рамках бюджету, відповідно до результатів і якості»;
критерії провідної організації, замовника, користувача;
вигода для учасників проекту.

## Slide 37: 5. Мотиваційні аспекти роботи команди
Мотивація
стимулювання людини чи групи людей до активізації діяльності для досягнення цілей організації (проекту);
спонукання займатися діяльністю з витратою певних зусиль на певному рівні старання й сумлінності з певним ступенем наполегливості в напрямку досягнення певних цілей.

## Slide 38: 5. Мотиваційні аспекти роботи команди
СУЧАСНІ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ.
Змістовні теорії
Теорія Абрамса Маслоу (піраміда Маслоу).
Теорія Д. Мак-Клеланда.
Теорія Ф. Герцберга.

## Slide 39: 5. Мотиваційні аспекти роботи команди
СУЧАСНІ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ
Процесуальні теорії
(обирання стилю поведінки і розподіл зусиль залежно від ситуації).
Теорія очікувань.
Теорія справедливості.
Модель Портера—Лодлера.

## Slide 40: 5. Мотиваційні аспекти роботи команди
Основні принципи мотивації:
сила, що змушує людей вести себе певним чином;
сила спрямована на досягнення певної мети;
найкраще розуміється в рамках певної системи.

## Slide 41: 5. Мотиваційні аспекти роботи команди
Природа мотивації полягає в тому, що:
поведінка є результатом дії декількох мотивів, а не одиничного;
люди, які мають однакові потреби можуть діяти по-різному і, навпаки, різні потреби можуть привести до одного типу поведінки;
мотив неможливо безпосередньо спостерігати;
мотиви динамічні;
важливість одних мотивів зростає залежно від досягнутих, тоді як інших слабшає.

## Slide 42: 5. Мотиваційні аспекти роботи команди
5 «Р»
призначення (purpose);
саморозвиток (proactivity);
участь у прибутках (profit sharing);
просування (progression);
професійне визнання (professional recognition).

## Slide 43: 5. Мотиваційні аспекти роботи команди
Призначення.
Працівник повинен мати переконаність у важливості роботи, яку він виконує, і розуміти свою роль в організації.
Саморозвиток.
Працівник сам хоче керувати розвитком своєї кар’єри.

## Slide 44: 5. Мотиваційні аспекти роботи команди
Участь у прибутках.
Краще стимулює продуктивність їхньої праці.
Просування.
Кожний новий проект - можливість розширювати свої знання та досвід.
Професійне визнання.
Індикатор досягнень працівника.

## Slide 45: 5. Мотиваційні аспекти роботи команди Вплив чинників мотивації протягом життєвого циклу проекту
Чинник мотивації | Початок | Виконання | Завершення
Призначення | Високий | Низький | Високий
Саморозвиток | Високий | Середній | Високий
Участь у прибутках | Високий | Низький | Високий
Просування | Високий | Низький | Високий
Професійне визнання | Середній | Середній | Високий

## Slide 46: 5. Мотиваційні аспекти роботи команди
Програма мотивації :
цілі;
охоплення;
термін дії, критерії, процедури оцінки й відповідальних за оцінку поведінки різних категорій співробітників;
система заохочень і стягнень;
календарний план заходів та відповідальних за їх виконання;
бюджет програми мотивації.

## Slide 47: 6. Управління конфліктами в проектах
КОНФЛІКТ
відсутність згоди між двома чи декількома суб’єктами, зіткнення протилежних сторін, сил, які можуть бути конкретним особами або групами працівників;
внутрішній дискомфорт однієї людини.

## Slide 48: 6. Управління конфліктами в проектах
Конфлікт може бути позитивним, якщо він:
є основою для початку дискусії з обговорення того чи іншого питання;
розв’язанні того чи іншого питання;
покращує стосунки між людьми;
дає змогу зняти напруженість;
дає змогу працівникам повніше розкрити свої можливості.

## Slide 49: 6. Управління конфліктами в проектах
Конфлікт може бути негативним, якщо він:
відриває людей від розв’язання важливих питань;
викликає почуття невдоволеності в колективі;
веде до особистісної або групової ізоляції, а також протидіє порозумінню.

## Slide 50: 6. Управління конфліктами в проектах
СТАДІЇ КОНФЛІКТУ:
І. Виникнення об’єктивної конфліктної ситуації
ІІ. Усвідомлення конфлікту
ІІІ. Конфліктні дії
ІV. Зняття або вирішення конфлікту.

## Slide 51: 6. Управління конфліктами в проектах
ФУНКЦІЇ КОНФЛІКТУ:
конструктивна (джерело ідей, поява нових напрямків)-спільний пошук вирішення конфлікту з вигодою для обох сторін
деструктивна - учасники залишаються при своєї думці.

## Slide 52: 6. Управління конфліктами в проектах
Джерела конфлікту | Визначення змісту конфлікту
Конфлікт через пріоритети в проекті | Позиція учасників проекту про наслідки робіт і задач суттєво відрізняються
Конфлікт через адміністративні процедури | Конфлікти управлінські і адміністративні про те, як управляти проектом.
Конфлікт через відмінності поглядів в технічних питаннях, небажання “іти на компроміс” | Непогодження по технічних питаннях і компромісах.
Конфлікт через людські ресурси | Конфлікт, що стосується набору персоналу в проектну команду з інших відділів
Конфлікт через вартість | Конфлікт з питань формування кошторисів
Конфлікт через календарний план | Непогодження у термінах, послідовності і календарного планування проектних задач.
Міжособовий | Виникає через різні риси характеру, різний рівень знань, кваліфікаційних параметрів, рівень інтелекту і т.д.

## Slide 53: 6. Управління конфліктами в проектах
Фактори попередження деструктивних конфліктів:
наявність ясних цілей;
вміння уникати непотрібних суперечок;
вміння слухати інших;
вміння уникати категоричних заяв;
залучення всіх зацікавлених сторін;
приближення інтересів сторін, мотивація;
уникнення персональних оцінок;
вміння досягати компромісу і приймати рішення одноголосно.

## Slide 54: 6. Управління конфліктами в проектах
5 стилів поведінки у конфліктних ситуаціях:
Ухилення
2. Пристосування
3. Компроміс
4. Форсування
5. Вирішення проблеми

## Slide 55: 6. Управління конфліктами в проектах
5 СТИЛІВ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ
Метод ухилення.
Людина намагається відійти від конфлікту, уникнути ситуації, що провокує протиріччя та уникнути обговорення питання, що приводить до конфлікту.
Метод пристосування.
Природне небажання уникнути конфлікту.

## Slide 56: 6. Управління конфліктами в проектах
5 СТИЛІВ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ
Метод компромісу.
Прийняття точки зору іншої сторони, але до певної межі.
Метод форсування.
Примус до прийняття однієї точки зору.
Метод вирішення проблем.
Визнання розбіжностей у думках і готовність ознайомитись з іншими точками зору.

## Slide 57: 6. Управління конфліктами в проектах
Виявлення і розв’язання конфліктів вимагає виконання таких 5 задач:
передбачення потенційних конфліктів і здійснення превентивних дій;
отримання інформації про конфлікти і пошук розуміння їх основних причин;
переконання членів команди спробувати розв’язати конфлікти один з одним чи всередині свого функціонального підрозділу;
спроба прийняти компромісне рішення;
пошук зовнішньої допомоги.

## Slide 58: 6. Управління конфліктами в проектах
Успішне вирішення конфліктів передбачає:
Конкретні документи про обов’язки, постановка завдання, формулювання мети й уточнення лінії поведінки персоналу для її досягнення;
Уважне з’ясування причин поведінки людей;
Відмова від моральних наставлянь і погроз;
Застосування покарання;
Пошук виходу з ситуацій;
Запобігання боротьби серед підлеглих;
Правильне формулювання думок;
Вміння уважно слухати.