## Slide 1
Управління змінами у міжнародних проектах

## Slide 2: Принципи управління змінами
Принцип адаптивності
Принцип участі
Принцип системності
Принцип прозорості
Принцип постійного моніторингу та зворотного зв'язку

## Slide 3: Методи управління змінами
Модель ADKAR
Методика Lewin’s Change Management
Модель Kotter’s 8-Step Change Model
Методика Agile Change Management
Методика Prosci

## Slide 4
Модель ADKAR включає п'ять ключових компонентів:
Awareness (Поінформованість): Створення поінформованості про необхідності змін серед учасників проекту.
Desire (Бажання): Формування бажання підтримувати та
брати участь у змінах.
Knowledge (Знання): Забезпечення учасників знаннями та
навичками, необхідні успішного впровадження змін.
Ability (Здібності): Забезпечення учасників ресурсами
та інструментами, які дозволять їм ефективно впровадити
зміни.
Reinforcement (Закріплення): Підтримка та зміцнення
змін, щоб вони стали невід'ємною частиною процесів
управління проектом.

## Slide 5: Методика Lewin's Change Management
3 основні етапи:
Unfreezing (Розморожування): Підготовка організації до
змін, що включає аналіз поточного стану та створення
усвідомлення необхідності змін.
Changing (Зміна): Реалізація змін під час
якою відбувається впровадження нових процесів, технологій або
структур.
Refreezing (Заморожування): Закріплення змін, коли
нові процеси стають частиною повсякденної діяльності
організації.

## Slide 6: Kotter’s 8-Step Change Model
вісім кроків
Створення почуття невідкладності:
Формування коаліції
Розробка бачення та стратегії
Комунікація бачення
Усунення перешкод
Створення короткострокових перемог
Закріплення успіхів
Інтеграція змін

## Slide 7: Agile Change Management
передбачає гнучке та ітеративне впровадження змін, яке дозволяє командам
адаптуватися до змін
покращувати процеси управління проектами кожному етапі.

## Slide 8: Prosci
три ключові етапи:
Підготовка до змін
Управління змінами
Підтримка змін

## Slide 9: Адаптація проектів до змін у зовнішньому середовищі
Вплив політичних та економічних змін на міжнародні проекти
Соціальні та культурні зміни у міжнародних проектах
Технологічні зміни та інновації
Екологічні зміни та сталий розвиток