**Перелік тестових питань на залік при дистанційному навчанні**

1. MS Office Project Server
2. MS Office Project Standart это
3. В случае перегрузки ресурсов, напротив задачи, на которой есть перегруженные ресурсы, появляется...
4. Главными характеристиками трудовых ресурсов в Microsoft Project является их:
5. Для моделирования этапов в Microsoft Project 2010 используются
6. Для устранения нарушения срыва директивных сроков проекта можно:
7. Если в вашем проекте вы заранее не знаете, какое конкретное ФИО будет исполнять ту или иную работу. Как использовать такой ресурс?
8. Если в вашем проекте вы заранее не знаете, какое конкретное ФИО будет исполнять ту или иную работу. Как использовать такой ресурс?
9. Задача в Microsoft Project ?
10. Задачи в Microsoft Project могут быть иметь следующие типы:
11. Как называется следующий тип взаимосвязей работ: "последующая операция должна завершиться не позднее предшествующей"
12. Как называется следующий тип взаимосвязей работ: "последующая операция заканчивается не раньше начала предшествующей"
13. Как называется следующий тип взаимосвязей работ: "последующая операция начинается не раньше начала предшествующей"
14. Как называется следующий тип взаимосвязей работ: "последующая операция не может начаться ранее, чем завершится предыдущая"
15. Какими способами можно планировать проект?
16. Контрольные события в проекте это
17. Метод планирования от даты начала проекта означает
18. Метод планирования от даты окончания
19. Можно ли сохранять базовые планы поверх существующих в Microsoft Project
20. На уровне проекта этот ресурс может быть назначен только суммарной задаче проекта. О каком ресурсе идет речь?
21. Общий временной резерв задачи в проекте
22. Ресурс, ожидающий выделения ресурсов для еще не утвержденного назначения задачи
23. Ресурс, формально выделенный для любого назначения задач, имеющегося в проекте
24. Свободный временной резерв задачи в проекте
25. Сколько базовых планов позволяет сохранить Microsoft Project
26. Сколько в Microsoft Project предусматривается способов начисления плановых затрат на ресурс и отнесения фактических затрат на проект?
27. Сколько в Microsoft Project существует профилей загрузки ресурсов?
28. Сколько для каждого ресурса можно задать различных норм затрат?
29. У какого календаря наивысший приоритет в проекте?
30. У какого календаря самый низкий приоритет в проекте?
31. Что не может сделать программа MICROSOFT PROJECT 2010
32. Что такое критический путь